# MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTĂRII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului, nr. 2 , cod 450045 Sălaj

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE

PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

REVIZUIT

JUDEŢUL SĂLAJ

-2007-

CUPRINS

PREAMBUL	4

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE	6

1.1 Ce reprezintă un Plan Local de Acţiune pentru Mediu şi care este rolul acestuia în judeţul Sălaj	6

1.2 Structura şi metodologia utilizată pentru elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Sălaj	7

1.2.1 Consideraţii Generale	7

1.2.2 Etapele elaborării Planului Local de Acţiune pentru Mediu	7

CAPITOLUL 2 – STAREA INIŢIALĂ A JUDEŢULUI SĂLAJ	11

2.1 Informaţii generale despre judeţul Sălaj	11

A.	Caracteristici fizice şi geografice	11

B. Caracteristici administrative şi economice	12

C. Valori istorice şi culturale	12

D. Activităţi industriale şi agricole	13

E. Arii protejate	14

F. Analiza limitelor şi a potenţialului natural, economic şi social al judeţului Sălaj	15

2.2 Calitatea mediului în judeţul Sălaj	17

2.2.1 Calitatea atmosferei	17

2.2.2 Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane	23

2.2.3 Calitatea solurilor	35

2.2.4 Calitatea fondului forestier	40

2.2.5 Starea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice	44

2.2.6 Starea aşezărilor umane	45

2.2.7 Situaţia stării de sănătate a populaţiei, īn relaţie cu mediul īnconjurător	57

2.2.8 Poluări accidentale	58

2.2.9. Zone critice privind deteriorarea calităţii mediului de pe teritoriul judeţului Sălaj	59

CAPITOLUL 3 – PROBLEME/ASPECTE DE MEDIU PRIORITARE ÎN JUDEŢUL SĂLAJ	62

3.1. Descrierea metodologiei de identificare, evaluare şi selectare a problemelor/aspectelor	62

A. Informaţiile utilizate īn identificarea şi evaluarea problemelor	62

B. Utilizarea sistemelor de evaluare şi ierarhizare a problemelor	62

CAPITOLUL 4 – ACŢIUNI STRATEGICE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI	68

4.1 Introducere	68

4.2. Recomandări cadru pentru protecţia şi conservarea mediului natural	70

A. Gospodărirea durabilă a resurselor de apa	70

B. Acţiuni strategice privind atmosfera şi schimbările climatice	71

C. Acţiuni strategice privind conservarea naturii	71

D. Acţiuni strategice privind calitatea solului	71

E. Acţiuni strategice privind calitatea pădurilor	72

F. Acţiuni strategice privind dezvoltarea agriculturii	72

G. Acţiuni strategice privind industria	72

H. Acţiuni strategice privind transporturile	73

I. Acţiuni strategice privind gestiunea deşeurilor	73

J. Acţiuni strategice privind centrele populate	74

4.3. Stabilirea obiectivelor, ţintelor, indicatorilor şi acţiunilor Planului Local de Acţiune pentru Mediu	74

A. Planul de Acţiune	74

B. Planul de Implementarea acţiunilor	76

PM 01 : CATEGORIA DE PROBLEME – POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI  A APELOR SUBTERANE	79

PLAN DE ACTIUNE	79

PLAN DE IMPLEMENTARE	85

PM – 02 GESTIUNEA DEŞEURILOR	94

PLAN DE ACTIUNE	94

PLAN DE IMPLEMENTARE	97

PM 03  :POLUA REA ATMOSFEREI	100

PLAN DE ACTIUNE	100

PLAN DE IMPLEMENTARE	102

PM 04 :POLUAREA ŞI DEGRADAREA SOLULUI:	104

PLAN DE ACTIUNE	104

PLAN DE IMPLEMENTARE	105

PM: 05  - RISCURI NATURALE ŞI RISCURI TEHNOLOGICE	107

PLAN DE ACŢIUNE	107

PLAN DE IMPLEMENTARE	108

PM  06:  ADMINISTRAREA INEFICIENTĂ A CALITĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII BIODIVERSITĂŢII LA NIVELUL JUDEŢULUI SĂLAJ	110

PLAN DE ACTIUNE	110

PLAN DE IMPLEMENTARE	112

PM  07:  STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI	114

PLAN DE ACTIUNE	114

PLAN DE IMPLEMENTARE	115

PM  08:  CONŞTIENTIZARE şi  EDUCAŢIE ECOLOGICĂ	116

PLAN DE ACŢIUNE	117

PLAN DE IMPLEMENTARE	118

PREAMBUL

România are legături tradiţionale cu Uniunea Europeană, fiind prima şi singura ţară din Europa de Est care, încă din anii '70 a avut un cadru juridic bine definit în relaţiile cu Uniunea Europeană, iar în anul 1980 a procedat  la  recunoaşterea  de  facto  a  acestei  grupări  economice  prin  semnarea  Acordului  privind  crearea Comisiei mixte România-CEE.

Aderarea României la Uniunea Europeană a reprezentat un pas necesar şi firesc totodată în contextul geografic, politic,  economic  şi  social  al  României  şi  statelor  membre  ale  Uniunii  Europene.

Pentru a promova sprijinul reciproc şi cooperarea între Uniunea Europeană şi România în scopul realizării procesului reformei economice, sociale şi de mediu, părţile contractante au fost de acord să implementeze măsuri  în  domeniul  cooperării  financiare,  tehnice  şi  al  altor  forme  de  cooperare  care  să  conducă  la dezvoltarea capacităţii României de a deveni stat membru al Uniunii Europene.

Identificarea obiectivelor şi a priorităţilor de acţiune ale României sunt fundamentate pe baza principiilor dezvoltării durabile a unei comunităţi într-un areal şi un timp bine definit, având în vedere atât stadiul actual al progreselor înregistrate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cât şi aplicarea unor măsuri coerente în baza unei planificări strategice la nivel local, regional şi naţional.

Prin Ordonanţa Guvernului României nr. 51 din 23 august 2001, a fost ratificat Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la programul Naţional PHARE 2000 (RO 0004- RO 0007), semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000.

Componentele  acestui  program  naţional  vizează  patru  domenii  fundamentale  în  procesul  de  dezvoltare durabilă şi aderare la Uniunea Europeană:

a). Îndeplinirea criteriilor politice (RO0004), subprogram care vizează consolidarea sistemului judiciar şi penitenciar precum şi susţinerea unei societăţi civile active.

b). Îndeplinirea criteriilor economice (RO0005), subprogram care vizează liberalizarea sectorului energiei, întărirea reglementării şi supravegherii pieţei de valori mobiliare precum şi sistemul de plăţi interbancare.

c). Îndeplinirea obligaţiilor acquisului (RO0006), subprogram care include 18 proiecte şi are ca domeniu de acoperire  piaţa  internă,  finanţele  publice,  agricultura,  mediul,  transporturile,  justiţia  şi  afacerile  interne

(Politica   industrială,   Infrastructura   calităţii,   Recunoaşterea   reciprocă   a   calificărilor   pentru   scopuri profesionale,  Îmbunătăţirea  sistemului  de  colectare  a  veniturilor,  Achiziţii  publice,  Consolidarea  auditului intern şi a controlului financiar, Consolidarea Curţii de Conturi a României, Politica şi coordonarea agricolă, Controlul  calităţii  produselor  agricole  pentru  alimentaţie,  acquisul  fitosanitar,  întărirea  capacităţii  de administrare a acquisului în ceea ce priveşte vinul, Statistica agricolă şi regională, Implementarea acquis- ului   în   domeniul   mediului,   Proiectul   de   îmbunătăţire   a   calităţii   transportului   rutier,   Consolidarea managementului frontierelor şi azilului, Lupta împotriva drogurilor, Sprijinirea activităţilor pentru întărirea procesului de integrare europeană).

d).  Coeziunea  economică  şi  socială  (RO0007),  subprogram  care  vizează  sprijinul  pentru  dezvoltarea regională, precum şi implementarea priorităţilor identificate prin Planul Naţional de Dezvoltare.

Scopul  elaborării  unui  Plan  Local  de  Acţiune  pentru  Mediu  este  de  a  dezvolta  un  set  de  acţiuni  concrete necesare îmbunătăţirii calităţii mediului, utilizând atât resursele locale disponibile cât şi alte resurse necesare implementării acestuia.

Fiecare acţiune propusă pentru a fi finanţată de către programele naţionale sau internaţionale trebuie, nu doar să facă parte dintr-un plan, dar totodată să aibă la bază un larg consens al publicului din zona căreia i se adresează.

Această  strategie  de  abordare  planificată  a  problemelor  de  mediu  a  fost  stabilită  în  cadrul  Conferinţei Ministeriale „Un mediu pentru Europa” desfăşurată în 1993 la Lucerna, Elveţia şi a fost concretizată prin convenţia cunoscută sub numele „Programul de Acţiune pentru Mediu pentru Europa Centrală şi de Est” – document  cadru  care  constituie  “o  bază  pentru  acţiunea  guvernelor  şi  administraţiilor  locale, a Comisiei Comunităţilor Europene şi a organizaţiilor internaţionale, instituţiilor financiare şi a investitorilor privaţi în regiune”.

Obiectivele principale ale unui Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) sunt ca acesta să fie realizat în concordanţă cu situaţia actuală, să existe capacitatea de implementare a acţiunilor identificate iar rezultatele să fie măsurabile.

Pentru a îndeplini aceste cerinţe, PLAM trebuie:

a). să implice comunităţile locale pentru a fi siguri că problemele abordate în plan sunt importante pentru acestea;

b).  să  cuprindă  obiective  bine  definite  cu  indicatori  măsurabili,  care  să  permită  comunităţii  locale  să evalueze reuşita programului;

c). să cuprindă activităţi pentru care sunt alocate resurse corespunzătoare sau activităţi noi pentru care pot fi alocate fonduri suplimentare.

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

1.1 Ce reprezintă un Plan Local de Acţiune pentru Mediu şi care este rolul acestuia în judeţul Sălaj

Planurile Locale de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PLAM-uri) sunt din ce în ce mai mult utilizate ca instrumente  în  cadrul  procesului  de  aderare  la  Uniunea  Europeană,  în  sprijinul  armonizării  cerinţelor  de mediu locale cu standardele existente în Uniunea Europeană.

Ţinând cont de resursele limitate disponibile pentru soluţionarea tuturor problemelor de mediu, comunităţile trebuie să-şi definească priorităţile şi să-şi planifice implementarea acestora în mod eficient pentru următorii ani, procesele de planificare strategică reprezentând singurul mod prin care se poate dezvolta un sistem de colaborare şi sprijin efectiv între comunitate,  autorităţi locale şi structurile de finanţare.

Planurile  Locale  de  Acţiune  pentru  Mediu  vizează  în  general  diminuarea  poluării,  utilizarea  eficientă a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea activităţilor social-economice   cu   impact   minim   asupra   mediului   natural.   PLAM-urile   accentuează   de   asemenea importanţa  respectării  cerinţelor  economice  prezente,  ţinând  cont  de  necesitatea  respectării  principiilor  de coabitare cu mediul natural.

În  baza  principiilor  care  vizează  dreptul  publicului  de  a  avea  acces  la  informaţia  de  mediu  (conform prevederilor Convenţiei de la Aarhus), autorităţile locale trebuie să realizeze o participare publică eficientă în procesul de luare a deciziilor de mediu.

PLAM-urile implică participarea unui spectru larg de actori pentru îndrumarea procesului de planificare în domeniul mediului. Practic, PLAM-ul oferă un cadru de întâlnire a diverselor grupuri de indivizi având idei, interese, valori şi perspective diferite. Aceste persoane lucrează împreună pe o durată bine definită pentru a obţine  consensul  asupra  priorităţilor  şi  acţiunilor  prin  care  se  pot  soluţiona  problemele  de  mediu.  Aceste priorităţi şi acţiuni sunt incluse într-un Plan de Acţiune pentru Mediu care se constituie într-un program al investiţiilor  viitoare  din  respectiva  comunitate,  recomandările  fiind  încorporate  în  deciziile  şi  strategiile administraţiei publice locale, agenţilor economici, instituţiilor de învăţământ şi ale altor autorităţi cu atribuţii în domeniul mediului.

Obiectivele PLAM-ului trebuie să fie realiste, să poată fi atinse într-o anumită perioadă de timp definită şi cu un buget sigur. În general, planul trebuie concentrat pe priorităţi pe termen scurt şi mediu, fără a compromite  viziunea comunităţii asupra obiectivelor pe termen lung.

PLAM oferă publicului un mod democratic de a-şi modela propriul viitor, selectând priorităţi şi proiectând ţeluri,  implementând  proiectele  prioritare.  Obiectivele  de  mediu  trebuie  să  ţină  cont  de  performanţele economice locale şi direcţiile de dezvoltare ale judeţului Sălaj.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu în Judeţul Sălaj îşi propune să atingă următoarele obiective generale:

a).  să identifice, să evalueze şi să stabilească problemele şi aspectele de mediu în judeţul Sălaj;

b).  să stabilească priorităţile de acţiune în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de mediu;

c).  să  promoveze  conştientizarea  publică  cu  privire  la  drepturile  şi  obligaţiile  comunităţii  fata  de  mediul natural;

d). să întărească capacitatea autorităţii locale, agenţilor economici şi a comunităţii locale pentru a elabora şi implementa programe de protecţie şi conservare a mediului natural;

e).  să promoveze parteneriatul între actorii implicaţi în procesul decizional de mediu;

f).  să  respecte  cerinţele  legislative  naţionale  în  domeniul  mediului  şi  să  promoveze  cerinţele  Uniunii Europene;

g).  să fie în concordanţă cu toate strategiile şi planurile locale de acţiune în implementare la nivelul judeţului Sălaj;

h). să fie în concordanţă cu viziunea comunităţii de dezvoltare durabilă a Judeţului Sălaj;

i). să constituie un suport real şi obiectiv în elaborarea Planului Regional şi a Planului Naţional de Acţiune pentru Mediu.

1.2 Structura şi metodologia utilizată pentru elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Sălaj

1.2.1 Consideraţii Generale

Planul Local de Acţiune al judeţului Sălaj a fost implementat începând cu anul 2004, revizuirea fiind stabilită pentru anul 2007, anul aderării la UE. În acest interval de patru ani, o serie de măsuri pe termen scurt şi mediu au fost realizate, transpunerea tuturor directivelor europene a adus o serie de modificări în ceea ce priveşte termenele şi măsurile necesare conformării pentru diferite instalaţii, s-au obţinut perioade de tranziţie. În concluzie la finele anului 2007 a existat o bază pentru a reevalua obiectivele generale şi specifice necesare îmbunătăţirii calităţii mediului în judeţul Sălaj.

1.2.2 Etapele elaborării Planului Local de Acţiune pentru Mediu

A. Identificarea şi clasificarea problemelor/aspectelor de mediu

Identificarea problemelor/aspectelor de mediu în judeţul Sălaj a fost realizată folosind patru tipuri de surse informaţionale:

a). Rapoarte şi studii de specialitate ale instituţiilor cu atribuţii în controlul şi gestiunea mediului natural şi a activităţilor  antropice  cu  impact  asupra  mediului  (Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului,  Apele  Române  – Sistemul de Gospodărire a Apelor, RA Romsilva SA, Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală, etc.);

b). Rapoarte, studii şi evidenţe ale administraţiei publice locale şi judeţene (Consiliul Judeţean, primării şi consilii locale), în acest scop fiind completat de către administraţia publică locală şi un chestionar complex ce a vizat analiza calităţii mediului şi problemele/aspectele de mediu identificate de către aceste instituţii la nivelul administrativ teritorial;

c). Consultarea publică a comunităţii, proces realizat prin organizarea unei întâlniri cu ONG-urile de mediu, publicarea  unor  articole  în  presa  scrisă  şi  expunerea  prin  afişaj  a  problemelor/aspectelor  identificate  cu solicitarea completării sau eliminării unor probleme/aspectele de mediu;

d).  Agenţi  economici  şi  instituţii  de  cercetare/educare,  prin  solicitarea  unor  studii,  rapoarte  specifice  unei activităţi economice sau unui domeniu/areal bine definit, în scopul fundamentării analizei de risc efectuate pentru identificarea problemelor/aspectelor de mediu;

Ierarhizarea problemelor/aspectelor de mediu în judeţul Sălaj a fost realizată folosind un sistem statistic de evaluare în scopul ierarhizării (matrice multicriterială), rezultatele finale făcând procesul unor largi dezbateri în cadrul structurilor PLAM.

În  scopul  utilizării  unor  sisteme  de  evaluare  comparabile,  precum  şi  a  posibilităţii  de  asamblare  a  unor activităţi   comune   pentru   diferite   probleme   de   mediu   identificate,   s-a   propus   şi   utilizat   gruparea problemelor/aspectelor  de  mediu  în  categorii  de  probleme/aspecte  caracterizate  de  o  serie  de  indicatori comuni.

Modul de a defini categoriile de probleme identificate se bazează pe două elemente principale:

a). Caracterizarea şi evaluarea pe factori de mediu

b). Caracterizarea şi evaluarea pe activităţi sociale şi/sau economice

În vederea elaborării Planului Local de Acţiune pentru Mediu s-a considerat necesar ca pentru identificarea problemelor/aspectelor  de  mediu  din  judeţ,  să  se  ia  în  considerare  atât  categoriile  de  probleme/aspecte referitoare la elementele de mediu, cât şi categoriile de probleme/aspecte referitoare la domenii de activitate specifice.

Astfel, la nivelul judeţului Sălaj au fost identificate 8 categorii de probleme, categorii de probleme vizând elemente ale mediului natural şi categorii de probleme vizând elemente ale activităţii sociale- economice antropice:

a) Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane

b) Poluarea atmosferei

c) Gestiunea deşeurilor

d) Poluarea şi degradarea solului

e) Riscuri naturale şi tehnologice

f) Administrarea ineficientă a calităţii şi integrităţii biodiversităţii la nivelul judeţului Sălaj

g) Asigurarea stării de sănătate a populaţiei

h) Conştientizare şi educaţia ecologică

B. Transformarea problemelor/aspectelor de mediu într-un plan de acţiune

Fiecare problemă identificată necesită alocarea unui set coerent de acţiuni care să vizeze măsuri necesare pentru rezolvarea acelei probleme.

Pentru  a  putea  realiza  o  abordare  logică  graduală  în  rezolvarea  problemelor/aspectelor  de  mediu,  în concordanţă cu principiile complementarităţii, un plan de acţiune conţine o serie de elemente incluse într-o structură bine definită.

Transformarea  problemelor/aspectelor  de  mediu  într-un  plan  de  acţiune  pentru  judeţul  Sălaj  cuprinde următoarele elemente:

a) Obiective generale

b) Obiective specifice

c) Ţinte

d) Indicatori

e) Acţiuni

Obiectivele generale şi specifice de mediu asigură direcţia strategică a eforturilor pe termen mediu şi lung pentru rezolvarea  problemelor de  mediu  şi  creează  totodată  posibilitatea  construirii  unui  consens  al participanţilor asupra viziunii comunitare în ceea ce vizează problema/aspectul de mediu identificat.

Ţintele reprezintă sarcinile cuantificabile necesare a fi realizat într-un interval de timp specificat. Acestea sunt utilizate şi pentru cuantificarea progreselor realizate în implementarea PLAM.

Indicatorii  reprezintă  măsura  realizării  obiectivelor  de  mediu  şi  ţintelor,  precum  şi  măsura  îmbunătăţirii vieţii populaţiei din comunitate prin rezultatele obţinute.

Acţiunile reprezintă schimbările	concrete care conduc la rezolvarea unor componente a problemelor / aspectelor  de  mediu,  reprezentând  elementul  fundamental  care  determină  schimbările  în comportamentul părţilor implicate.

C. Implementarea acţiunilor cuprinse īn PLAM Sălaj

Transformarea unui document programatic în domeniul mediului într-un instrument util comunităţii pentru rezolvarea problemelor de mediu se realizează prin alocarea pentru fiecare acţiune a unor responsabilităţi şi indicatori economico-financiari care să susţină responsabilizarea părţilor implicate în implementarea PLAM.

Pentru  elaborarea  Planului  Local  de  Acţiune  pentru  judeţul  Sălaj,  elementele  utilizate  în  implementarea acţiunilor sunt:

a) Responsabili

b) Termen

c) Costuri estimate

d) Surse de finanţare

Această  etapă  parcursă  reprezintă  asumarea  de  către  toţi  actorii  implicaţi,  a  măsurilor  incluse  în  PLAM, reprezentând  în  acest  sens recunoaşterea  participării  largi  în  elaborarea  acţiunilor  necesare  rezolvării problemelor/aspectelor de mediu şi totodată implementarea legislaţiei comunitare în domeniul mediului.

D. Monitorizarea şi evaluarea implementării PLAM Sălaj

După  alegerea  strategiei  de  protejare  şi  îmbunătăţire  a  mediului,  realizarea  planului  trebuie  sistematic apreciată  pentru  a  se  asigura  că  schimbarea  condiţiilor  de  mediu  are  loc  în  concordanţă  cu  obiectivele stabilite.  Monitorizarea  continuă  a  programului  va  pune  în  evidenţă  dacă  instituţiile  şi  organizaţiile responsabile cu îndeplinirea unor diferite sarcini îşi realizează sistematic şi eficient obligaţiile.

Atribuţiile pe termen lung ale Comitetului de Coordonare sunt monitorizarea implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu precum şi actualizarea continuă a acestuia.

Comitetul de Coordonare va desemna o Echipă de Monitorizare şi Evaluare pentru a contribui la proiectarea modului de abordare a evaluării şi la evaluarea rezultatelor proiectului. Această echipă va fi alcătuită din experţi  în  evaluarea  proiectului,  agenţii  responsabile  cu  furnizarea  datelor  despre  mediu  şi  instituţiile  de implementare, precum şi agenţii economici locali cu interese în acest domeniu.

Abandonarea acestor mecanisme de verificare, poate conduce la situaţia în care planuri bine realizate nu au mai fost aplicate în lipsa unor mecanisme active de control sistematic.

Acţiunile stabilite de comun acord pot fi ignorate dacă acţiunea de monitorizare sistematică nu este luată în considerare ca parte integrantă a planului de activităţi.

Procesul de monitorizare şi evaluare oferă cadrul pentru:

a) Compararea eforturilor de implementare cu scopul şi obiectivele iniţiale;

b) Determinarea progresului făcut pentru obţinerea rezultatelor scontate;

c) Determinarea încadrării în schemele de timp propuse în proiect.

Comitetul   de   Coordonare   va   informa   constant   comunitatea   locală   asupra   progresului   realizat cu implementarea PLAM şi cu scopul şi obiectivele Planului de Implementare. Membrii comunităţii locale vor fi informaţi asupra stării condiţiilor de mediu locale, a îmbunătăţirilor aduse acestora şi acţiunilor ce pot fi desfăşurate de cetăţeni în acelaşi scop. Se va stabili un program eficient de comunicare cu publicul pentru a oferi   constant   informaţii   membrilor   comunităţii   şi   a   raporta   reacţiile   acestora   către   instituţiile   de implementare.

Raportul de evaluare a implementării PLAM va cuprinde :

a). Rezumatul principalelor activităţi desfăşurate

b). Rezultate obţinute

c). Impactul direct pentru beneficiarii activităţilor desfăşurate

d). Probleme înregistrate în implementarea acţiunilor

e). Analiza cunoştinţelor şi experienţei în scopul identificării recomandărilor necesare implementării în continuare a PLAM.

CAPITOLUL 2 – STAREA INIŢIALĂ A JUDEŢULUI SĂLAJ

2.1 Informaţii generale despre judeţul Sălaj

Teritoriul administrativ al judeţului Sălaj este situat în partea de NV a României, pe cursul mijlociu al râului Someş şi cursul superior al râului Barcău, relieful dominant fiind reprezentat de dealuri.

Suprafaţa totală a judeţului este de 3864 km2, din care:

-teren agricol	    - 239.613 ha

-păduri	                 - 105.833 ha

-suprafaţă locuită  - 41.000 ha (intravilan)

- Caracteristici fizice şi geografice

Sub aspect geografic, Sălajul este un judeţ în care predomină dealurile. Munţii ocupă un spaţiu restrâns şi sunt aşezaţi în partea de SV a judeţului. Aceştia sunt reprezentaţi prin cele două ramuri nordice ale Munţilor Apuseni, şi anume: Munţii Meseşului (Vârful Măgura Priei - 997m) şi Munţii Plopiş (Vârful Merişorului - 882 m).

Luncile largi ale râului Someş şi afluenţilor acestuia (Valea Almaş, Valea Agrij, Valea Sălaj), râul Crasna, Valea Zalău şi râul Barcău, reprezintă zone mai joase şi mai netede de relief care au oferit condiţii prielnice aşezărilor  umane, căilor  de  comunicaţie  şi  diverselor  categorii  de  culturi  agricole.  Relieful  judeţului,  cu suprafeţe plane sau slab ondulate şi altitudini modeste, în general sub 800 m, au permis din cele mai vechi timpuri popularea acestora, chiar şi a spaţiilor montane.

Procentul,  din  suprafaţa  totală  a  judeţului,  ocupat  de  cursuri  de  apă  şi  lacuri este  0,6%;  suprafaţa albiilor minore a râurilor este 1821,73 ha, iar lungimea totală a cursurilor de apă este de 1463,7 km.

În privinţa climei, judeţul Sălaj se încadrează în spectrul de climă continental-moderată. Temperatura medie anuală în sectorul de munte este de 6ºC, în zona deluroasă de 8ºC, iar în regiunile joase, în depresiuni şi văi, de 9ºC. Precipitaţiile descresc cantitativ de la vest, unde s-au înregistrat valori între 700-800 mm.

Subsolul  judeţului  Sălaj  conţine  rezerve  de  cărbune  inferior  (lignit),  calcar,  tuf  vulcanic.  O  parte  din cărbunele extras în cele trei zone: Sărmăşag, Surduc, Zăuan este utilizat de industria energetică locală (S.C. Uzina Electrică SA Zalău), iar restul în judeţul Bihor. Calcarul şi cea mai mare parte a tufului vulcanic se prelucrează în alte judeţe, în industria cimentului. Argila se utilizează pentru fabricarea blocurilor ceramice la S.C. Cemacon SA Zalău.

In  judeţul  Sălaj  există  zăcăminte  de  ape  minerale  care  se  utilizează  pentru  tratamente  locale;  nu  se îmbuteliază.  Unităţile  de  tratament  cu  caracter  permanent  (Boghiş  şi  Bizuşa)  şi  sezonier  (Jibou)  sunt frecventate de populaţia din zonă, iar altele s-au închis (Meseşenii de Sus, Zalnoc).

Suprafaţa  totală  ocupată de terenurile  agricole  reprezintă  239.613  ha,  din  care  suprafaţă  arabilă reprezintă 121.758 ha, viile reprezintă 2.780 ha, livezile 5.030 ha, păşunile naturale 78.816 ha şi fâneţele naturale 31.299 ha.

Productivitatea terenurilor arabile şi condiţiile climatice permit cultivarea cerealelor, legumelor şi a plantelor tehnice,  dar  cu  rezultate  modeste.  De  asemenea  pomicultura,  viticultura  şi  creşterea  animalelor  au  vechi tradiţii în judeţul Sălaj. Piscicultura se practică la scară mică, la S.C. Piscicola SA Cehu Silvaniei.

Terenurile cu vegetaţie forestieră însumează o suprafaţă de 105.833 ha. Industria de prelucrare a lemnului bazată pe această resursă este dezvoltată în toate zonele judeţului, utilizând şi lemn provenit din alte zone ale ţării, în special cheresteaua de răşinoase şi buştenii de stejar.

B. Caracteristici administrative şi economice

Reşedinţa de judeţ este municipiul Zalău, un important centru industrial, un oraş modern, cu o intensă viaţă culturală şi spirituală, situat în centrul judeţului, pe valea râului cu acelaşi nume, la extremitatea nordică a munţilor Meseş. Cu o populaţie de aproximativ 63.000 de locuitori, este unul dintre cele mai mici reşedinţe de judeţ din ţară. Celelalte oraşe din judeţ sunt: Şimleu Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei. Alături de acestea există 57 de comune şi 281 de sate.

Populaţia stabilă a judeţului este în jur de 249.000 persoane, din care 49% masculine şi 51% feminine. Din totalul populaţiei, cea urbană reprezintă 39,7%, iar cea rurală 60,3%.

Cele mai recente date (recensământ 2007) privind populaţia din mediul urban au pus în evidenţă faptul că în mediul urban populaţia este reprezentată de 98.657 locuitori, repartizarea pe oraşe prezentându-se astfel:

-Zalău –    62.927  locuitori;

-Cehu Silvaniei – 8.008 locuitori;

-Jibou – 11.989 locuitori;

-Şimleu Silvaniei – 16.066 locuitori.

În mediul rural, populaţia este reprezentată de un număr de 147.623 locuitori.

Judeţul Sălaj dispune de o suprafaţă de 386.444 km2, din care 8.928 km2 reprezintă suprafaţă construită, 7.054 km2  căi de comunicaţii, 239.630 km2  sunt terenuri agricole, 106.608 km2  sunt terenuri forestiere, 5.785 km2, reprezintă ape de suprafaţă, alte folosinţe reprezentând 18.433 km2.

C. Valori istorice şi culturale

Istoria Sălajului atestă statornicirea omului pe aceste meleaguri încă din cele mai vechi timpuri. Cercetările arheologice au scos la iveală documente ce vorbesc despre existenţa unor aşezări încă din neolitic, din epoca bronzului, ca şi din prima epocă a fierului. Prezenţa dacilor este atestată pretutindeni în cuprinsul Sălajului.

În timpul ocupaţiei romane, graniţa dintre imperiu şi triburile dacilor liberi din nord se întindea de la Valea Someşului, pe sub culmile Munţilor Meseş, până în Valea Crişului Repede, devenind o puternică linie de apărare,  presărată  cu  numeroase  castre,  adevărate  bastioane  defensive  unite  prin  posturi  de  supraveghere, cum sunt cele de la Porolissum (pomenită de Ptolemeu în lucrarea să Geographia), Buciumi, etc.

Cronicile bizantine şi Cronica Hungarorum a lui Anonymus fac primele menţiuni despre românii din aceste locuri,  despre  formele  lor  de  organizare  (voievodatele  lui  Gelu  şi  Menumorut),  precum  şi  despre  prima atestare documentară a localităţii Zalău (Zyloc).

În  epoca  medievală,  prin  Sălaj  treceau  unele  dintre  cele  mai  importante  drumuri  comerciale  care  legau centrul Transilvaniei de vestul Europei: drumul sării şi al negustorilor. Aici s-au ridicat primele fortificaţii medievale pentru apărarea Transilvaniei.

Numele voievodului Valahiei, Mihai Viteazul, primul domn care a reuşit să unească cele trei ţări române Transilvania, Moldova şi Valahia într-un singur stat, se leagă de istoria Sălajului prin bătălia de la Guruslău din 3 august 1601. Pe o măgură din acea zonă, un impunător monument veşniceşte memoria celui care a împlinit cel dintâi străvechiul vis de unire a românilor.

În perioada epocii moderne, în centrul acţiunii românilor din Transilvania a stat lupta pentru independenţă şi unitate naţională.

Sălăjenii au participat la marile evenimente care au marcat istoria naţională, culminând cu participarea la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

D. Activităţi industriale şi agricole

Activitatea industrială a judeţului Sălaj a început să se dezvolte după anul 1970, ca al treilea val de industrializare la nivelul regiunii Nord-Vest, după reorganizarea administrativ- teritorială din 1968 şi a declarării oraşului Zalău ca reşedinţă de judeţ, oraş care este principalul centru industrial.

În ceea ce priveşte distribuţia spaţială, la nivelul judeţului Sălaj industria a fost şi este concentrată pe trei zone:

- oraşul Zalău, reşedinţa de judeţ, deţine o industrie diversificată

- oraşele mici: Şimleul Silvaniei, Cehu Silvaniei şi Jibou

- zone miniere, în special industria extractivă de exploatare a cărbunelui, în cursul anului 2005-2006 întreaga activitate minieră subterană a fost sistată, activitatea de extracţie continuând doar în exploatare la zi, în perimetrul minier Sărmăşag.

Industria metalurgică de maşini şi echipamente, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, vopsirea blănurilor, producţia de mobilier şi alte activităţi industriale sunt doar câteva dintre activităţile de bază din judeţ.

Producţia industrială realizată la nivelul judeţului Sălaj în anul 2006 a fost de 2.287.166,1 lei preţuri curente, înregistrănd o creştere cu 8,4% faţă de anul precedent, şi cu 7,1 % pe total ţară.

Creşterile s-au înregistrat în ramurile :

- 48,8 % industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

  - 21,8% fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice,

  - 14,8% producţia de mobilier şi alte activităţi  industriale

  - 6,8%  fabricarea altor produse din minerale nemetalice

  - 5,4% industria metalurgică

  - 3,3 % edituri, pligrafie şi reproducere pe suporţi a înregistrărilor.

Se constată o scădere a producţiei în ramurile: fabricarea lemnului şi a produselor din lemn, cu excepţia mobilei, industria de maşini şi echipamente, producţia şi furnizarea energiei electrice şi termice.

În  judeţul  Sălaj  ramura  producătoare  de  energie  termică  şi  electrică  este  reprezentată  în  principal  de  SC Uzina  Electrică  Zalău  SA,  care  până  în  urmă  cu  câţiva  ani  asigura  energia  termică  pentru  industria  şi populaţia municipiului Zalău. Începând cu anul 2000 cantitatea de energie livrată către consumatori a scăzut considerabil  datorită  faptului  că  cea  mai  mare parte a  consumatorilor  casnici  şi  cel  mai  important consumator industrial (SC Silvania SA Zalău-fabrica de anvelope) au trecut la centrale termice pe gaz natural. În anul 2004 s-a finalizat modernizarea instalaţiei nr.3 la SC Uzina Electrică SA  Zalău şi s-a realizat trecerea acesteia de la funcţionare pe combustibil solid şi lichid, la funcţionare pe gaz metan, în conformitate cu planul de implementare a Directivei nr. 2001/80/CE, costul investiţiei fiind de 1500 mii EURO, având drept rezultat scăderea cantităţilor de poluanţi emişi.

Celelalte  localităţi  urbane  din  judeţ  nu  dispun  de  sistem  centralizat  de  încălzire.

Oraşul  Jibou  dispune aproape în totalitate de instalaţii de ardere neindustriale (centrale termice) care utilizează ca şi combustibil gazul  natural.

În  oraşul  Şimleu  Silvaniei,  încălzirea  locuinţelor  şi  a  clădirilor  administrative  se  realizează prin  intermediul  unor  centrale  termice  de  cartier (CLU),  care  funcţionează  cu  combustibil  lichid  uşor şi începând cu anul 2005  pe gaz metan.

În  oraşul Cehu Silvaniei încălzirea locuinţelor şi a spaţiilor administrative se realizează cu sobe pe diferite tipuri de combustibil, iar din anul 2006 oraşul beneficiază şi de alimentare cu gaz metan.

În  mediul  rural  s-au  înfiinţat  distribuţii  de  gaze  naturale  în  comune  unde  sunt  conexiuni individual,  iar  pentru  restul  localităţilor  rurale  încălzirea  se  face  cu  sobe  alimentate  cu  combustibil  solid (lemn, cărbune).

La sfârşitul anului 2006, în judeţul Sălaj, erau înmatriculaţi la Oficiul Registrului Comerţului un număr de 14 931 agenţi economici. Din cei 14 931 agenţi economici înregistraţi,  gruparea acestora după tipul de capital prezentăndu-se astfel: un număr de 14.821  sunt cu capital privat din care: 8904  sunt societăţi comerciale, 5.810 persoane fizice şi asociaţii familiale, 107 organizaţii cooperatiste, 47 sunt cu capital majoritar de stat, din care 19 regii autonome şi 28 societăţi comerciale, 63 societăţi comerciale sunt cu capital mixt (stat şi privat).

Referitor la accesarea fondurilor UE de către agenţii economici din judeţul Sălaj, se poate remarca faptul că în ultimii ani au fost atrase în judeţ, prin programul PHARE, ISPA, SAPARD, contribuţii nerambursabile de câteva milioane de euro.

Pe  lângă  aceasta  putându-se  menţiona  construirea  unui  parc  industrial  în  oraşul  Jibou,  unde contribuţia nerambursabilă a UE se ridică la aproape 1,2  mil. EURO.

Investiţiile realizate în 2006 sunt în valoare de 258191,3 mii lei preţuri curente.

Indicele productivităţii muncii din industrie a ajuns la 17 4941 lei preţuri curente /salariat, înregistrând o creştere cu 17,8% în 2006 fată de 2005.

Cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie a crescut cu 16,5% faţă de anul precedent  şi faţă de o creştere cu 6,1% pe total ţară. Valoarea livrărilor de  produse industriale în anul 2006 s-a cifrat la 2254,9 milioane RON.

Datorită configuraţiei terenului agricol al judeţului Sălaj, pomicultura şi viticultura sunt sectoare care s-au dezvoltat din vechi timpuri şi au tradiţie în zonă. Plantaţiile pomicole şi viticole sunt organizate în ferme specializate  ale  Staţiunii  de  Cercetare  şi  Producţie  Pomicolă  Zalău  şi  ale  SC  Complex  Agricol  SA.

La Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicola Zalău se întreprind cercetări privind soiurile de pomi fructiferi cele  mai  adaptabile  zonei  şi  se  produce  material  pentru  plantaţii  pentru  judeţul  Sălaj  şi  alte  judeţe. Tehnologiile  care  se  folosesc  determina  ca  fructele  din  zonă  să  aibă  calităţi  gustative  foarte  apreciate  de consumatori.

În judeţul Sălaj activitatea turistică nu este promovată suficient, deşi componentele naturale peisagistice ale judeţului sunt armonios îmbinate, iar zona este importantă din punct de vedere istoric (cu numeroase vestigii semnificative ale limesului roman) şi etnofolcloric (in judeţul Sălaj se găsesc foarte multe biserici din lemn). Valorificarea potenţialului  turistic şi de agrement pe care îl reprezintă cursul râului Someş pe lungimea de 95 km este diminuată din cauza surselor de poluare din amonte de intrarea în judeţ.

E. Arii protejate

Zonele protejate aduc o contribuţie vitală la conservarea resurselor naturale şi au ca funcţie atât conservarea eşantioanelor  reprezentative  de  regimuri  naturale  şi  diversitate  biologică,  cât  şi  menţinerea  stabilităţii ecologice a regiunilor care le înconjoară. Ele sunt un motor pentru dezvoltarea rurală şi dezvoltarea raţională a  solurilor  marginale,  pentru  cercetarea  şi  supravegherea  continuă,  educaţie  şi  conservare,  agrement  şi turism.

Pe teritoriul judeţului Sălaj există un număr de 15 arii protejate: Rezervaţia peisagistică  Stanii Cliţului, Gresiile de pe Stânca Dracului, Pietrele „Moşul şi Baba”, Grădina Zmeilor, Calcarele de Rona, Stejărişul Panic, Stejărişul de baltă Panic, Balta Cehei, Poiana cu Narcise de la Racâş Hida, Mlaştina de la Iaz, Pădurea „La Castani”, Rezervaţia peisagistică Tusa-Barcău,  Pădurea Lapiş, Peştera Măgurici  desemnate prin Legea 5/2000, care ocupă o suprafaţă de 51,62 ha, reprezentând 0,016 % din suprafaţa judeţului.

În procesul de Implementare a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în judeţul Sălaj, din cele 15 arii naturale protejate ale judeţului au fost incluse în propunerile de situri un număr de 7 arii: Pădurea Lapiş, Mlaştina de la Iaz, Balta Cehei, Rezervaţia peisagistică Stanii Cliţului, Peştera Măgurici, Pădurea la Castani şi Poiana cu narcise Racăş Hida.

Pentru cele 7 arii naturale protejate încredinţate în custodie Direcţiei Silvice Zalău în cursul anului 2004 (Pădurea La castani, Rezervaţia peisagistică Stanii Cliţului, Pietrele Moşu şi Baba, Rezervaţia Peisagistică Tusa-Barcău, Stejărişul Panic, Stejărişul de baltă Panic) şi 2005 (Pădurea Lapiş) au fost eleborate atât regulamente cât şi planuri de management, care au fost avizate de către Comisia Monumentelor Naturii din Cadrul Academiei Române, conform legislaţiei în vigoare.

Conform convenţiilor de custodie încheiate în baza ordinului MAPPM nr. 494 din 2005, instituţia custode a înaintat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, raportul anual privind starea ariilor naturale protejate încredinţate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute şi acţiunile întreprinse în baza planului de management, precum şi stadiul realizării obligaţiilor asumate.

În cursul anului  2006, au fost efectuate inspecţii şi verificări în teren care au vizat în principal modul de întreţinere şi conservare a ariilor naturale supuse regimului natural de arie protejată, impactul activităţilor economice  asupra  componentelor  de  mediu  în  aceste  zone.  Pentru  menţinerea  calităţii  mediului  şi  a biodiversităţii în ariile naturale protejate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj a întocmit fişe tehnice pentru fiecare arie protejată şi a elaborat recomandări pentru  ariile protejate .

La realizarea cadastrului ariilor protejate de pe raza judeţului Sălaj s-a colaborat cu Consiliul Judeţean Sălaj, Oficiul  Judeţean  de  Cadastru,  Geodezie  şi  Cartografie  Sălaj,  Direcţia  Silvică  Sălaj  şi  cu  Consiliile  locale implicate. În urma verificărilor s-au concluzionat următoarele:

-	necesitatea unor amenajări specifice cum ar fi îngrădirile

-	necesitatea montării de panouri avertizare

-	limitarea activităţilor umane în zonele supuse regimului de arie naturală

-	necesitatea asigurării serviciului de pază şi de protecţie

-	amenajarea unor căi de acces, necesare pentru  introducerea ariilor protejate în

circuitul turistic (cu respectarea  principiilor ecologice)

-	necesitatea elaborării Planurilor de Management pentru fiecare din cele 12 arii în

conformitate cu prevederile legale.

F. Analiza limitelor şi a potenţialului natural, economic şi social al judeţului Sălaj

Metoda  utilizată  pentru  evaluarea  potenţialului  şi  a  limitărilor  comunităţii  judeţului  Sălaj  este  analiza SWOT. Analiza diagnostic reprezintă punctul de iniţiere a evaluării propriu-zise, Grupul de Lucru al PLAM identificând  atât  factorii  interni  ai  comunităţii  (punctele  tari  şi  punctele  slabe)  cât  şi factorii externi care influenţează direct sau indirect comunitatea judeţeană (oportunităţi, ameninţări).

Pornind de la aceste premise obiective, s-a definit viziunea comunităţii cu privire la conservarea şi protecţia capitalului  natural,  stabilind  totodată  direcţiile  principale  care  vor  reprezenta  obiectul  acestui  PLAM  din perspectiva  necesităţii  îmbunătăţirii  acestor  condiţii  de  mediu  (respectiv  punctele  slabe  şi  ameninţările) bazată pe capacitatea locală de a sprijini acest proces sau de a atrage resurse externe pentru acesta (respectiv puncte tari şi oportunităţi).

Analiza diagnostic elaborată în cadrul procesului PLAM este următoarea:

| ASPECTE INTERNE: | ASPECTE EXTERNE: |
| --- | --- |
|  Personal  Resurse financiare  Facilităţi de mediu  Factori politici/ culturali  Comunicare/coordonare |  Cadru legislativ şi instituţional  Informaţie şi tehnologie  Logistică  Factori financiari şi economici |

| PUNCTE TARI (INTERNE) | PUNCTE SLABE (INTERNE) |
| --- | --- |
| - Resurse naturale (păstrăv – cursul superior Barcău; BăileBoghiş şi alte ape minerale terapeutice şi termale) - Existenţa Institutului de Cercetări Biologice – Grădina Botanică Jibou - Experienţă în domeniul managementului proiectelor de mediu - Capacitate în domeniul atragerii fondurilor - Existenţa proiectelor (studii de fezabilitate) în domeniul alimentării cu apă/canalizare - Existenţa unor proiecte cofinanţate din surse externe (ex. PDR – 20 comune, SAPARD, FRDS, etc.) - Disponibilitatea spre cooperare între instituţii – sectorul privat – administraţie – societate civilă - Fonduri de vânătoare - Areale protejate - Peştera cu picturi rupestre de la Cuciulat - Disponibilitatea personalului din instituţii - Experienţă locală (Primăria Zalău) în utilizarea mecanismelor financiare (bond-uri municipale) pentru susţinerea investiţiilor de mediu | - Lipsa de personal la instituţiile cu atribuţii de coordonare şi control, administraţia publică, agenţi economici - Competenţa personalului (pregătire de specialitate) - Resurse financiare reduse raportat la responsabilităţi pentru autorităţile cu atribuţii de coordonare şi control, administraţie şi agenţi economici pentru operarea facilităţilor de mediu/instalaţii de protecţia mediului - Infrastructura în domeniul deşeurilor - Implicarea insuficientă a administraţiei publice în probleme de mediu chiar în sectoarele unde responsabilităţile le revin prin lege (deşeuri) - Capacitate de suport redusă a mediului local (apă) - Existenţa zonelor urbane supraaglomerate - Nerespectarea principiilor dezvoltării durabile (economisire resurse) în planificarea de urbanism şi amenajarea teritoriului - Slaba potenţare a ariilor / resurselor naturale - Capacitate de monitorizare insuficientă a factorilor de mediu de către instituţii cu rol de coordonare şi control, administraţie şi agenţi economici - Terenuri degradate/peisaj degradat datorat exploatărilor miniere - Slaba conştientizare / participare a publicului (educare) - Mecanisme instituţionale de comunicare deficitare - Slaba dezvoltare a sectorului privat în domeniul infrastructurii de mediu - Slaba dezvoltare economică a judeţului |
| AMENINŢĂRI (EXTERNE) - Lipsa unor norme de aplicare a legilor / legislaţie incoerentă, stufoasă, incompletă . Slaba conectare la reţelele de infrastructură de transport, informaţional. - Lipsa strategiilor de mediu pentru conformare cu cele mai bune tehnici disponibile cu legislaţia sectorială a UE - Insuficienţa mecanismelor financiare de stimulare a investiţiilor în infrastructura de mediu (în general în protecţia mediului) - Situarea judeţului Sălaj în zonă cu potenţial economic, cultural, natural mai puţin dezvoltat faţă de judeţele din regiune - Lipsa accesului direct la baze de date naţionale (sisteme informaţionale deficitare – într-un singur sens) |  |

OPORTUNITĂŢI (EXTERNE) - Legislaţia europeana transpusă în legislaţia naţională - Existenţa posibilităţilor de finanţare externe (instrumente de pre-aderare, parteneriate public-privat, UE, USAID, BERD, Banca Mondială, DEPA, etc.) în domeniul mediului - Existenţa posibilităţilor de finanţare internă guvernamentală (Fondul de Mediu, Fondul de Apă) Mecanismele financiare ale Protocolului de la Kyoto - Privatizarea cu capital extern a marilor agenţi economici - Existenţa resurselor financiare pentru reconstrucţii miniere – Agenţia Naţională de Reconstrucţie a Zonelor Miniere Includerea în strategii naţionale a proiectelor în domeniul infrastructurii de mediu (canalizare, deşeuri).

Pornind de la analiza realizată, scopul elaborării şi implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu este de a promova dezvoltarea economică locală bazată pe existenţa unui potenţial regional în administrarea capitalului natural şi social existent în concordanţă cu principiile conservării şi protecţiei capitalului natural existent.

2.2 Calitatea mediului în judeţul Sălaj

2.2.1 Calitatea atmosferei

A. Sursele de poluare atmosferică din judeţul Sălaj sunt:

  - Industria

  - Activităţile extractive

  - Energia

  - Transporturile

Cele mai importante surse fixe de poluare a atmosferei de pe teritoriul judeţului Sălaj sunt:

-	SC Uzina Electrică Zalău - producătoare de energie electrică şi termică;

-	SC Cuprom SA  Zalău producţie sârmă trefilată şi emailată, conductoare;

-	SC Rominserv SA Zalău - producţie armături din fontă şi oţel;

-	SC Silcotub SA - fabricarea de ţevi fără sudură;

-	SC Silvania SA Zalău - producţie de anvelope;

- SC Cemacon SA -fabricarea  produselor ceramice;

-           SC Flavoia SA – activitate de creştere intensivă a păsărilor;

-          carierele de exploatare a calcarului de la Prodăneşti;

-          fabricile de mobilă de pe raza judeţului.

Industria

Unităţile industriale existente la nivelul judeţului Sălaj se pot clasifica în funcţie de tipul impactului cauzat asupra factorilor de mediu, astfel:

a) Instalaţii industriale IPPC care au potenţiale efecte semnificative asupra tuturor factorilor de mediu, astfel :

-activităţi din sectorul prelucrării metalelor

-activităţi în domeniul industriei mineralelor

-activităţi în domeniul energetic

-activităţi de creştere  intensivă a păsărilor.

Aceste instalaţii constituie principala presiune asupra factorilor de mediu, evacuând poluanţi în toţi factorii de mediu, nefiind conforme cu legislaţia în vigoare

b) Instalaţii industriale care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV, cu efecte potenţiale semnificative asupra aerului şi după caz asupra apei şi producerii de deşeuri, inclusiv deşeuri periculoase.

Presiunile asupra mediului cauzate de aceste activităţi se manifestă mai pregnant asupra aerului datorită emisiilor de compuşi organici volatili.

În judeţ există 14 instalaţii inventariate sub incidenta Directivei 1999/13/CE aparţinând de 14 titulari. Acestea desfăşoară activităţi în sectorul prelucrării lemnului, a prelucrării maselor plastice cu fibră de sticlă, în industria cauciucului, în metalurgie şi în instalaţii de curăţare chimică.

Activităţi extractive

O categorie de activităţi industriale cu efecte semnificative asupra mediului, în special asupra solului şi a apelor sunt lucrările de extracţie a cărbunelui (EM Sălajul), extracţia calcarului şi a altor materiale de construcţii în cariere cât şi extracţia agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă. Extracţia cărbunelui (EM Sălajul Sărmăşag) exercită presiuni asupra aerului prin poluarea cu pulberi din zonele de extracţie la zi şi în zonele de depozitare a cărbunelui şi sterilului.

Extracţia ţiţeiului în zona Marca – Leşmir. Efectele cauzate de extracţia ţiţeiului în zona Marca se manifestă asupra tuturor factorilor de mediu, la nivelul atmosferei are loc poluarea  cu hidrocarburi şi gaze de ardere, în special CO.

Energia

În judeţul Sălaj, ramura producătoare de energie termică este reprezentată în principal de SC Uzina Electrică Zalău SA.

Sectorul energetic afectează atât calitatea atmosferei, cât şi ceilalţi factori de mediu: apă, sol, vegetaţie prin modificarea şi alterarea calităţii acestora.

Transporturile

Dezvoltarea continuă a mijloacelor de transport a dus la o creştere accentuată a poluării aerului. Volumul poluanţilor emişi de mijloacele de transport se situează imediat după cel al combustibililor în surse fixe, dar ţinând seama că mijloacele rutiere de transport elimină poluanţii la nivelul solului, riscul pentru sănătate în zone intens populate este mult mai crescut. Poluanţii emişi sunt: CO2, CO, NOx, Pb, hidrocarburi, pulberi, fum.

B. Reţeaua de supraveghere a emisiilor atmosferice în judeţul Sălaj

Reţeaua de supraveghere a calităţii aerului în judeţul Sălaj cuprinde 23 puncte de prelevare probe, amplasate în 7 localităţi (în zonele de locuinţe, în zonele industriale şi în zonele cu trafic auto). Probele prelevate sunt de următoarele tipuri: orare (60 minute), zilnice (24 ore), lunare, urmărindu-se totodată şi calitatea precipitaţiilor.

Indicatorii urmăriţi au fost: O3, NH3, NO2, SO2, pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile.

Probele prelevate au fost de următoarele tipuri:

-  1208 probe orare: NO2, SO2, O3,

-  2219 probe zilnice: NH3, NO2, SO2,  pulberi în suspensie

-  271 probe lunare - pulberi sedimentabile, cu un total de 3698 probe.

Valorile înregistrate la probele orare, s-au situat în limitele admise de reglementările în vigoare (Ordinul 592/2002). Urmărind valorile înregistrate la probele zilnice se constată depăşiri faţă de valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane la indicatorul pulberi în suspensie (58 g/m), conform ordinului 592/2002 - 140 depăşiri, iar probele lunare au  înregistrat 19 depăşiri a CMA (17,0 g/mp/lună) la indicatorul pulberi sedimentabie.

C) Concentraţii de pulberi în suspensie emise în atmosferă în anul 2006

Concentraţiile de pulberi în suspensie au fost monitorizate în anul 2006, în punctul de prelevare APM, situat în municipiul Zalău. Timpul  de  prelevare  a  probelor  a  fost, conform Ord. 592/2002, de  24  de  ore.  Au  fost înregistrate 137 (44%)  depăşiri  ale  CMA (58µg/mc)  din  totalul  de  312 probe  analizate. Valoarea maximă la acest indicator s-a înregistrat în luna ianuarie şi a fost de 0,1572 mg/mc.

D). Concentraţii de pulberi sedimentabile emise în atmosfera în anul 2006

Referitor  la  indicatorul  pulberi  sedimentabile,  reţeaua  de  supraveghere cuprinde 23  puncte  de  prelevare, 11 aparţin APM Sălaj şi 12 Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj.

Pe teritoriul judeţului Sălaj, în anul 2006, au fost prelevate  în total 271 probe din care 127 de APM Zalău şi 144 de către DSP Sălaj.

La nivel judeţean, indicatorul  pulberi  sedimentabie a înregistrat 19 depăşiri a CMA (17,0 g/mp/lună) reprezentând  7% din totalul probelor analizate.

Concentraţia maximă s-a atins în luna aprilie în municipiul Zalău - Str. Sărmaş nr.4 (29,2 g/mp/lună).

În anul 2006, pulberile evacuate în atmosferă au fost evaluate în urma inventarierii principalelor surse de poluare (Corinair) la valoarea de 55,10 tone.

E). Concentraţiile  de metale grele emise în atmosferă în perioada 2004 - 2006

Metalele grele pot proveni de la sursele staţionare şi mobile. În anul 2006, emisiile de metale grele au înregistrat o scădere, faţă de anul 2005. Principala sursă de poluare cu metale grele o reprezintă traficul rutier alături de procesele de producţie şi incinerarea deşeurilor .

Emisii de metale grele

| Judeţul Sălaj | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hg kg/an | 1.13 | 2,18 | 1,47 |
| Pb kg/an | 1328,00 | 25,44 | 19,13 |
| Cd kg/an | 0,688 | 1,20 | 0,87 |

După cum se poate observa în tabel, în anul 2006, emisiile de Pb s-au redus semnificativ, datorită eliminării acestuia din benzină, conform prevederilor legislative din domeniul protecţiei calităţii aerului.

În ceea ce priveşte calitatea aerului ambiental, au fost monitorizate metalele grele conţinute în pulberile totale în suspensie. În perioada 2005-2006 valorile concentraţiilor de metale grele din probele de pulberi în suspensie se încadrează în limitele prevăzute de Ord.592/2002 şi STAS 12574/87.

F). Emisiile de poluanţi care produc efectul de seră

Sectoarele în care s-au estimat emisiile de gaze cu efect de seră sunt: sectorul energetic, procesele industriale, utilizarea solvenţilor şi a altor produse, agricultură şi deşeuri.

În anul 2006, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj a efectuat inventarierea agenţilor economici care intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE privind instituirea unui sistem de tranzacţionare a licenţelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Agenţii economici care intră sub incidenţa directivei sunt: S.C. Uzina Electrică S.A., S.C. Cemacon S.A, S.C. Silcotub S.A şi S.C. Silvania S.A.

Gazele cu efect de seră sunt: CO2, CH4, N2O, precum şi PFC, HFC şi SF6.

Pe teritoriul judeţului Sălaj, în anul 2006 emisiile de dioxid de carbon sunt în uşoară scădere (292,88 mii tone) faţă  de  valoarea emisiilor  inventariate  în  anul  2005  (321,42 mii  tone).

În anul 2006 poluarea atmosferei cu dioxid de carbon se datorează în special emisiilor provenite din traficul rutier - 38,27 %, alături de emisiile provenite din procesele de ardere de la instalaţiile neindustriale - 28,25 % şi emisiile generate de procesele de ardere din energetică şi industria de transformare - 25,31%.

Emisii anuale de dioxid de carbon

| Judeţul Sălaj | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| mii tone t/an | 179,02 | 321,42 | 292,88 |

În  perioada 2003-2006 emisiile de protoxid de azot au scăzut considerabil de la 38,597 tone în anul 2003, la 16,536  tone în anul 2006.

Ponderea cea mai mare în generarea emisiilor de protoxid de azot, în anul 2006, se datorează în principal emisiilor provenite din procesele de ardere neindustriale în proporţie de 51,36 %, urmată de emisiile provenite din traficul rutier în proporţie de 23,46 %, alături de emisiile generate de procesele de ardere din energetică şi industria de transformare (19,51 %).

Emisiile anuale de protoxid de azot

| Judeţul Sălaj | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| t/an | 23,66 | 17,52 | 16,53 |

Ca şi emisiile de CO2, emisiile de CH4 intervin în generarea efectului de seră. La nivelul judeţului Sălaj, principala sursă de poluare a atmosferei cu  metan se datorează în special emisiilor provenite din extracţia şi distribuţia combustibililor fosili, care în anul 2006 a atins - 53,58 %, alături de emisiile provenite din procesele de ardere din instalaţiile neindustriale -19,15 % şi emisiile din agricultură – 16,05 %. În anul 2006 emisiile de metan (170,54 t) au scăzut semnificativ faţă de anul 2005 (556,79 t).

Emisii anuale de metan

| Judeţul Sălaj | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| t/an | 212,34 | 556,79 | 170,54 |

G). Calitatea precipitaţiilor

În judeţul Sălaj calitatea precipitaţiilor este urmărită printr-o reţea de supraveghere a calităţii precipitaţiilor formată din 5 puncte de prelevare probe situate în zone reprezentative ale municipiului Zalău şi a oraşelor Jibou, Cehu Silvaniei şi Şimleu Silvaniei.

Indicatorii monitorizaţi sunt cei prezentaţi în tabelul de mai jos. De asemenea, tabelul  redă valorile medii şi maxime înregistrate pentru indicatorii determinaţi în anul 2006, referitor la calitatea precipitaţiilor.

| Nr. Crt. | Indic. | APM Zalău |  | St Meteo Zalău |  | Şimleu Silv. |  | Cehu- Silvaniei |  | Jibou |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Media | Max. | Media | Max | Media | Max | Media | Max. | Media | Max. |
| 1. | pH | 5,7 | 7,0 | 5,6 | 6,9 | 5,8 | 6,2 | 5,7 | 6,3 | 6,2 | 6,8 |
| 2. | Cond. | 38,6 | 107,5 | 47,0 | 131,2 | 43,3 | 80,3 | 40,3 | 93,7 | 31,0 | 41,8 |
| 3. | NH4+ | 1,0 | 4,1 | 1,2 | 3,7 | 1,1 | 2,9 | 0,7 | 3,9 | 1,0 | 1,4 |
| 4. | NH3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ca2+ | 0,9 | 2,4 | 1,0 | 4,8 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 1,6 |
| 6. | NO2- | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 7. | NO3- | 0,8 | 3,0 | 1,0 | 3,4 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 2,7 | 0,9 | 2,2 |
| 8. | Cl- | 0,9 | 3,9 | 1,0 | 4,2 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 2,1 | 0,5 | 0,9 |
| 9. | SO42- | 2,3 | 13,5 | 3,0 | 23,9 | 8,7 | 17,6 | 1,6 | 5,8 | 6,2 | 11,0 |
| 10. | Mg2+ | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |

După cum se observă în tabel, în judeţ există zone în care se înregistrează precipitaţii cu caracter slab acid. Conţinutul de ioni SO42- , NO3- ,NH4+ şi Cl- în apele de precipitaţii  se menţin relativ constante faţă de cel înregistrat în anul  2005.

În zonele industriale şi cele cu aglomerări urbane precipitaţiile îşi menţin caracterul acid.

H). Emisii de poluanţi organici persistenţi

Pe teritoriul judeţului Sălaj, în anul 2006 principalele surse care contribuie la emisiile de substanţe toxice persistente sunt:  - incinerarea deşeurilor (dioxine şi PCBs),

- pesticidele utilizate în agricultură

- procesele de producţie (PAH şi Benzo (a))

În prezent majoritatea unităţilor medicale mici încredinţează deşeurile medicale societăţii Bio Pak Baia Mare, care le transportă la incineratorul ecologic al societăţii IF Tehnologii Cluj Napoca. Emisiile de poluanţi organici persistenţi cunosc, în general, o evoluţie descendentă.

| Jud. Sălaj | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dioxine (g/an) | 0,007194 | 0.0064350 | 0,0049500 |
| PCBS (t/an) | 0,0000004 | 0,0000007 | 0,0000005 |
| PAH (t/an) | 0,001810 | 0.000701 | 0,000425 |
| Benzo (a) (kg/an) | 0,022236 | 0.01989 | 0,0153 |

I) Evoluţia calităţii aerului în perioada 2004-2006

Analizând evoluţia calităţii aerului în perioada 2004-2006, putem concluziona că s-au înregistrat progrese semnificative în acest domeniu.

Emisiile de  dioxid de sulf şi oxizi de carbon au scăzut semnificativ prin înlocuirea  combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea agentului termic, cu gaz natural.

Emisiile de oxizi de azot rezultate din procesele de ardere, în special de la instalaţiile mari de ardere (IMA) s-au redus prin înlocuirea arzătoarelor învechite cu arzătoare cu NOx redus.

Emisiile de compuşi organici volatili proveniţi din activitatea de distribuţie a benzinei sau din instalaţii industriale sunt în scădere ca urmare a măsurilor de recuperare a vaporilor de benzină, retehnologizarea proceselor industriale, înlocuirea solvenţilor, etc.

Emisiile de plumb, în special cele provenite de la autovehicule sunt de asemenea în scădere datorită aplicării prevederilor HG nr.689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, care restricţionează introducerea pe piaţă a benzinei cu plumb.

Emisiile de CFC au scăzut datorită implementării Protocolului de la Montreal şi a Planului Naţional de eliminare treptată a halonilor

Concentraţiile medii ale poluanţilor gazoşi monitorizaţi s-au situat sub valorile limită stabilite de normativele şi standardele de calitate a aerului.(STAS 12574/1987 şi  Ordinul 592/2002).

Concentraţiile de pulberi în suspensie prezente în atmosferă continuă să fie ridicate, în special în zonele industriale, urbane cu trafic intens. Pentru atenuarea impactului produs de trafic asupra mediului  au fost luate  măsuri legislative privind calitatea carburanţilor introduşi pe piaţă, care vor aduce îmbunătăţiri semnificative în domeniul calităţii aerului.

J). Măsuri impuse agenţilor economici pentru reducerea emisiilor atmosferice

Pentru  reducerea poluării cauzate de industrie, s-au implementat prin autorizaţii de mediu  măsuri pentru reducerea emisiilor de poluanţi şi pentru gestionarea corespunzătoare  a deşeurilor şi conservarea resurselor naturale, prin impunerea Planurilor de acţiune şi a Programelor de conformare. Măsurile scadente în perioada 2005 – 2006 au fost integral realizate, pe toate sectoarele de mediu, inclusiv în sectorul poluării industriale şi managementului riscului.

Toate cele 6 instalaţii IPPC existente sunt în proces de modernizare şi adaptare la cele mai bune tehnici disponibile BAT, investind anual sume considerabile pentru modernizarea tehnicilor şi a managementului, pentru eficientizarea consumurilor de resurse naturale  şi tehnici de reducere a emisiilor. De asemenea, sunt prevăzute măsuri pentru prevenirea riscurilor şi monitorizarea emisiilor şi a mediului în zona de amplasare.

Investiţiile totale estimate cf. Angajamentelor asumate de România pe capitolul 22 - Mediu în vederea integrării în UE, pentru instalaţiile IPPC se prezintă astfel:

| Nr crt. | Sectorul | Sume(EURO) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004-2007 | 2007-2014 |
| 1. | Metalurgie | 2.918.000 | 2.892.000 |
| 2. | Industria mineralelor | 150.000 | - |
| 3. | Industria energetică | 5.400.000 | 29.420.000 |
| 4. | Creşterea păsărilor | 32.750 | 135.500 |

Toate instalaţiile aflate sub incidenţa Directivei 1999/13/CE erau neconforme în 2005, cu excepţia unei instalaţii din domeniul prelucrării metalelor (fabricare sârmă emailată) şi a instalaţiilor de curăţare chimică a hainelor.

În cursul anului 2006, două instalaţii care au avut obligaţia conformării la 31.12.2006, au realizat investiţii care au asigurat conformarea. Toate celelalte instalaţii au stabilite prin programele de conformare, respectiv Planuri de reducere a emisiilor (în cazul fabricării cauciucurilor) măsuri pentru conformare până la 31.10.2007. Acestea constau în echipamente pentru captare şi tratare emisii şi respectiv reducerea consumului de solvent prin tehnici corespunzătoare sau înlocuirea substanţelor pe bază de solvent cu substanţe pe bază de apă, sau cu substanţe cu conţinut mai redus de COV.

Măsuri pentru reducerea poluării cauzate de industria extractivă

În vederea reducerii impactului s-a impus prin autorizaţia de mediu, reconstrucţia ecologică prin redarea în circuitul iniţial al terenului concomitent cu exploatarea.

Investiţiile promovate în anul 2006 pentru protecţia atmosferei, în judeţul Sălaj sunt:

SC Valen Est Industries SRL Surduc       - Modernizare instalaţie de exhaustare

SC Rominserv Valves IAIFO SA Zalău   - Modernizarea sistemului de captare noxe la cuptoarele

cu arc din T1

- Reabilitare ventilaţie sablaje

- Captare noxe sudură

- Captare noxe neferoase

SC Hacoda SRL                                          - Instalaţie exhaustare

SC Simex Plus SRL Şimleu                        -  Filtre COV

SC Industries Elite Bobota           	     - Instalarea cabinelor de pulverizare cu blocuri filtrante

cu cărbune activ pentru reducerea cantitătilor de COV

SC Cemacon SA Zalău                               - Încapsularea benzilor transportoare

SC West Co Impex SRL Crişeni               - Filtru labirint metalic la cabina de pulverizat gelcoat

SC Fibrocom SRL Zalău                           - Dotare cu instalaţie de exhaustare mecanică

Prin măsurile aplicate, de implementare şi impunere a  legislaţiei de mediu şi a derulării programelor investiţionale, în sectorul industrial şi în infrastructura de mediu, putem spune că poluarea cauzată de activităţile industriale s-a redus în cursul anului 2006, atât în ceea ce priveşte nivelul emisiilor de poluanţi în aer cât şi în apă.

La nivelul judeţului Sălaj, sursele fixe şi mobile de poluare a atmosferei sunt răspândite în centrele urbane, dar nu conferă zonei probleme majore de poluare. Din datele obţinute din sistemul de monitorizare al APM şi  din  datele  furnizate  de  Direcţia  de  Sănătate  Publică  Sălaj  reiese  că  zona  cea  mai  afectată  sub  aspectul poluării atmosferei este cea a municipiului Zalău.

2.2.2 Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane

A. Resursele de apă

Pe  teritoriul  judeţului  Sălaj,  în  vederea  alimentării  cu  apă  a  populaţiei, cât  şi  a  necesităţii  industriale  şi agricole, există la nivelul actual resurse de apă atât de suprafaţă cât şi subterane. Acestea asigură pe  lângă alimentarea cu apă a populaţiei şi necesităţile industriale şi agricole.

Sistemele  de  alimentare  centralizate  deservesc  populaţia  din  municipiul  Zalău,  oraşele  Şimleu  Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou, precum şi localităţile rurale Sărmăşag, Ileanda, Crasna, Hida, Stâna, Bizuşa, Răstoci, Saşa, Cuzăplac, Lozna, Letca, Marin, Agrij, Păuşa, Românaşi, Bocşa.

În ceea ce priveşte bazinul hidrografic Someş Crasna, acesta ocupă o suprafaţă de 17740 km, din care 3408 kmp (19,1% din suprafaţa totală a bazinului hidrografic) se găseşte în judeţul Sălaj. Acest bazin hidrografic ocupă cca 88,5% din suprafaţa judeţului, iar diferenţa de 11,5% revine bazinului hidrografic Crişuri.

Stadiul investitiilor  pentru alimentări cu apă centralizate la finele anului 2006 au fost pentru loc.Crasna 80%, Pericei 60%, Vîrşolţ 50%, Crişeni 70% şi Carastelec 75%. Sursele de apă ale centrelor urbane sunt:

- Acumularea Vârşolţ, cu aport din derivaţia râu Barcău-Acumulare Vârşolţ, asigură cerinţa de apă potabilă a municipiului Zalău şi a oraşului Şimleu Silvaniei

- Frontul de captare apă subterană Jibou asigură cerinţa de apă potabilă a oraşului Jibou

- Frontul  de  captare  apă  subterană  Sălsig  asigură  cerinţa  de  apă  potabilă  a  oraşului  Cehu   Silvaniei.

În cursul anului 2006 resursele de apă teoretice şi tehnic utilizate au fost:

Bazinul hidrografic Someş-Crasna

-resurse de apă de suprafaţă teoretice- 4 131 000 mii mc

-resurse de apă de suprafaţă  tehnic utilizabile- 74 000 mii mc

Evoluţia resurselor de apă teoretice şi tehnic utilizabile pentru perioda 1999-2006 este prezent tabelar:

| Judeţul Sălaj | Resursa de suprafaţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teoretică mil.mc | Tehnic utilizabilă mil.mc |  |
| 1999 | 3510 |  | 74 |
| 2000 | 1328 |  | 74 |
| 2001 | 2976 |  | 74 |
| 2002 | 2774 |  | 74 |
| 2003 | 1566 |  | 74 |
| 2004 | 2909 |  | 74 |
| 2005 | 3631 |  | 74 |
| 2006 | 4131 |  | 74 |

Resursa de apă subterană teoretică s-a determinat în funcţie de debitele medii anuale la staţiile hidrometrice din judeţul Sălaj, bazinul hidrografic Someş-Crasna.

Resursa de apă tehnic utilizată s-a calculat în funcţie de debitele instalate ale instalaţiiloe de captare ale folosinţelor de apă.

Calculul resursei de apă subterană teoretică şi utilizabilă (resursă de bilanţ) se realizează la nivelul Direcţiei Apelor Someş Tisa pe corpuri de apă care nu pot fi delimitate pe arealul unui judeţ. În judeţul Sălaj s-au identificat 3 corpuri de apă GWSO07/r. Crasna, luncaterase, GWSOa2/depresiunea Baia Mare, GWSO11/Somes superior, lunca si terase. Se estimează resursa teoretică la 45 000 mii mc iar resursa tehnic utilizabilă la 20 000 mii mc.

Volumul de apă prelevat în anul 2006 a fost, conform tabelului:

- volumul de apă prelevat din  surse de suprafaţă- – 12329  mii mc, faţă de 10 344 mii mc în  2004

- volumul de apă prelevat din  surse subterane –– 3183, 298 mii mc faţă de 3 397 mii mc în   2004.

Nu s-au aplicat restricţii în captarea resurselor de apă.

Prelevări de apă/categorii de folosinţă – anul 2006:

| Nr. crt. | Sursa | Populatie mc | Industrie mc | Irigatii mc | Zootehnie mc | Piscicultura mc | TOTAL mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suprafata | 7 064 393 | 2 502 701 | - | 2 400 | 2 760 000 | 12 329 494 |
| 2. | Subteran | 2 190 033 | 974 315 | - | 18 950 | - | 3 183 298 |
| ##### Total |  | 9 254 426 | 3 477 016 | - | 21 350 | 2 760 000 | 15 512 792 |

Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă în conformitate cu Legea apelor  107/1996, cu completările şi modificările ulterioare la aceasta,  OUG  107/2002, cu completările şi modificările la aceasta,  include  sistemul  de contributii, plăţi,  bonificaţii  şi  penalităţi  ca  parte  a  modului  de finanţare a dezvoltării domeniului de asigurare a funcţionării pe principii economice ale AN “Apele Române”, în scopul funcţionării în siguranţă a Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor şi se aplică pe baza contractelor economice încheiate cu beneficiarii.

Conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei ce manifestă o preocupare constantă în protejarea cantităţii şi calităţii apei, precum şi prin aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Utilizatorii resurselor de apă plătesc utilizarea apei Administraţiei Naţionale „Apele Române” pe bază de contracte-abonament încheiate cu beneficiarii.

Sistemul de contribuţii, bonificaţii, tarife şi penalităţi, conform prevederilor Legii 107/1996 cu modificările, completările ulterioare, se bazazează pe principiile recuperării costurilor pentru cunoaşterea şi gestionarea resurselor de apă: ”utilizatorul plăteşte” şi „poluatorul plăteşte”.

Contribuţiile specifice de gospodărire a apelor sunt diferenţiate, în vederea stimulării economice a utilizării durabile a resurselor de apă, pe categorii de surse şi grupe de utilizatori şi pe substanţe poluante din apele uzate evacuate în resursele de apă. Contribuţiile prevăzute se percep lunar tuturor utilizatorilor de apă.

Dreptul de a utiliza resursele de apă gestionate de A.N.”Apele Române” se obţin în baza abonamentului utilizare/exploatare încheiat cu operatorul unic şi în baza plăţii contribuţiilor în conformitate cu normativul cadru precizat de O.U.73/2005.

A.N. „Apele Române” încheie abonamente de utilizare/exploatare cu utilizatorii de apă, conform solicitării acestora, în limitele prevederilor din actele de reglementare a folosinţei.

A.N. „Apele Romane” aplică sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice de gospodărire a resurselor de apă tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deţinătorii cu orice titlu a amenajărilor şi instalaţiilor.

Cuantumul contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi penalităţilor reactualizate periodic prin hotărâri de Guvern, la propunerea autorităţii centrale în domeniul apelor.

Principalele componente ale mecanismului economic ce actionează în domeniul gospodăririi resurselor de apă sunt următoarele:

Contribuţii specifice de gospodărire a apelor:

-Contribuţia pentru utilizarea resursei de apă, pe categorii de surse şi utilizatori;

-Contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă;

-Contribuţia pentru potenţialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de     acumulare în administrarea AN „Apele Române”;

-Contribuţia pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din albiile, malurile cursurilor de apă şi cuvetelor lacurilor de acumulare.

Tarifele pentru servicii specifice de gospodărire a apelor, pentru ameliorarea şi monitorizarea cantitativă şi calitativă a poluanţilor din apele uzate evacuate şi de protecţie a calităţii resurselor de apă sunt cele stabilite prin  HG  nr.472/2000  privind  unele  măsuri  de  protecţie  a  calităţii  resurselor  de  apă.

Servicii comune de gospodărire a apelor:

-Captarea, tratarea şi pomparea apei;

-Aducţiunea apei pentru distribuţie în reţeaua publică;

-Distribuţia apei pe platforme industriale;

-Aducţiunea apei pentru distribuţie în reţeaua de irigaţii;

-Distribuţia apei prin reţeaua altor unităţi;

-Transportul apei prin conducte şi canale;

-Asigurarea folosirii potenţialului de turism al apelor;

-Practicarea pescuitului recreativ sportiv în cursuri de apă şi lacuri;

-Analize de calitatea apei pentru terţi;

-Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrări de gospodărire a apelor;

-Suplimentarea debitelor;

-Asigurarea căderii în scop hidroenergetic,de către alţi operatori economici;

-Pomparea apelor pentru protecţia lacurilor terapeutice şi din incinte indiguite;

-Activităţi conexe de valorificare a potenţialelor apelor şi patrimoniului;

-Alte servicii privind prelucrarea şi utizarea apei cu potenţialele ei;

-Servicii de întreţinere-reparaţii construcţii în domeniul gospodăririi apelor.

Penalităţi pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate către utilizatori, grupe de indicatori :

-Indicatori fizici;

-Indicatori chimici generali;

-Indicatori chimici specifici;

În  anul  2006  s-au aplicat penalităţi pentru depăşirea  limitelor reglementate în valoare de 21 975.4 lei RON.

Servicii de emitere de catre AN „Apele Române” a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor si autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor.

B. Starea apelor de suprafaţă

B1.Starea râurilor interioare

Apele  curgătoare  de  suprafaţă  urmărite  pe  raza  judeţului  Sălaj  aparţin  bazinelor  hidrografice  Someş  şi  Crişuri.  Bazinul  hidrografic  Someş  este  urmărit  de  către  AN  „Apele  Române”,  Direcţia  Apelor   Someş  Tisa,  SGA Salaj, iar bazinul Crişuri de către Direcţia Apelor Crişuri Oradea.

Evaluarea  calităţii  apelor  curgătoare  de  suprafaţă  pe  anul  2006  s-a  bazat  pe  prelucrarea  datelor  analitice primare obţinute conform “Manualului de Operare a Sistemului de Monitoring”. aprobat pentru  9 cursuri de apă, în  13 secţiuni de monitorizare, un lac de acumulare (Ac. Vârsolţ ) în 7 secţiuni de monitorizare, respectiv priza de apă brută  Vârsolţ  conform  O. MMGA nr.161/2006 .

Monitorizarea calităţii principalelor ape curgătoare de suprafaţă din judeţul Sălaj, în anul 2006, s-au făcut pe principalele grupe de indicatori: regimul termic şi acidifiere (C.1.); regimul oxigenului (C.2.) ; nutrienţi (C.3.) ; salinitate (C.4.) ; poluanţi toxici specifici de origine naturală (C.5.) ; substante toxice organice (C.6.) ;  analize biologice(A).

Caracterizarea globală a calităţii apelor din punct de vedere fizico-chimic în secţiunile de control conform prevederilor Ordinului MMGA nr.161/2006  este redată în tabelul următor:

| NOTA: *-secţiuni noi introduse cf.” Manualului de operare 2006” nemonitorizate în anul 2004. Nr. crt. | Curs de apa | Sectiune de control |  | Debit mp. (mc/s) | Clase de calitate,cf.OMMGA nr.161/2006 |  |  |  |  |  |  |  | starea ecolo-gică 2006 | Evoluţie faţă de anul 2004-recalculată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localizare | Tipul monito-rizarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | A | D |  |  |
| 1 | R.Somes | Jibou* | S, O(N, SO, SPP), IH | 109,6 | I | II | II | II | I | II | II | - | Buna | * |
| 2 | V.Almas | Am.cfl. R.Somes | S, O(N, HM), IH | 2,01 | I | I | I | II | I | I | II | - | Buna | Imbunatatire |
| 3 | V.Agrij | Am.cfl. Somes | S, O(N, HM), IH | 1,52 | I | I | I | II | II | I | II | - | Buna | Imbunatatire |
| 4 | V.Apa Sarata | Am.Mirsid* | S, R, IH | 0,003 | I | I | I | II | I | II | I | - | Buna | * |
| 5 | V.Salaj | Am.Cehu Silvaniei | S, CBSD, IH | 0,05 | I | II | I | II | II | I | II | - | Buna | Imbunatatire |
| 6 | R.Crasna | Am.Cizer* | S, R, IH | 0,049 | I | I | I | I | I | I | I | - | Foarte buna | * |
| 7 | R.Crasna | Crasna | S, O(N, HM), IH | 2,0 | I | I | I | I | I | I | II | - | Buna | Imbunatatire |
| 8 | R.Crasna | Moiad | S, O(N, SO, SPP, HM),IH, CBSD | 4,44 | I | II | II | II | III | II | II | - | Mode-rata | Imbunatatire |
| 9 | V.Mortauta | Am.ac. Varsolt | S, O(N, HM),IH | 0,067 | I | I | I | I | I | I | II | - | Buna | Imbunatatire |
| 10 | V.Colitca | Am.Meseseni de Sus* | S, R, IH | 0,017 | I | I | II | I | I | I | I | - | Buna | * |
| 11 | V.Colitca | Am.cfl. Ac.Virsolt | S, O(N, HM), IH | 0,118 | I | I | I | I | I | I | II | - | Buna | Imbunatatire |
| 12 | V.Zalau | Am.m.Zalau | S, R, IH | 0,067 | I | I | I | I | I | I | I | - | FB | Imbunatatire |
| 13 | V.Zalau | Borla | S, O(N, SO, SPP, HM), IH | 0,97 | I | II | IV | II | III | II | III | - | Slaba | Imbunatatire |

Starea ecologică-Foarte bună,corespunde clasei de calitate I;

Starea ecologică-Bună,corespunde clasei de calitate  a II-a;

Starea ecologică-Moderată,corespunde clasei de calitate a III-a;

Starea ecologică-Slabă,corespunde clasei de calitate a IV-a;

Starea ecologică-Proastă,corespunde clasei de calitate a V-a.

Se  constată  o  îmbunătăţire calitativă   pentru  toate  cursurile  de  apă, faţă  de  anul 2004.

Din lungimea totală  de 320 km cursuri de apă monitorizate de SGA Sălaj, în secţiunile reprezentative, 10 km (3,13%) se încadrează în categoria „foarte bună”( clasa I-a de calitate), 230 km (71,87%) se încadrează în categoria „bună”( clasa a II-a de calitate), 34 km (10,63%)  se încadrează în categoria „moderată” ( clasa a III-a de calitate) şi 46 km (14,37 %) se încadrează în categoria „slaba”( clasa a IV-a de calitate).

Repartiţia lungimilor de cursuri, în km, după calitatea generală înregistrată în anul 2006 este prezentat tabelar:

| Nr. crt | Curs de apă | #### Tronson râu | Km tot | Km | Km | Km | Km | Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | monit. | Cal. F.Buna (cls I-a) | Cal. Buna (cls a II-a) | Cal. Moderata (cls a III-a) | Cal. Slaba (cls a IV-a) | Cal. f.slaba (cls a V-a) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | r.Somes | Jibou-lim.jud.MM (hm :2210-2520) | 31 | - | 31 | - | - | - |
|  | Total r.Somes | Jibou-lim.jud.MM | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | r.Crasna | izvoare-Am.loc.Cizer | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | Am.loc.Cizer-Ac.Virsolt | 21 | - | 21 | - | - | - |
|  |  | Ac.Varsolt-am.cfl.v.Zalau | 34 | - | - | 34 | - | - |
|  |  | am.cfl.v.Zalau-lim.jud.SM | 13 | - | - | - | 13 | - |
|  | Total r.Crasna | izvoare-lim.jud.SM | 73 | 5 | 21 | 34 | 13 | 0 |
| 3 | v.Almas | izv- cfl.r.Somes | 68 | - | 68 | - | - | - |
|  | Total v.Almas | izv-cfl.r.Somes | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | v.Agrij | izv-cfl.r.Somes | 48 | - | 48 | - | - | - |
|  | Total v.Agrij | izv-cfl.r.Somes | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | v.Salaj | izv.-lim.jud.MM. | 25 | - | 25 | - | - | - |
|  | Total v.Salaj | izv.-lim.jud.MM | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | v.Apa Sarata | Izv.-cfl.r.Somes | 14 | - | 14 | - | - | - |
|  | Total v.Apa Sarata | izv.- cfl.r.Somes | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | v.Mortauta | izv-cfl.Ac.Varsolt | 12 | - | 12 | - | - | - |
|  | Total v.Mortauta | izv-cfl.Ac.Varsolt | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | v.Colitca | izv-Am.Mesesenii de Sus | 3 | - | 3 | - | - | - |
|  |  | Am.Mesesenii de Sus-cfl. Ac.Varsolt | 8 | - | 8 | - | - | - |
|  | Total v.Colitca | izv-cfl. Ac.Varsolt | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | v.Zalau | izv.-am.m.Zalau | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  |  | am.m.Zalau-cfl.r.Crasna | 33 | - | - | - | 33 | - |
|  | Total v.Zalau | izv.-cfl.r.Crasna | 38 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 |
|  |  | Total ,Km | 320 | 10 | 230 | 34 | 46 | 0 |

B.2  Starea lacurilor

În judeţul Sălaj, în anul 2006 s-a monitorizat Lacul de acumulare Vîrşolţ prin 4 campanii de recoltare anuale, distribuite în toate cele 4 anotimpuri, în 7 secţiuni de recoltare, din care 3 puncte la suprafaţa apei, 2 puncte la adâncimea maximă, respectiv 2 puncte la adâncimi intermediare. Strategia mondială de utilizare a resurselor de apă se orienteaza spre trei direcţii: reducerea consumului (industrial, agricol şi social), conservarea şi refacerea calităţii apei din resursele naturale (conceptul dezvoltării durabile ) şi nu în ultimul rând, creşterea rezervelor de apă prin realizarea de acumulări .

Acumularea Vârşolţ, situată în bazinul hidrografic al râului Crasna, reprezintă sursa de alimentare cu apă potabilă pentru municipiul Zalău şi oraşul Şimleu –Silvaniei.

Lacul de acumulare Vîrşolţ, în anul 2006 a înregistrat o calitate globală bună, încadrându-se în clasa a II-a de calitate (cf. Ord. MMGA nr.161/2006) pentru grupele de indicatori fizico-chimici. Analiza indicatorilor de eutrofizare: azotul mineral total, fosforul total, biomasa fitoplanctonică au pus în evidenţă un  stadiu mezotrof, cu valori mai ridicate ale concentraţiei de clorofila „a”.

| Lacul Varsolt | Tip monit. în sect. | Clasa de calitate |  |  |  |  |  |  |  | Valori ptr. procesul de eutrofizare |  |  | Cat. Gen. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | A | D | Nutrienţi |  | Biomasa fitoplanct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N. min. | P. tot. |  |  |
| Toate secţiunile | S,O,IH | I | II | I | I | II | I | - | - | Mezotrof | Mezotrof | Mezotrof | Buna |

În  anul  2006  nu  au  apărut  simptome  tipice  pentru  eutrofizare  accelerată  a  lacului,  cum  ar  fi  “înfloriri”, diminuarea  transparenţei  apei,  dezoxigenarea  apei,  formarea  hidrogenului  sulfurat,  mortalitate  piscicolă, lacul  păstrându-se  constant,  în  valorile  caracteristice  din  anii  anteriori.

Nu  s-au  semnalat  fenomene  de “înfloriri” cu alge (proliferări cu alge), atât fitoplanctonul cât şi zooplanctonul fiind în limitele caracteristice ecosistemului.

Monitorizarea suplimentară, lunară, în scopul potabilizării apei (cf.D75/440/EEC si D 79/869/EEC) s-a realizat la priza de apă brută Vîrşolţ. Conform HG 100/2002, modificată şi completată cu HG nr.662/2005, priza de apă s-a încadrat în categoria A2 după media concentraţiilor lunare calculate.

Depăşiri faţă de limitele categoriei A2, s-au înregistrat ocazional la indicatorii Mn,Ni şi fenoli considerate neelocvente, mediile anuale pentru aceşti indicatori s-au încadrat în limitele categoriei A1 respectiv A2.

C. Starea apelor subterane

Pe parcursul anului 2006 s-a realizat monitorizarea calitativă a 8 foraje din reţeaua hidrologică de stat conform Manualului de operare aprobat şi anume: Sărmăşag F2; Zalău F3; Ileanda F1; Someş Odorhei F2; Tihău F1; Jac F1; Ortelec F1AD; Zalău F1AD. Valorile obţinute pentru indicatorii de calitate determinaţi s-au comparat cu limitele impuse prin Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, modificată şi completată cu Legea nr.311/2004.

În judeţul Sălaj starea globală a calităţii resurselor de apă subterană nu corespunde calităţii apei potabile impuse prin Legea nr.458/2002 modificată si completată cu Legea 311/2005 fără tratare preliminară deferizare-demanganizare, dezinfecţie-sterilizare.

În anul 2006 nu s-au semnalat sesizări privind calitatea necorespunzătoare a surselor de apă subterane, zone critice şi poluate care să influenţeze calitatea resurselor de apă subterană în sens negativ.

Concluziile monitorizării indicatorilor de calitate ai apelor subterane din reţeaua hidrologică de stat sunt:

Forajul de observaţie Sărmăşag F2 - urmărit prin monitoringul de supraveghere şi operaţional s-a caracterizat prin depăşiri ale indicatorilor Pb şi amoniu. Apa freatică a forajului păstrează calitatea monitorizată în anul 2005, dar prezintă îmbunătăţiri la fosfaţi faţă de 2004.

Forajul de observaţie Zalău F3-urmărit prin monitoringul de supraveghere şi operaţional nu a prezentat depăşiri în anul 2006.

Forajul de observaţie Ileanda F1-urmărit prin monitoringul de supraveghere şi operaţional, s-a caracterizat prin depăşiri la ioni de amoniu care s-au înregistrat şi în anul 2005, cu valori de 2,35 mg/l fata de 0,5 mg/l concentraţia maximă admisă;

-valori peste limita admisă pentru :Pb-23 μg/l faţă de 10 μg/l şi Ni-22,6 μg/l faţă de 20 μg/l,admis ;

Apa freatică a forajului păstrează calitatea monitorizată în anul 2005, cu depăşiri ale limitelor admise la amoniu, apa rămâne nepotabilă, înregistrându-se depăşiri şi la metale grele:Pb,Ni;

Forajul de observaţie Someş Odorhei F2-urmărit prin monitoringul de supraveghere şi operaţional, s-a caracterizat prin depăşiri la indicatorii amoniu,Ni si Pb;

Apa forajului păstrează calitatera monitorizată în anul 2005.

Forajul de observaţie Tihău F1 şi Jac F1-urmărit prin monitoringul de supraveghere şi operaţional, începând cu anul 2006 nu au prezentat depăşiri la indicatorii de calitate;

Forajul de observaţie Ortelec  F1AD-urmărit prin monitoringul de supraveghere şi operaţional, a prezentat depăşiri la indicatorii: CCO-Mn,amoniu,duritate,CN-;Fe;Mn. Apa forajului este nepotabilă.

Forajul de observaţie Zalău F1AD-urmărit prin monitoringul de supraveghere şi operaţional, a prezentat depaşiri la indicatorii: conductivitate, duritate, Fe, Mn. Apa forajului este nepotabilă.

Forajele de exploatare de mare adâncime la SC Cuprom SA-Sucursala Zalău; SC Rominserv SA Zalau şi forajele de urmărire a poluării, aparţinând SC Uzina Electrica SA Zalău şi SC Petrom SA au fost urmărite prin laboratoarele agenţilor economici.

Populaţia care nu beneficiază de alimentare cu apă în sistem centralizat  îşi asigură cerinţa de apă din surse proprii individuale, din resursa de apă subterană de mică adâncime.

Calitatea apei din sursele de apă potabilă individuale ale populaţiei nu este monitorizată, conform cerinţelor legale,  populaţia  fiind  din  acest  punct  de  vedere  vulnerabilă  în  a  utiliza  surse  de  apă  de  calitate necorespunzătoare şi fără alternativă, în situaţii de poluări accidentale sau de seceta.

În judeţul Sălaj, starea globală a calităţii resurselor de apă subterană nu corespunde calităţii apei potabile, impuse prin Legea nr. 458/2002 modificată şi completată cu Legea 311/2005, fără tratare preliminară deferizare – demagnetizare, dezinfecţie – sterilizare.

Pe parcursul anului 2006 nu s-au semnalat sesizări privind  calitatea necorespunzătoare a surselor de apă subterane, zone critice şi poluate care să influenţeze calitatea resurselor de apă în sens negativ.

D. Alimentarea cu apă a populaţiei şi reţele de canalizare

Situaţia alimentării cu apă potabilă, în mediul urban, la nivelul judeţului Sălaj este prezentă în tabelul de mai jos:

| Oraş | Reţele apă potabilă |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lungime (Km) | Volum Distribuit (mii mc) | Populaţie mii locuitori | Populaţie racordată mii locuitori | Grad de acoperire a oraşului cu reţele de apă potabilă, % |
| Zalău | 102,6 | 4332 | 62,9 | 60,5 | 96 |
| Jibou | 21,3 | 420 | 11,9 | 7,2 | 60 |
| Şimleu-Silvaniei | 31,2 | 405 | 16,1 | 8,3 | 51 |
| Cehu-Silvaniei | 18,5 | 113 | 6,2 | 4,1 | 66 |
| Total | 173,6 | 5270 | 97,1 | 80,1 | - |

Datele prezentate mai jos reflectă faptul că, mediul urban continuă să aibă o situaţie nesatisfăcătoare a alimentării cu apă, în special în oraşele: Şimelu Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvanei.

Sursele de apă, folosite pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor urbane din judeţul Sălaj, în vederea alimentării cu apă a populaţiei, cât şi pentru necesităţi industriale şi agricole sunt:

  - acumularea Vârşolţ, situată în bazinul hidrografic al râului Crasna, reprezintă sursa de alimentare cu apă potabilă pentru municipiul Zalău şi oraşul Şimleu Silvaniei

  - sursa de apă subterană a oraşului Jibou, este constituită din 14 puţuri forate în lunca râului Someş.

  - oraşul Cehu Silvaniei este alimentat cu apă potabilă dintr-o sursă de apă subterană, situată la 17,8 Km în localitatea Sălsig, judeţul Maramureş, la confluenţa pârâului Sălaj şi a râului Someş, constituită din 9 puţuri forate la o adâncime medie de 16-18m.

În Master Plan-ul de SC Compania de Apă Someş SA, operatorul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare se propune ca aceste patru oraşe să fie alimenate din conducata de alimentare Cluj- Sălaj. La ora actuală, este aprobat prin programul SAMTID, proiectul de realizare a aducţiunii de apă, din lacul de acumlare Gilău, care va alimenta municipiul Zalău şi cele trei oraşe din judeţ, se vor efectua şi lucrări de modernizare şi extindere a reţelelor de distribuţie, de renovare a rezervoarelor şi staţiilor de pompare existente în aceste localităţi. Se au în vedere două investiţii majore pe sectorul de apă şi anume:

- Extinderea şi reabilitarea sistemului de apă şi apă uzată derulat de judejul Sălaj şi judeţul Cluj, proiect a cărui valoare se ridică la suma de 197 milioane de euro.

- Proiectul de aducţiune de apă de la Gilău, a cărui valoare este de 37 milioane de euro.

Situaţia reţelelor de canalizare, din mediu urban, la nivelul judeţului Sălaj este prezentată în tabelul următor:

| Oraş | ##### Reţele de canalizare menajeră |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lungime(Km) | Volum evacuat(mii mc) | Populaţie mii locuitori | Poplaţie racordată mii locuitori | Grad de acoperire cu reţele de canalizare, (%) |
| Zalău | 103,3 | 3347,2 | 62,9 | 55,5 | 88 |
| Jibou | 14,5 | 322,9 | 11,9 | 5,7 | 47 |
| Şimleu-Silvaniei | 11,02 | 91,6 | 16,1 | 6,2 | 38 |
| Cehu-Silvaniei | 8,6 | 384,1 | 6,2 | 2,8 | 45 |
| Total | 137,42 | 4145,8 | 97,1 | 70,2 | - |

Lungimea totală a conductelor de canalizare, la nivelul judeţului Sălaj, în anul 2006, este de 137,42 km. Procentul populaţiei ce dispune de reţele de canalizare din numărul total al populaţiei arondate oraşului respectiv scoate în evidenţă populaţia care utilizează fose septice sau latrine pentru evacuarea apelor uzate menajere.

În ce priveşte municipiul Zalău, se constată că sunt multe zone neacoperite de reţele de canalizare, conform „Master Planului pentru apă şi apă uzată”, întocmit de SC Compania de Apă Someş SA, sistemul va trebui extins până în anul 2018, pentru a acoperi întreg oraşul.

Se preconizează implementarea a două proiecte majore:

- Reconstrucţie staţie de epurare şi lucrări prioritare de extindere a reţelei de canalizare  faza I- Zalău, care va consta în finalizarea etapei a doua a proiectului staţiei de epurare, înlocuirea canalelor colectoare existente, extinderea reţelei de canalizare, cost estimat: 13 361 418  euro.

- Extinderea reţelelor şi modernizarea staţiei de epurare din faza a II-a, care va presupune lucrări de îmbunătăţire a proceselor din staţie de epurare, inclusiv îndepărtarea nutrienţilor, înlocuirea canalelor existente, extinderea reţelei de canalizare, cost estimat 13 580 544 euro.

Referitor la oraşul Jibou, în prezent doar 47% din suprafaţa oraşului este acoperită de sistemul de canalizare. Conform „Master Planului pentru apă şi apă uzată”, întocmit de SC Compania de Apă Someş SA, operatorul serviciului apă/canal trebuie elaborat un studiu de fezabilitate pentru a identifica soluţia cea mai eficientă:

- de a renova instalaţiile de epurare existente sau de a construi o staţie nouă  de epurare în întregime.

Se preconizează  implementarea a două proiecte majore, astfel:

- Reconstrucţie staţie de epurare de epurare şi lucrări prioritare de extindere a reţelei de canalizare, care va consta în: reabilitarea/construcţia staţiei de epurare, înlocuirea canalelor colectoare existente, extinderea reţelei de canalizare , cost estimat- 4 320 796 euro.

- Extinderea reţelelor şi modernizarea staţiei de epurare din faza a II-a, care va presupune: adăugarea instalaţiei de îndepărtare a nutrienţilor, înlocuirea canalelor colectoare existente, extinderea reţelei de canalizare: cost estimat 3 178 193 euro.

Oraşul Şimlu Silvaniei, este acoperit cu reţele de canalizare doar în proporţie de 38%, mare parte a reţelelor fiind construite din beton şi PVC. Conform „Master Planului pentru apă şi apă uzată”, întocmit de SC Compania de Apă Someş SA, operatorul serviciului apă/canal, se preconizează implementarea a două proiecte majore:

- Reconstrucţia staţiei de epurare şi lucrări prioritare de extindere a reţelei de canalizare, care va consta în reabilitarea staţiei de epurare, înlocuirea canalelor colectoare existente, extinderea   reţelei de canalizare, reabilitarea conductelor de pompare, reabilitarea staţiilor de pompare, cost estimat: 8 186 039 euro.

- Extinderea reţelelor şi modernizarea staţiei de pompare din faza  a II-a, care va presupune: adăugarea instalaţiei de îndepărtare a nutrienţilor, înlocuirea canalelor  colectoare existente, extinderea reţelelor de canalizare, cost estimat: 932 918 euro.

Sistemul de canalizare existent în oraşul Cehu Silvaniei acoperă doar 45% din zona oraşului şi funcţionează gravitaţional. Deşi se prevedea un sistem de canalizare separativ, în prezent sistemul de canalizare este mixt, captând atât apele pluviale, cât şi apele menajere.

Conform „Master Palnului pentru apă şi apă uzată”, întocmit de SC Compania de Apă Someş SA, operatorul serviciului apă/canal, se preconizează implementarea a două proiecte majore:

- Reconstrucţie staţie de epurare şi lucrări prioritare de extindere a reţelei de canalizare, care va consta în reabilitarea staţiei de epurare, înlocuirea canalelor colectare existente, extinderea reţelei de canalizare, cost estimativ: 2 965 098 euro.

- Extinderea reţelelor şi modernizarea staţiei de epurare din faza a II-a, care va presupune : adăugarea instalaţiei  de îndepărtare a nutrienţilor, înlocuirea canalelor colectoare existente, extinderea reţelei de canalizare, cost estimat. 1 752 519 euro.

Populaţia racordată la reţeaua de alimenatre cu apă şi reţeua de canalizare

| E. Situaţia apelor uzate din surse majore şi grad de epurare Anul | Oraş | Populaţia totală | Populaţia racordată la sisteme centralizate de alimenatre cu apă(nr.loc) | Populaţia racordată la sisteme de canalizare(nr.loc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | Zalău | 65218 | 60500 | 55500 |
| 2004 |  | 64648 | 605000 | 55500 |
| 2006 |  | 62900 | 60500 | 55500 |
| 2003 | Şimleu Silvaniei | 16506 | 8700 | 6300 |
| 2004 |  | 16409 | 8700 | 6300 |
| 2006 |  | 16100 | 87300 | 5700 |
| 2003 | Jibou | 11754 | 8511 | 5671 |
| 2004 |  | 11658 | 8511 | 5671 |
| 2006 |  | 11900 | 7200 | 5700 |
| 2003 | ###### Cehu Silvaniei | 8306 | 4124 | 2839 |
| 2004 |  | 8260 | 4124 | 2839 |
| 2006 |  | 6200 | 4100 | 2800 |

În judeţul Sălaj, apele uzate provin de la:

- gospodării comunale (SC „CAS” SA-Secţiile: Zalău, Şimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei)

- industria metalurgică (SC Rominserv SA Zalău, SC Cuprom SA-Sucursala Zalău, SC Silcotub SA Zalău);

- industria producătoare de anvelope( SC Silvania SA Zalău);

- energetică (SC Uzina Electrică SA Zalău).

Apele uzate industriale sunt evacuate în receptorii naturali după o prealabilă epurare în staţiile de preepurare proprii.

În anul 2006 s-au evacuat în cursurile de apa din jud. Salaj un volum de 12,5183 mil.mc de apa, din care s-au monitorizat calitativ un volum de 11,972 mil. mc, reprezentând 95,64 % din total.

Din volumul total de ape uzate evacuate monitorizate de 11,972 mil.mc, un volum de 0,389 mil.mc (3,2%) nu necesită epurare, un volum de 3,025 mil.mc (26,1%) nu se epurează, un volum de 1,069 mil.mc (9,2%) se epureaza insuficient, iar un volum de 7,489 mil. mc (64,7%) se epurează corespunzator.

În anul 2006 s-au evacuat în cursurile de apă din jud. Sălaj, următoarele cantităţi de poluanţi :

suspensii=643,658 to/an; CBO5=277,176 to/an; CCO-Cr=971,087 to/an; amoniu=188,540 to/an ; azotiţi=6,606 to/an; azotaţi=110,837 to/an; azot total=181,811 to/an ; reziduu fix=7892,780 to/an ; cloruri=553,544 to/an; sulfati=1200,045 to/an; calciu=114,590 to/an; magneziu=32,804 to/an ; fier=6,631to/an; mangan=0,266 to/an; crom total=0,068 to/an; cupru=0,33 to/an; zinc=1,551 to/an ; cianuri=0,041 to/an; detergenti=5,936 to/an; fenoli=0,150 to/an; subs.extractibile=36,754 tone/an ; cadmiu=0,089 to/an; nichel=0,271 to/an; plumb=0,209 to/an.

Sursele majore de poluare şi gradul de epurare în anul 2006 au fost:

| Sursa de poluare | Dome-niul de activi-tate | Emisar | Volum de ape uzate evacuate (mil mc) | Poluanti specifici reglementati | Grad de epurare,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC „CAS „ SA- Suc. -Zalău | 4100 | V.Zalau | 4,914253,prin Statie de epurare | MTS,sulfati,CBO5,CCO-Cr, Reziduu fix, Zn,Cu amoniu, subs.extrac, ,Pb, Cd,Ni,Cr (III),Cr (VI), cianuri, sulfuri,deterg, fenoli, azotati,azotiti,, sulfiti,fosfor total. | Statie noua: -susp.=79%; -CBO5=73%; -CCO-Cr=73%; -amoniu=89%. Statia veche -susp.=50%; -CBO5=63,5%; -CCO-Cr=62,5%; -amoniu=45,2%. |
|  |  |  | 3,346954,evac. directe | MTS,sulfati,CBO5,CCO-Cr, Reziduu fix, Zn,Cu amoniu, subs.extrac, ,Pb, Cd,Ni,Cr (III),Cr (VI), cianuri, sulfuri,deterg, fenoli, azotati,azotiti, sulfiti,fosfor total. | 0% |
| SC „CAS „ SA- Secţia Şimleu Silvaniei | 4100 | R.Crasna | 1,0283364 | MTS,sulfati,CBO5,CCO-Cr, Reziduu fix, Zn,Cu amoniu, subs.extrac, ,Pb, Cd,Ni,Cr (III),Cr (VI), cianuri, sulfuri,deterg, fenoli, azotati,azotiti,, sulfiti,fosfor total. | -susp.=78,8%; -CBO5=64,6%; -CCO-Cr=65,3%; -amoniu=46%; -s.extrac=93%. |
| SC „CAS „ SA- Secţia Jibou | 4100 | R.Someş | 1,214280 | MTS,sulfati,CBO5,CCO-Cr, Reziduu fix, Zn,Cu amoniu, subs.extrac, ,Pb, Cd,Ni,Cr (III),Cr (VI), cianuri, sulfuri,deterg, fenoli, azotati,azotiti,, sulfiti,fosfor total. | -susp.=50 %; -CBO5=70%; |
| SC „CAS „ SA- Secţia Cehu Silvaniei | 4100 | V.Sălaj | 0,696283 | MTS,sulfati,CBO5,CCO-Cr, Reziduu fix, Zn,Cu amoniu, subs.extrac, ,Pb, Cd,Ni,Cr (III),Cr (VI), cianuri, sulfuri,deterg,fenoli, | -susp.=65 %; -CCO-Mn=66%; |

În general, instalaţiile de prelucrare a calităţii apelor uzate din cadrul staţiilor de epurare mecanico-biologice orăşăneşti sunt funcţionale, însă datorită tehnologiilor de epurare neperformante şi utilajelor învechite nu se realizează parametrii calitativi la nivelul HG 188/2002, modificată şi completată cu HG 352/2005 – NTPA 001.

În cursul anului 2006, la data de 1 august, în municipiul Zalău a fost pusă în funcţiune o nouă linie de epurare mecano-biologică a apelor uzate orăşăneşti.

Situaţie apelor uzate în cazul bazinului hidrografic Crişuri se prezintă astfel:

| Zone critice sub aspectul poluarii apelor de suprafaţă şi a celor subterane Surse de poluare | Domeniu de activitate | Emisar | Volum de ape uzate evacuate(mil.mc) | Poluanţi specifici reglementaţi | Grad de epurare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC Vidalis Impex SRL Zalău- Băile Boghiş | - | R.Barcău | 0,120 | MS, CBO5, CCO-Cr, rezidu fix, amoniu, cloruri, sulfaţi, substanţe extractibile, DAA, fenoli, azot total, fosfor total | - |

În cursul anului 2006, în jud. Sălaj (bh Someş Crasna) nu s-au produs evenimente de poluare accidentală .Nu s-au înregistrat modificări semnificative ale calităţii râurilor în jud. Sălaj faţă de anul 2005.

V.Zalău, monitorizată în secţiunea Borla, a  prezentat o calitate generală „slabă”datorită evacuărilor de ape uzate brute neepurate din sistemul de canalizare orăşenesc.

Referitor la apele subterane, putem preciza că nu s-au constat zone critice, degradate sau cu înrăutăţiri semnificative, forajele investigate păstrează calităţile monitorizate în anul 2005.

Investiţiile efectuate pentru protecţia apei au fost:

- Realizarea canalizării pluviale: SC Multiprod SA Zalău, EM Jibou,  SC Remat SA Zalău (care are prevăzut ca investiţie şi separator de produse petroliere pe traseul canalizării pluviale), precum şi străzi din municipiul Zalău.

- Modernizarea şi extinderea reţelelor de canalizare în municipiul Zalău şi oraşul Şimleu Silvaniei.

- Amenajarea şi stabilizarea versanţilor pe o serie de cursuri de apă de pe teritoriul judeţului Sălaj.  (SGA Sălaj)

- Amenajarea  platformei  de  depozitare  carburanţi,  pentru  împiedicarea  scurgerilor  de  produse petroliere în canalizarea pluvială (SC Uzina Electrică Zalău).

- O parte din agenţii economici şi-au propus şi realizat programe de reducere a consumului de apă industrială şi potabilă (SC Silvania SA Zalău)

- Primăria  municipiului  Zalău  a  întocmit  un  proiect  pentru  modernizarea  staţiei  de  epurare  care deserveşte oraşul Zalău .

2.2.3 Calitatea solurilor

Suprafaţa totală a judeţului Sălaj este de 386,438 ha, repartizată pe categorii de folosinţă, conform celor prezentate în tabelul următor.

| Terenuri agricole | Arabile | 121364 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vii | 1971 |  |
|  | Livezi grădini | 4082 |  |
|  | Păşuni, fâneţe | 7848 | 33795 |
|  | Alte tipuri | 10 |  |
|  | Total | 239.702 |  |
| Terenuri forestiere | Fond forestier | 95576 |  |
|  | În afara fondului forestier | 11.032 |  |
|  | Total | 106608 |  |
| Ape de suprafaţă | Total | 12329 |  |

Suprafaţa agricolă a judeţului, pe categorii de pretabilitate, se împarte în următoarele clase de

fertilitate

| Folosin-ţă | Suprafaţa totală | Clase de fertilitate |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I II III IV V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ha | % din total | ha | % din total | ha | % din total | ha | % din total | ha |
| Arabil | 121 544 | . | 2101 | 29 366 | 21.6 | 53 305 | 43. 85 | 36 782 | 30.25 |
| Pajişti | 112 398 | - | 3 799 | 11 658 | 10.37 | 39 750 | 35. 36 | 56546 | 50.30 |
| Vii | 2621 | - | 1 | 257 | 9.8 | 1274 | 48.60 | 1089 | 41.54 |
| Livezi | 4088 | - | 10 | 423 | 10.34 | 2361 | 57.75 | 1294 | 31.65 |
| Total agricol | 240661 | 645 | 5911 | 41 704 | 13.6 | 96 690 | 40.17 | 95 711 | 39.77 |

Din datele furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj, din suprafaţa judeţului Sălaj , suprafaţa cu utilizare agricolă este de 240304  ha (62,18), restul de  146.34 ha(37,82) fiind reprezentate de terenuri neagricole (păduri, terenuri cu ape, căi de comunicaţii, căi ferate, terenuri ocupate cu construcţii). Cea mai mare pondere din cadrul terenului agricol o are terenul arbil(50,50), urmat de păşuni (32,66), fâneţe(14,06%), vii şi livezi. În anul 2006, suprafaţa arabilă cultivată, în judeţul Sălaj să conform datelor obţinute de la  Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a fost de 104.536 ha.

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în judeţul Sălaj, în perioada 2004- 2006

| Din datele prezentate rezultă o pondere ridicată a terenurilor agricole destinate producţiei agricole- cultivate şi naturale – care reprezintă 62% din suprafaţa totală a judeţului, dar este de subliniat faptul că suprafaţă terenurilor agricole este în permanentă scădere. Nr. Crt. | Categoria de folosinţă | Suprafaţa (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | Arabil | 121362 | 121362 | 121364 |
| 2 | Păşuni | 78594 | 78307 | 78480 |
| 3 | Fâneţe şi Pajişti naturale | 34098 | 33497 | 33795 |
| 4 | Vii | 1832 | 1906 | 1971 |
| 5 | Livezi | 4042 | 4042 | 4082 |
| Total AGRICOL |  | 239973 | 239973 | 240304 |

Din totalul de 239 630 ha  teren agricol, la nivelul judeţului Sălaj, suprafeţele afectate de eroziune însumează 186 812 ha teren agricol (78%), iar cele afectate de exces de umiditate 25 379 ha (10%), suprafeţe cu potenţial amenajabil.

La sfârşitul anului 2006 suprafaţa amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare a judeţului Sălaj este de 33 401 ha, fiind structurată pe următoarele amenajări:

119 078 ha – combaterea erpoziunii solului  ( 64% din potenţialul amenajabil)

14 323 ha- desecare, drenaj (56% din potenţialul amenajabil)

În anul 2006, în judeţul Sălaj, suprafaţa agricolă era de 240304 ha, iar în anul 2004 suprafaţa agricolă era de 239276 ha.

Faţă  de  anul  2004, se constată o creştere a suprafeţei agricole cu 344 ha teren.

Terenul arabil în 2004 a  cuprins  o suprafaţa de 121 381, iar în anul 2006 conform datelor obţinute, terenul arabil însuma o suprafaţă de 121364. Astfel, se constată  că  dinamica  arabilului  arată  o  scădere  apreciabilă cu 17 ha. teren. În  cazul  viilor şi livezilor, putem constata că suprafeţele  ocupate cu vii (vii nobile şi hibrizi ) faţă de anul 2004, au crescut cu 139 ha, iar cele ocupate cu livezi au crescut  cu  42 ha.

Totodată  se  poate  constata  o  scădere a  suprafeţelor  ocupate  cu  pajişti faţă de anul 2004 cu 303 ha,  când suprafaţa ocupată cu pajişti era de 34098 ha, iar în anul 2006 suprafaţa ocupată cu pajişti era de 33795 ha, în  principal  pe  seama  unor  terenuri arabile din zona accidentată şi a unor suprafeţe de terenuri arabile lipsite de drenaj; creşterile din ultimii ani rezultând datorită scoaterii unor însemnate suprafeţe de vii şi livezi degradate din categoria de folosinţă şi trecerea lor la pajişti.

O  suprafaţă  totală  de  35302 ha,  este  afectata fenomene de:  alunecări  de  teren  de suprafaţă  şi  de  adâncime, modificarea compoziţiei geochimice, alunecări de teren, eroziune geologică, eroziune de mal, excese de umiditate, vegetaţie fără valoare, şi de  alte  tipuri  de  degradări  datorită exploatărilor  miniere,  precum  şi  de  ocuparea  cu  depozite  de  deşeuri  şi  produse  reziduale  din  diferite activităţi.

Datorită  condiţiilor  meteorologice  existente  în  judeţ,  cu  precipitaţii  de  700mm/an,  a  stagnărilor  de  apă  la suprafaţa solului, datorită prezentei unui strat impermeabil în orizontul superior în profilul de sol, precum şi existenţa la mică adâncime a apei freatice, s-au format soluri negre de fâneaţă, lăcovişti şi soluri humico- gleice.

Situaţia suprafeţelor afectate şi a factorilor de degradare este prezentată în tabelul următor:

| Forma de degradare | Suprafaţa ( ha) |
| --- | --- |
| Eroziune puternică şi de suprafaţă | 10 375 |
| Eroziune de adâncime | 4657 |
| Alunecări de teren | 8343 |
| Excavaţii şi depozite | 398 |
| Poluare | 159 |
| Eroziune geologică | 356 |
| Eroziune de mal | 109 |
| Sărături | - |
| Exces de umidiate | 8961 |
| Vegetaţie fără valoare | 2342 |

Trebuie subliniat faptul că terenurile acide, cele cu eroziuni de suprafaţă şi cele cu exces de umiditate au o pondere foarte mare. Suprafeţele de teren scoase din circuitul agricol datorită fenomenelor limitativi sunt în creştere.

Eroziunea de suprafaţă, în adâncime, cât şi alunecările de teren, au fost favorizate atât de condiţiile relief şi substratul  litologic  cât  şi  de  exploatarea  neraţională  a  pădurilor  şi  pajiştilor.  Pe  de  altă  parte  excesul  de umiditate, datorită aportului freatic precum şi a stagnării la suprafaţă a apelor meteorice, la care se adaugă suprafeţele agricole supus inundaţiilor, limitează structura categoriilor de folosinţă.

Alţi factori limitativi ai calităţii solului sunt activităţile economico-sociale, care prin agresiunea surselor de    poluare  determină  scoaterea  temporară  sau  definitivă  din  circuitul  agricol  a  unor  terenuri.  Suprafeţe importante  de  terenuri  agricole  sunt pierdute pentru  agricultură  prin  excavări,  derocări,  decopertări,  prin ocuparea cu halde de steril şi reziduuri industriale, prin ocuparea cu nămoluri şi ape reziduale în apropierea complexelor de animale şi prin ocuparea cu deşeuri şi gunoaie în jurul marilor aglomerări urbane

Principalele procese care au efecte asupra stării de calitate a solului sunt: eroziunea hidrică şi eoliană, care determină pierderea stratului fertil de sol de la suprafaţă, deformarea terenului, colmatarea şi sedimentarea, compactarea, alunecările de teren, excesul de apă, sărăcirea solului în matere organică şi elemente nutritive, salinizarea, acidifierea şi poluarea.

Proprietăţile fizce, chimice şi biologice care imprimă solului o anumită stare de fertilitate sunt determinate de  caracterul tranformărilor pe care le suferă partea organică şi cea minerală din sol acţiunea asociaţiilor vegetale naturale sau a plantelor cultivate în condiţiile date de climă, rocă, relief şi modul de folosire a terenului sau impregnate cu poluanţi evacuaţi din activităţile desfăşurate în zonă.

Dintre diferitele forme de manifestare a eroziunii cea mai răspândită este eroziunea de suprafaţă, având consecinţe  grave. Acest fenomen duce la scoaterea lor din circuitul agricol. scoaterea lor din circuitul agricol. Alţi factori limitativi ai calităţii solului sunt activităţile economico-sociale, activităţile industriale şi bioindustriale. O suprafaţă importantă de terenuri agricole este scoasă din uz prin escavări, derocări, decopertări, prin ocuparea de halde cu steril şi reziduuri industriale, prin ocuparea cu nămoluri şi ape reziduale în apropierea complexelor de animale şi prin ocuparea cu deşeuri şi gunoaie în jurul marilor aglomerări urbane.

Un indice important al stării de fertilitate potenţială îl constituie prezenţa şi cantitatea compuşilor toxici, care inhibă sau stânjenesc creşterea plantelor sau carenţa unor elemente de nutriţie cu rolfiziologic important.

Aceste fenomene au apărut ca urmare a nerespectării normelor de executare a a lucrărilor agricole în funcţie de cerinţele terenurilor. Folosirea unor produse reziduale de origine animală pentru creşterea fertilităţii solului  poate provoca poluarea solurilor, prin compoziţia şi consistenţa lor chimică, generând efecte puternic negative a solului.

La nivelul judeţului Sălaj, conform datelor primite de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj, există unităţi de creştere a animalelor care pot afecta prin reziduurile rezultate calitatea solului( SC Flavoia SRL şi SC Oncos Panic).

Activităţile din sectorul industrial exercită asupra solului o presiune continuă prin:

- Emisiile de poluanţi în aer şi apariţia ploilor acide, care se pot manifesta la distanţă mare de locul emisiei şi care au efecte nocive asupra solului prin: acidifierea solului dizolvând sărurile de Ca şi Mg, producând carenţe în nutriţia plantelor, şi prin suprafertilizarea solului, plantele dezvoltându-se prematur.

- Depozitarea deşeurilor. Organizarea depozitelor de deşeuri industriale duce la scoaterea din circuit a unor suprafeţe de teren şi implicit deterioarea calităţii solurilor respective.

| Substanţa Poluantă | Total judeţ | Ind. Energiei electrice şi termice | Ind. extractivă | Industria metalurgică feroasă | Industria chimică | Gospodării comunale | Alte ramuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total din Care: | 31,58 |  |  |  |  |  |  |
| Cenuşă | 0,46 | 0,46 |  |  |  |  |  |
| Deşeuri | 10,53 |  |  |  |  |  |  |
| Nămoluri | 0,67 |  |  | 0,67 |  |  |  |
| Dejecţii | 8,68 |  |  |  |  | 8,68 |  |
| Şalmuri | - |  |  |  |  |  |  |
| Nămoluri de epurare | 0,58 |  |  | 0,58 |  |  |  |
| Noroaie | - |  |  |  |  |  |  |
| Steril | 7,50 |  | 7.5 |  |  |  |  |
| Zgură | 3,16 | 0,46 |  | 2,70 |  |  |  |

Solurile mai pot fi poluate şi de activităţile termocentralelor în funcţie de manifestarea agenţilor poluanţi asupra stării de calitate a solurilor, poluarea poate fi: fizică sau chimică.

Îngrăşăminte folosite

Utilizarea îngrăşăminelor chimice, se realizeză cu scopul de a restabili şi a spori productivitatea solului. Astfel, se introduc în sol, îngrăşăminte minerale şi organice, diferite substanţe numite fertilizanţi. Folosirea iraţională a îngrăşămintelro minerale, cât şi a pesticidelor conduce la poluarea chimică a solurilor , la acumularea în sol a subsatnşelor toxice şi modificarea compoziţiei chimice iniţiale a solurilor. La nivelul judeţului sălaj, conform datelor furnizate de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală Sălaj, s-au folosit următoarele cantităţi de îngrăşăminte chimice:

- Îngrăşăminte azotoase   70 kg s.a/ha

- Îngrăşăminte fosfatice   40 kg s.a/ha

- Îngrăşăminte potasice    70 kg s.a/ha.

Suprafaţa scoasă din circuitul agricol, în anul 2006, conform datelor obţinute de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj, era de 6,75 ha. Această suprafaţă reprezintă terenurile ocupate de construcţii, în general de locuinţe, construcţii industriale, anexe la exploataţiile agricole, balastiere, şi de asemenea terenurile agricole care nu au mai fost cultivate, proprietarii renunţând la cultivarea acestora.

În anul 2006 s-au aplicat următoarele cantităţi de produse fitosanitare exprimate în tone substanţă activă:

| Nr. Crt. | Specificare | Cantitate tone |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grupa I-II | Grupa III-IV | Total |
| 1 | Insecticide | 0,3 | 14,572 | 14,872 |
| 2 | Fungicide | - | 45,453 | 45,453 |
| 3 | Ebicide | - | 38,868 | 38,868 |

Pe raza judeţului Sălaj, potrivit informaţiilor primite de către Unitatea Fitosanitară Sălaj, în anul 2006, produsele fitosanitare au fost gestionate de un număr de 27 agenţi economici autorizaţi pentru comercializarea de produse de uz fitosanitar, 7 agenţi economici autorizaţi pentru prestări servicii cu produse de uz fitosanitar şi 3 agenţi economici care deţin autorizaţie pentru utilizare produse de uz fitosanitar din grupele I şi II.

Folosirea cu precădere a îngrăşămintelor chimice are consecinţe negative asupra solului, deoarece conduce la epuizarea fertilităţii naturale a solului precum şi la un dezechilibru în compoziţia naturală a solului. De asemenea, utilizarea îngrăşămintele chimice, mai ales cele cu azot şi fosfor, poate conduce la diseminarea azotului  şi  fosforului  în  mediul  înconjurător,  cu  consecinţe  nefavorabile  asupra  echilibrului  biologic,  mai ales asupra eutrofizării apelor de suprafaţă.

Evoluţia efectivelor de animale în judeţul Sălaj, pe categorii în intervlul 2004 – 2006 este  următoarea:

| Nr. Crt | ##### Categorii de animale | Efective(nr. de capete) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | Bovine total | 51229 | 46844 | 43813 |
| 2 | Vaci lapte | 21084 | 21484 | 21266 |
| 3 | Alte bovine(bubaline) | 12656 | 9038 | 8812 |
| 4 | Ovine total | 103031 | 133084 | 181926 |
| 5 | Caprine | 10120 | 10803 | 10287 |
| 6 | Porcine | 67058 | 67879 | 68512 |
| 7 | Păsări total | 858221 | 1195000 | 827671 |
| 8 | Găini ouătoare | 482041 | 527800 | 520209 |
| 9 | Cabaline | 12310 | 11631 | 10856 |
| 10 | Animale blană | 17614 | 12527 | 11121 |

Se constată că faţă de anul 2004, numărul efectivelor  de animale s-au mărit considerabil la anumite categorii cum ar fi: ovine, găini ouătoare, caprine, porcine, vaci cu lapte şi a scăzut la alte animale cum ar fi: bovine, păsări, cabaline, animale blană.

Poluarea solurilor este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri igienice şi practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare reziduurilor rezultate din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau a utilizării necorespunzătoare a unor substanţe  chimice în practica agricolă.

Elemente poluante ale solului sunt de două categorii:

- Elemente biologice reprezentate de organisme(bacterii, virusuri, paraziţi) eliminate de  om şi de animale, fiind în cea mai mare pare patogene. Ele fac parte integrantă din diferite reziduuri: menajere, animaliere, industriale;

- Elemente chimice, sunt în cea mai mare parte, de natură organică. Importanţa lor este multiplă: ele servesc ca suport nutritiv pentru germeni, insecte şi rozătoare, suferă procese de descompunere cu eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de apă pe care le degradează.

Măsurile de mediu legate de agricultură se rezumă în general la măsuri de prevenire a poluării solului.

Monitorizarea calităţii solului se face în conformitate cu prevederile legii nr. 44/2002 privind finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi al ordinului 222/2002 privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice şi agrochimice.

Măsurile de prevenire a poluării solului, pot fi efectuate prin:

- Colectarea igienică a reziduurilor menajere în recipiente speciale

- Îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai scurte a reziduurilor colectate în afara localităţilor

- Depozitarea controlată sau tratarea corespunzătoare a reziduurilor îndepărtate prin neutralizarea lor

- Utilizarea în aglicultrură ca îngrăşământ natural a reziduurilor

- Incinerarea reziduurilor uscate

- Recuperarea şi reutilizarea reziduurilor

- Asolamentul multianual cu leguminoase

- Lucrarea solului cât mai la suprafaţă

- Renunţarea la îngrăşăminte minerale uşor solubile şi utilizarea exclusivă  de forme greu solubil

- Folosirea cu precădere a gunoiului de grajd

- Folosirea unor composturi speciale pentru valorificarea forţelor naturii

- Reducerea sau renunţarea la combaterea chimică a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor

- Renunţarea la folosirea empirică, la utilizarea de doze excesive  şi fără control a  tuturor chimicalelor

S-au făcut demersuri semnificative pentru prevenirea poluării şi reducerea impactului activităţilor antropice asupra mediului în special în contextul angajamentelor asumate în procesul de aderare a României la Uniunea europeană..

2.2.4 Calitatea fondului forestier

În conformitate cu prevederile Codului Silvic, fondul forestier este alcătuit din totalitatea suprafeţelor ocupate de păduri, a terenurilor destinate împăduririi, celor care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive, astfel incluse în amenajamentele silvice.

Ca o situaţie preconizată, un fapt demn de semnalat în cazul structurii de proprietate a fondului forestier naţional, este că la nivelul României suprafeţele acoperite cu păduri cu regim de proprietate de stat, aflate în administrarea R.A. Romsilva, să scadă de la 4,3 milioane de ha la sfârşitul anului 2005,  la 2,3 milioane ha în perioada următoare.

Evoluţia fondului forestier în perioada 2004 -2006

| Nr. Crt | Anul | Suprafaţă (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 96573 |
| 2 | 2005 | 96573 |
| 3 | 2006 | 96562 |

În această tendinţă a structurii de proprietate şi la nivelul judeţului Sălaj, a apărut o modificare semnificativă a raportului dintre procentul suprafeţelor de pădure având un regim de proprietate privat în dauna celor de stat, odată cu apariţia actelor normative ce reglementează regimul proprietăţii şi în special a Legii nr. 247/2005, suprafeţe mari de păduri fiind retrocedate către vechii proprietari.

Astfel, suprafaţa totală ocupată de vegetaţia forestieră în judeţul Sălaj la sfârşitul anului 2006, este de 96.562 ha, iar din punct de vedere al tipului de proprietate, această suprafaţă se prezintă astfel:

- Terenuri forestiere proprietate publică a statului - 47.657 ha;

- Terenuri forestiere proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale – 8.744 ha;

- Terenuri forestiere proprietate a persoanelor juridice – 14.609 ha;

- Terenuri forestiere proprietate a persoanelor fizice – 25.552 ha.

Această suprafaţă, este distribuită în funcţie de principalele grupe de specii lemnoase, după cum urmează

- răşinoase – 7.631 ha, reprezentând 8 % din suprafaţa totală;

- foioase - 88.980 ha, reprezentând 92 % din suprafaţa totală;

Odată cu retrocedarea pădurilor către vechii proprietari, a apărut şi necesitatea înfiinţării unor structuri specializate pentru administrarea în regim silvic a acestor suprafeţe cu regim de proprietate privat, în conformitate cu prevederile Codului Silvic. Astfel, la nivelul judeţului au fost înfiinţate un număr de 2 ocoale silvice private, ce au în administrare o suprafaţă totală de 13.785 ha de pădure, după cum urmează:

- Ocolul Silvic Stejarul, ce are în administrare o suprafaţă de 6.490 ha vegetaţie

forestieră din care:       -proprietate publică( Primăria Zalău) – 2.100 ha

-proprietate privată – persoane juridice – 1.148 ha

-persoane fizice –  1.129 ha

- Ocolul Silvic Blidaru, care administrează o suprafaţă de 7.295 ha vegetaţie

forestieră din care :

-proprietate publică ( Primăria Bălan) – 2.050 ha

-proprietate privată  -  persoane fizice – 5.245,3 ha

Zonarea altitudinală a pădurilor din judeţul Sălaj se prezintă astfel :

-până la 200 m – 20.991 ha;

-între 201m şi 400 m – 31.486 ha ;

-între 401m şi 600 m – 25.761 ha ;

-între 601m şi 800 m – 16.220 ha ;

-între 801m şi 1000 m – 954 ha.

Total – 96.562  ha.

Principalii dăunători şi agenţi patogeni identificaţi în ultimii ani în pădurile judeţului Sălaj, conform statisticilor, sunt următorii: Melolonta melolonta, Crystorrhynchus lapathi, Tortrix viridana, Orchester fagi, Pristiphora abietina, Microsphaera abbreviata, Lophodermium pinasuri. Atacul acestor dănători a fost semnalat în anumite arborete, însă gradul de infestare a fost foarte slab.

Pentru realizarea evaluării nivelului stării de sănătate a vegetaţiei forestiere se folosesc metode analitice distribuite pe 2 nivele, respectiv următoarele:

- nivelul 1 – bazat pe reţele naţionale şi pe reţeaua europeană, cu sondaje permanente pentru evaluarea anuală a defolierii coroanei arborilor.

- nivelul 2 şi 3  - bazate pe o reţea intensivă de supraveghere a principalilor parametri de stare a ecosistemelor forestiere.

Starea de sănătate a pădurilor sub aspectul defolierii frunzişului

La toate speciile, din numărul total de arbori inventariaţi ( 1598 ) 97,5% se află pe clasele  0-1 şi 2,5 % în clasele 2-4. Defolierea pe grupe de specii (răşinoase, foioase) şi clase de vătămare la nivelul anului 2004 este următoarea :

| Grupa de specii | Nr. arbori inventariaţi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | 2-4 | 1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Răşinoase | 96 | 83 86,5 | 13 13,5 | - | - | - | - | - | 13 13,5 |
| Foioase | 1502 | 1278 85,0 | 185 12,3 | 28 1,9 | 4 0,3 | 7 0,5 | 11 0,8 | 39 2,7 | 224 15,0 |
| Total | 1598 | 1361 85,1 | 198 12,4 | 28 1,8 | 4 0,3 | 7 0,5 | 11 0,7 | 39 2,5 | 237 14,9 |

Având în vedere intensitatea atacului dăunătorilor pe diferite grupe de vârstă a arborilor monitorizaţi situaţia ne arată un atac mai accentuat la grupa de vârstă 80-100 de ani.

Starea de sănătate a pădurilor sub aspectul decolorării frunzişului

La toate speciile, din numărul total de arbori inventariaţi (1598) 98,8 % se încadrează în clasele 0-1,  adică în categoria nedecoloraţi.

Decolorarea arborilor din grupa foioase s-a produs la un număr foarte mic de arbori, aceştia reprezentând un procent de 1,0%, diferenţa de 99% sunt nedecoloraţi.

La răşinoase nu a fost semnalată producerea decolorării, toate exemplarele fiind încadrate în categoria nedecoloraţi.

Decolorarea pe grupe de specii şi clase de vătămare este următoarea:

| Grupa de specii | Nr.arbori inventariaţi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | 2-4 | 1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Răşinoase | 96 | 86 89,6 | 10 10,4 | - | - | - |  |  | 10 10,4 |
| Foioase | 1502 | 1396 92,9 | 92 6,1 | 4 0,3 | 3 0,2 | 7 0,5 | 10 0,7 | 14 1,0 | 106 7,1 |
| Total | 1598 | 1482 92,7 | 102 6,4 | 4 0,3 | 3 0,2 | 7 0,4 | 10 0,6 | 14 0,9 | 116 7,3 |

În ceea ce priveşte starea de sănătate a pădurilor sub aspectul decolorării frunzişului, pe clase de vârstă, situaţia se prezintă astfel:

| Clase de vârstă | Nr. arbori inventariaţi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | 2-4 | 1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-20 ani | 88 | 76 86,4 | 12 13,6 | - | - | - | - | - | 12 13,6 |
| 21-40 ani | 244 | 229 93,3 | 15 6,1 | - | - | - | - | - | 15 6,1 |
| 41 –60 ani | 729 | 675 92,6 | 42 5,8 | 3 0,4 | 3 0,4 | 6 0,8 | 9 1,2 | 12 1,6 | 54 7,4 |
| 61-80 ani | 423 | 389 92,0 | 33 7,8 | 1 0,2 | - | - | - | 1 0,2 | 34 8,0 |
| 81 –100 ani | 114 | 113 99,1 | - | - | - | 1 0,9 | 1 0,9 | 1 0,9 | 1 0,9 |
| Total | 1598 | 1482 92,7 | 102 6,4 | 4 0,3 | 3 0,2 | 7 0,4 | 10 0,6 | 14 0,9 | 116 7,3 |

Urmărind valorile anuale ale proporţiei în diferite clase sau grupe de clase de defoliere şi decolorare se observă că pentru toate speciile nu sunt diferenţe semnificative.

Răşinoasele prezintă o stare de sănătate mai bună decât foioasele.

Pădurile din judeţul Sălaj pot fi considerate ca păduri slab afectate de defoliere şi decolorare.

La nivelul pădurilor administrate, nu se înregistrează fenomene de uscare anormală a arborilor. Uscarea produsă în fond forestier se încadrează în limitele normale şi este cauzată în special de concurenţa intra- şi interspecifică dintre specii.

În acest context, în ultimii ani nu au fost efectuate lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor, deoarece pădurile judeţului Sălaj sunt stabile din punct de vedere fitosanitar.

Zonele cu deficit de vegetaţie forestieră sunt prin definiţie zonele cu terenuri neproductive, degradate, iar acestea în majoritatea cazurilor aparţin proprietarilor persoane fizice, acţiunile de împădurire fiind dificile deoarece colaborarea cu aceştia se dovedeşte a fi deficitară, de cele mai multe ori neexistând acordul proprietarilor.

Pentru asigurarea unei gospodăriri durabile a pădurilor, un factor determinant este regenerarea acestora. În acest sens, în anul 2006 prin campania de împăduriri s-a parcurs cu lucrări de regenerare o suprafaţă totala de 346 ha din care s-au regenerat natural 186 ha în urma aplicării tratamentelor cu regenerări naturale, iar 82 ha au fost parcurse cu lucrări  de împăduriri, cu utilizarea puieţilor din pepinierele ocoalelor silvice, urmare a aplicării tăierilor de refacere – substituiri.

Pentru culturile din anii precedenţi au fost executate completări curente pe o suprafaţă de 19,0 ha, în baza efectuării controlului anual al regenerărilor.

Lucrările de împăduriri s-au desfăşurat şi în contextul acţiunii “Luna pădurii”, în perioada 15 martie – 15 aprilie la care au participat agenţi economici atestaţi pentru aceste lucrări, muncitori sezonieri, si elevii unor şcoli şi licee din judeţ.

De menţionat că,  Direcţia Silvică Zalău deşii nu a efectuat lucrări de împăduriri în afara fondului forestier, a furnizat totuşi un număr de 8 mii buc. puieţi forestieri, proprietarilor de terenuri  din afara fondului forestier, pentru diverse lucrări de împădurire a suprafeţelor deţinute în proprietate.

Pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea infracţiunilor şi contravenţiilor silvice referitoare la tăieri ilegale de arbori, braconaj, păşunat abuziv şi altele, personalul silvic în colaborare cu organele de poliţie organizează permanent acţiuni de patrulare, pânde fixe şi controale ale circulaţiei materialului lemnos, atenţionarea prin pancarte la intrarea în pădure asupra prevenirii incendiilor de pădure, interzicerii depozitării de gunoaie şi alte resturi menajere în fondul forestier şi accesul în pădure numai pe drumurile special amenajate.

Astfel, în cursul anului 2006 au fost desfăşurate un număr de 1581 acţiuni pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori, a transportului, prelucrării şi comercializării ilegale a materialului lemnos. Rezultatul acţiunilor desfăşurate sunt constatarea a 9 infracţiuni, 126 contravenţii, confiscarea a 680 m³ material lemnos, a 266 brazi, 1 caz de braconaj, aplicarea unor amenzi cu valoarea totală de 17.830 lei.

Datorită multiplelor funcţii pozitive exercitate de pădure asupra mediului, implicit şi instituirea unui regim eficient de management forestier cu implementarea  celor mai noi practici silviculturale, în concordanţă cu conţinutul amenajamentelor silvice, nu pot avea decât o influenţă net pozitivă asupra evoluţiei factorilor de mediu, atât de intim legaţi de acest component de mediu care îl reprezintă pădurea.

Ca bun social, destinat servirii unor scopuri social-economice tot mai diverse şi mai crescânde, ecosistemul forestier reprezentat de pădure, este subordonat şi se interacţionează tot mai mult cu mediul social uman.

Ca o tendinţă a ultimilor ani, a continuat modificarea şi chiar inversarea  a raportului dintre procentul suprafeţelor de pădure având un regim de proprietate privat faţă de cele de  stat,  suprafeţe mari de păduri fiind retrocedate către vechii proprietari;

Se constată un randament nesatisfăcător al acţiunilor de împădurire a terenurilor aflate în diverse tipuri de degradare;

În general, starea de sănătate a pădurilor se poate aprecia ca fiind bună, nefiind depistate cazuri de atacuri fitopatologice sau afectări ale vegetaţiei forestiere ca urmare a stresului legat de poluare sau alte acţiuni antropogene.

În anul 2006 a fost scoasă din fondul forestier o suprafaţă de 0,95 ha, fiind eliberat în conformitate cu prevederile legale un acord de mediu, agentului economic SC MC Trans SRl, pentru activitatea „Exploatare gnasie în carieră, în perimetrul de exploatare: Dealul Curat”.

Pentru asigurarea unei gospodăriri durabile a pădurilor un factor de maximă importanţă este regenerarea acestora. În acest sens , în anul 2006 în urma desfăşurării campaniei de de împăduriri s-a regenerat o suprafaţă totală de 346 ha din care s-au regenerat natural 186 ha în urma aplicării tratamentelor cu regenerări naturale, iar 82 ha au fost parcurse cu lucrări de împăduriri, cu utilizarea puieţilor din pepinierele ocoalelor silvice.

Pentru culturile din anii precedenţi au fost executate completări curente pe o suprafaţă de 19,0 ha, în baza  efectuării controlului anual al regenerărilor.

2.2.5 Starea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice

2.2.5.1. Habitalele naturale

În  judeţul  Sălaj,  ca  o  consecinţă  a  poziţiei  geografice  şi  a  modului  de  folosinţă  a  terenului  diversitatea habitatelor naturale se prezintă la nivel mediu pe ţară, atât la nivel de ecosisteme, cât şi la nivel de specii.

La nivelul judeţului Sălaj ecosistemele naturale şi seminaturale reprezintă cca. 27,4 % din suprafaţă totală. Habitatele naturale reprezentate de ecosistemele de tip forestier ocupă în general zonele de deal şi munte, care sunt improprii unor alte utilizări (folosinţe agricole).

Ecosistemele forestiere ocupă în special terenuri deluroase cu pantă mare şi zona munţilor Meseş şi Plopiş, terenuri improprii unor utilizări agricole. Aceste ecosisteme reprezintă habitatul natural pentru majoritatea speciilor de păsări şi animale sălbatice din fauna judeţului.

Ecosistemele  naturale şi  seminaturale  (pajişti,  păşuni)  reprezintă  habitatul  natural  pentru  majoritatea speciilor de animale şi păsări sălbatice de pe raza judeţului Sălaj.

Vegetaţia  segetală  şi  cea  ruderală  este  legată  aproape  exclusiv  de  activitatea  omului.  Vegetaţia  segetală însoţeşte  culturile  agricole,  iar  vegetaţia  ruderală  aşezările  omeneşti  şi  drumurile.  Frecvenţa  acestor  două tipuri de vegetaţie este strâns legată de gradul de modificare antropică a peisajului.

Ecosistemele acvatice şi semiacvatice sunt constituite din cursurile naturale de apă, bălţi, lacuri, zone umede şi acumulări, reprezentând cca. 1,5% din suprafaţa judeţului. Acestea  au suferit o restrângere a suprafeţelor ca urmare a realizării unor lucrări de hidroamelioraţii (regularizări de văi, drenaj, desecări).

Luciurile  de  apă  cele  mai  importante  sunt  lacurile  artificiale  de  acumulare  şi  amenajările  piscicole  de  la Cehu- Silvaniei şi de la Tusa.

Flora şi fauna sălbatică

Flora şi fauna sălbatică caracteristică ecosistemelor naturale şi seminaturale a suferit o degradare continuă ca urmare a modificării structurii biotopului prin presiunile exercitate de activităţile umane.

Flora şi fauna caracteristică ecosistemelor de tip forestier suferă influenţe negative datorită exercitării unor activităţi umane cum ar fi:

-	efectuarea unor tăieri necontrolate de arbori

-	lipsa educaţiei ecologice a celor care practică “turismul de duminică”

-	supraexploatarea resurselor naturale de interes economic din flora şi fauna sălbatică

-	practicarea braconajului, uneori şi agresivitatea activităţilor de vânătoare

Reducerea practicării agriculturii intensive în ecosistemele artificiale (culturi agricole) a condus la reducerea impactului  asupra  florei  şi  faunei  sălbatice  prin  eliminarea  din  practicile  agricole  a  utilizării  excesive  a ierbicidelor, insecticidelor şi a unor cantităţi mari de îngrăşăminte chimice.

Ca urmare a trecerii de la o agricultură chimizată la una naturală s-a semnalat o creştere numerică a speciilor de animale sălbatice şi a unor specii de răpitoare ameninţate.

Cu toate fenomenele negative semnalate se poate afirma că starea florei şi faunei sălbatice este stabilă şi în refacere ca varietate de specii în zonele afectate.

Speciile de plante rare, pe raza judeţului Sălaj, sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Familia | Specia | Denumirea populară | Statut legal | Legea 345/2006 | Directiva habitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sphagnaceae | Sphagnum subsecundum | muşchi de turbă | management | Anexa 4A | Anexa V |
| 2 | Sphagnaceae | Sphagnum magellanicum | muşchi de turbă | management | Anexa 4A | Anexa V |
| 3 | Sphagnaceae | Sphagnum amblyphyllum | muşchi de turbă | management | Anexa 4A | Anexa V |
| 4 | Lycopodiaceae | Lycopodium clavatum | pedicuţă | management | Anexa 4A | Anexa V |
| 5 | Ericaceae | Arctostaphylos uva-ursi | strugurii ursului | protecţie strictă | Anexa 3B |  |
| 6 | Asteraceae | Arnica montana | arnică | management | Anexa 4A | Anexa V |
| 7 | Amaryllidaceae | Galanthus nivalis | ghiocel | management | Anexa 4A | Anexa V |

2.2.5.2 Specii din flora şi fauna sălbatică valorificată economic, inclusiv ca resurse genetice

O  bună  parte  din  flora  şi  fauna  sălbatică  de  pe  teritoriul  judeţului  Sălaj  prezintă  o  importanţă  socială  şi economică deosebită, având diverse utilizări economice.

În  ultimii  ani,  presiunea  acestor  resurse  a  crescut  considerabil,  fiind  foarte  solicitate  în  special  pe  piaţa externă (îndeosebi ciupercile).

În cursul anului 2006 au fost valorificate, pe raza judeţului Sălaj, următoarele produse ale pădurii din flora şi fauna spontană:

Pentru  protecţia  şi  evitarea  supraexploatării  acestor  resurse  din  flora  şi  fauna  sălbatică  cu  posibilităţi  de valorificare economică a acestor resurse şi ruperea echilibrului ecologic al ecosistemelor naturale, APM Sălaj a reglementat activitatea de recoltare, capturare şi achiziţionare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică a judeţului Sălaj astfel:  în  cursul  anului  2006,  au  fost  eliberate  un  număr  de  37  autorizaţii  de  mediu  la  societăţi  ce  desfăşoară  activităţi  de recoltare, capturare şi/sau achiziţie a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică.

2.2.6 Starea aşezărilor umane

Starea zonelor verzi şi a zonelor de recreere

Spaţiile verzi reprezintă o categorie funcţională în cadrul localităţilor sau aferentă acestora, în zona înconjurătoare , al cărei specific este determinat, în primul rând de vegetaţie şi în al doilea rând de cadrul construit, cuprinzând dotări şi echipamente destinate activităţii cultural educative, sportive sau recreative a populaţiei.

Prin administrarea spaţiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

- protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor

- menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţi populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii

- regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi

- elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare  funcţiilor lor

- identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie

- extinderea suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural.

Raportat la anii 1990, aproape s-a înjumătăţit suprafaţa spaţiilor verzi în România. Pentru a reacţiona la această tendinţă îngrijorătoare, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a elaborat OUG 114/2007 de modificare şi completare a OUG 195/2005 modificat privind protecţia mediului , care prevede interzicerea schimbării destinaţiei terenurilor pe care sunt amenajate spaţii verzi, precum şi interzicerea reducerii suprafeţei acestora ori strămutarea lor.

Modificarea introdusă se referă şi la obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale, de a întocmi un program al  cărui scop este realizarea obiectivului de interes public de a asigura o suprafaţă verde de, minum 20mp/locuitor până la data de 31 decembrie 2010, respectiv de minim 26mp/cap de locuitor, până la 31 decembrie 2013.

Norma de spaţiu verde de 26 mp/cap locuitor, reprezintă un minim acceptat în Uniunea Europeană în condiţiile în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă o suprafaţă de 52 mp/cap de locuitor, iar capitalele europene cum ar fi Stockholm şi Londra deţin în acest moment suprafeţe de 9,08 mp/cap/locuitor.

Pentru contracararea fenomenului de  reducere a spaţiului verde, Guvernul a adoptat la propunerea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile ”Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”. Guvernul a alocat 60 milioane lei, pentru derularea în 2007 a programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizare de spaţii verzi în localităţi.

Una  dintre  problemele  identificate,  la  nivelul  fiecărei  localităţi  urbane  din  judeţ,  este  cea  legată  de diminuarea,  degradarea  sau  lipsa  spaţiilor  verzi  şi  de  agrement.

Astfel,  în  municipiul  Zalău, există amenajate sau se află în stare naturală, spaţii verzi  în suprafaţă totală de 91,43 ha, deci 14,05 mp/loc.

Zonele de agrement, din municipiul Zalău, ocupă o suprafaţă de 24 ha, din care 4,5 ha- zona de agrement Brădet .

În municipiul Zalău există amenajate, sau se afla în stare naturală, următoarele parcuri:

- Parcul Municipal (4,48 ha şi 200 ml gard viu)

- Parcul Eroilor (0,70 ha gazon), Parcul Tineretului (2,1 ha gazon)

- Parcul Brădet (0,4 ha)

- Cartier Brădet  (gazon 17,3 ha şi 2500 ml gard viu)

- Cartier Stadion (4,2 ha gazon, 3500 ml gard viu), Cartier S. Bărnuţiu (4,7 ha gazon şi 18000 ml gard viu)

- Cartier D. Nord (16,3 ha şi 10000 m gard viu).

Parcurile sunt amenajate cu terenuri de joacă pentru copii, cu plantaţii de arbori , arbuşti ornamentali şi flori. Aceste plantaţii sunt îngrijite, curăţate de uscături şi periodic tulpinile arborilor sunt văruite, iar acolo unde se  constată  îmbătrânirea  sau  degradarea  arboretului  se  fac  tăieri  şi  replantări,.  completări  de  goluri,  în vederea menţinerii densităţii optime. Aleele parcurilor sunt îngrijite şi dotate cu recipienţi pentru gunoi. În zonele locuite există un număr de 13 terenuri de joacă pentru copii.

Oraşul Şimleu Silvaniei dispune de spaţii verzi pe o rază de 10,23 ha – 0,64 mp/locuitor şi zone de agrement 1,27ha.  oupată de parcuri amenajate ( plantaţii de arbori, arbuşti şi flori de sezon).

Parcurile şi zonele de agrement din Şimleu Silvaniei sunt: Parcul Central, Parcul Cetate, Ştrandul Termal, Baza sportivă Kubik, Stadionul Măgura, Baza de antrenament Măgura , Parc strada G. Coşbuc , Parc bl. M, Parc Bloc 1-2, Parc Bl. 1 9.I 13, Parc Poliţie, Parc Pod Fier.

În orasul Jibou spaţiile verzi şi zonele de agrement (parcuri, zone amenajate pentru jocul copiilor) însumează 31,83 ha 2,99 mp/loc şi se prezintă astfel:

Zone verzi aparţinând domeniului public(parcuri, aliniamente, arbori, zona verde, gard viu) suprafaţa ocupată 3,62 ha, din care suprafaţa parcurilor este de 0,74 ha.

Zone de agrement (incluzând şi lucii de apă)

- Zona Stadion – suprafaţa ocupată fiind de 2 ha, şi aprţine domeniului public

- Zona Jibou – proprietate privată, suprafaţa este de 1,10 ha.

Zone cu floră şi faună de interes ştiinţific:

- Centrul de Cercetări Biologice – suprafaţa totală 25ha

Spaţii de joacă pentru copii- suprafaţa totală este de 1175 mp

Oraşul Cehu Silvaniei are o suprafaţă cu spaţii verzi de 9 ha- 16,65 mp/loc şi zonele de agrement: 9500mp reprezentate de: Zona Stadion(baza sportivă a oraşului) şi Parcul Dendrologic zona Castel S – 4,5 ha. În această zonă se află arbori, arbuşti ornamentali.

| Oras | Supraf. totala spaţii verzi (ha) | Supraf. spaţiu verde mp/locuitor | Zone de agrement (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Zalău | 91,43 | 14,5 | 24 |
| Şimleu Silvaniei | 3,55 | 2,16 | 5,45 |
| Jibou | 6,49 | 5,96 | 1,27 |
| Cehu Silvaniei | 1,91 | 2,38 | 3828,1 |

Dezvoltarea urbană trebuie să se facă în echilibru cu nevoile de dezvoltare şi securitate, conservare şi protejare a mediului înconjurător, pentru generaţiile prezente şi viitoare.

Situaţia zgomotului şi a vibraţiilor

În anul 2006 în judeţul Sălaj au fost efectuate o serie de măsurători pentru determinarea nivelului de zgomot, urmărindu-se  în  principal  traficul  rutier  ca  sursă  de  zgomot  şi  într-o  proporţie  mai  mică  traficul  feroviar (zona gării Jibou).

Determinarea nivelului de zgomot se relizează în 6 puncte distribuite în cele cele 4 centre urbane ale judeţului, şi anume în : Zalău (3), Jibou, Şimleu Silvaniei şi Cehu Silvaniei, urmărindu-se în special zgomotul datorat traficului rutier.

Cele  mai  mari  valori se înregistrează, în orele de vârf (730  şi 1530), în intersecţiile: Astralis-Autogară şi Centru-Silvania, amplasate în municipiul Zalău şi zona centrală Cetate din Şimleu Silvaniei.

Din  cele  patru  localităţi  urbane  ale  judeţului,  municipiul  Zalău  are  numărul  cel  mai  mare  de  locuitori, industria cea mai dezvoltată şi un trafic rutier intens.

| Nr.crt. | Locul masuratorii | Data masuratorii | CMA (dB) | LeQ (dB) | MAX (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zalău-zona autogară | 18.01.2007, ora 8:05 | 60 | 77 | 85,1 |
| 2 | Zalău-zona autogară | 14.02.2007, ora 9:15 | 60 | 75,5 | 81,9 |
| 3 | Zalău-zona Silvania | 12.03.2007, ora 9:55 | 60 | 76,8 | 80 |
| 4 | Zalău-zona Silvania | 05.04.2007, ora 9:00 | 60 | 64,5 | 85,1 |
| 5 | Zalău-zona autogară | 14.05.2007, ora 9:10 | 60 | 81,2 | 84,2 |
| 6 | Zalău-zona Silvania | 26.07.2007, ora 14:15 | 60 | 68,2 | 88,7 |
| 7 | Şimleu Silvaniei | 30.07.2007, ora 14:55 | 60 | 68,2 | 88,7 |
| 8 | Zalău-zona autogară | 19.08.2007, ora 12:45 | 60 | 82,4 | 84,5 |
| 9 | Zalău-zona Silvania | 17.09.2007, ora 14:45 | 60 | 79,7 | 86,5 |
| 10 | Şimleu Silvaniei | 16.10.2007, ora 15:15 | 60 | 59,4 | 86,3 |
| 11 | Şimleu Silvaniei | 25.11.2007, ora 11:20 | 60 | 73,3 | 83 |
| 12 | Zalău-zona autogară | 17.12.2007, ora 11:20 | 60 | 70 | 81,2 |

Analizând  rezultatele  măsurătorilor,  se  poate  concluziona  că  municipiul  Zalău  este  cel  mai  afectat  sub aspectul poluării sonore, pe artera principală a oraşului şi în punctele de intersecţie a străzilor.

2.2.6.3 Gospodărirea deşeurilor

Deşeurile municipale

Deşeurile produse pe teritoriul localităţilor, ca rezultat al activităţii umane poartă numele generic de deşeuri municipale. Aceste deşeuri cuprind deşeurile provenite din gospodăriile populaţiei, cele colectate pe străzi, rezultate din curăţirea spaţiilor publice, străzi şi pieţe, grădini, parcuri cimitire, etc. Deşeurile provenite din unităţi comerciale, instituţii, hoteluri, restaurante, precum şi o parte a deşeurilor provenite din unităţi industriale, în special acelea care nu rezultă din din procese tehnologice propriu zise poartă numele generic de deşeuri asimilabile celor municipale.

Judeţul Sălaj, cuprinde 1 municipiu, 3 oraşe şi 57 comune vu 281 sare.

Populaţia judeţului conform datelor din anul 2006 populaţia judeţului este de 246.280. Distribuţia populaţiei  pe medii este următoarea: 98657 mediul urban şi 147623 mediul rural.

Cantitatea de deşeuri municipale generată este variabilă, indicele de generare depăşind valoarea de 0,9 kg/locuitor/zi, faţă de mediul rural, unde indicele maxim de generare este de 0,4 kg/locuitor/zi. În anul 2007  cantitatea totală de deşeuri colectată din mediul urban şi rural a fost de 53088,15 tone.

Datele raportate se bazează pe estimări în toate cazurile, deşeurile colectate nefiind cântărite. Deşi în unele cazuri cantităţile raportate ca fiind colectate depăşesc valorile rezultate din estimările bazate pe indicele mediu de generare, se constată mari cantităţi de deşeuri necolectate în lungul căilor de comunicaţie, malurile cursurilor de apă şi în zonele de agrement.

Nu s-au efectuat determinări ale compoziţiei deşeurilor colectate în anul 2007.

Implementarea prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 51 / 2006 şi ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 101 / 2006 a fost întârziată nejustificat de intrarea în vigoare a acestora la un an de la data publicării şi de apariţia tardivă, pentru a crea efecte în anul 2007, a ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare  a localităţilor nr. 110 / 09.07.2007  şi pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare  a localităţilor nr. 111 / 09.07.2007.

Modificările menite să constituie baza unor relaţii contractuale lipsite de echivoc între autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii serviciilor de salubrizare şi să stabilească indicatorii de performanţă ai serviciilor de salubrizare la un nivel acceptabil pentru mediu sunt în prezent în curs de elaborare.

Compoziţia estimată a deşeurilor menajere

| Material | Ponderea (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mediul urban | Mediul Rural |
| Hârtie şi carton | 16 | 12 |
| Sticla | 4 | 5 |
| Plastic | 14 | 12 |
| Metale | 5 | 8 |
| Lemn | 1 | 0 |
| Biodegradabile | 42 | 46 |
| Alte tipuri de deşeuri | 18 | 17 |

Deşeuri biodegradabile

Deşeurile biodegradabile sunt deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, hârtia şi cartonul.

Deşeurile menajere nesortate ( în amestec ), datorită conţinutului de deşeuri biodegradabile, constituie un mediu de cultură pentru microorganisme, sursă de mirosuri neplăcute  şi hrană pentru vectorii de propagare a infecţiilor (muşte, rozătoare, alte animale). Depozitarea deşeurilor menajere nesortate (în amestec), duce la fenomene de fermentare cu degajare de gaze din depozite şi apariţia levigatului ce impurifică solul şi apele.

Sortarea deşeurilor colectate în amestec constituie o operaţiune greoaie, periclitând sănătatea angajaţilor prin expunere la infecţii. Fracţiile sortate din aceste deşeuri sunt contaminate cu materiale organice. Concentraţia totală de germeni patogeni în deşeurile menajere umede este de 108 până  la 109 unităţi colonizatoare  ( UC/g ).

În vederea determinării cantităţilor de deşeuri biodegradabile municipale generate este necesară cunoaşterea ponderii acestor deşeuri în deşeurile municipale. În lipsa unor determinări efectuate, ponderea materialelor în deşeurile menajere s-a preluat din PRGD mai 2007.

Datele evidenţiază o pondere mai mare a deşeuri biodegradabile în deşeurile menajere din mediul rural faţă de mediul urban. În acelaşi timp materialele reciclabile (hârtie şi carton, sticlă, plastic şi metale) au o pondere mai mare în deşeurile menajere din mediul urban faţă de mediul rural. Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate este din aceste motive un obiectiv strategic al gestionării deşeurilor : Strategia Naţională privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate - DIRECTIVA 1999/31/EC.

Ţintele naţionale privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile municipale depozitate sunt următoarele:

- 16 iulie 2010-Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 75% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995;

- 16 iulie 2013–Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 50% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995;

- 16 iulie 2016–Cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995.

| Categorie deşeuri | Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale ( % ) |
| --- | --- |
| Deşeuri municipale ( deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, din care: |  |
| Deşeuri menajere |  |
| Urban | 69 |
| deşeuri alimentare şi de grădină | 61 |
| hârtie+carton, lemn, textile | 8 |
| Rural | 60 |
| deşeuri alimentare şi de grădină | 55 |
| hârtie+carton, lemn, textile | 5 |
| Deşeuri asimilabile din comerţ, industrie, instituţii | 60 |
| Deşeuri din parcuri şi grădini | 90 |
| Deşeuri din pieţe | 80 |
| Deşeuri stradale | 44 |
| Deşeuri generate şi necolectate |  |
| Urban | 69 |
| deşeuri alimentare şi de grădină | 61 |
| hârtie+carton, lemn, textile | 8 |
| Rural | 60 |
| deşeuri alimentare şi de grădină | 55 |
| hârtie+carton, lemn, textile | 5 |

conform compoziţiei deşeurilor menajere determinată din măsurători la nivelul regiunii

Deşeuri de ambalaje

Conform datelor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi a datelor statistice ale ţărilor europene cu o dezvoltare economică mai apropiată de cea a României, s-a estimat că 60% din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 40% de la industrie, comerţ şi instituţii.

Conform datelor din PRGD 2007, structura pe tip de material a deşeurilor de ambalaje generate  este următoarea:

Hârtie şi carton                       26,5%

Plastic                                     30,0%

Sticlă                                       20,0%

Metale                                    11,75%

Lemn                                      11,75%

Determinarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate este dificilă deoarece colectorii de deşeuri recepţionează materialele reciclabile în funcţie de materialele din care sunt  constituite fără a specifica dacă acestea provin din ambalaje.

În general deşeurile din PET, PE şi PS se consideră că provin exclusiv din ambalaje, iar deşeurile de hârtie-carton preponderent din ambalaje, o pondere mică având maculatura. Deşeurile din ambalaje metalice nu sunt evidenţiate de către colectori. Astfel se pot cunoaşte doar cantităţile predate pentru valorificare de către agenţii economici care realizează colectarea selectivă a propriilor deşeuri.

În cursul anului 2007 în judeţul Sălaj s-au colectat 1497,9 tone de deşeuri din hârtie carton, 157,06 tone de deşeuri de ambalaje din PET şi 71,935 tone de PE.

Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale

Pentru reducerea cantităţilor de deşeuri municipale depozitate, a nocivităţii acestora, în contextul asigurării dezvoltării durabile, cu scopul refolosirii materialelor utile, reducerea activităţilor de exploatări miniere şi implicit a activităţilor care aduc prejudicii mediului, valorificarea materială sau energetică a deşeurilor municipale este un obiectiv prioritar.

În judeţul Sălaj, implementarea tratării şi valorificării deşeurilor municipale este în fază incipientă, fiind realizate doar activităţi de sortare manuală a deşeurilor, în special a acelora din metale, ambalaje din hârtie-carton şi din materiale plastice.

Sortarea deşeurilor municipale

Nu sunt instalaţii de sortare a deşeurilor.

Reciclarea deşeurilor municipale

În judeţ există următoarele socetăţi specializate în domeniul reciclării deşeurilor:

- SC Dralu SRL, Zalău, str. Sărmaş, nr. 26 Persoană de contact:  DRAGOS Dinu Tel. 0745493325 CUI: 15231232, reciclează deşeurile de ambalaje din PET, până la stadiul de peleţi. Capacitatea=3500 t/ an

- SC Prodivers PM&CO SRL, C.U.I.  680330, Zalău, str. Pictor I. Sima, nr.9, tel. 0260/660345, cu punct de lucru în Gârbou, nr. 83. Prelucrează deşeuri de mase plastice prin injecţie.

- SC Chem –Prod SRL , Carastelec Nr. 602/A, Persoană de contact: BALYOKI Stefan, tel:0766-615565. Prelucrează deşeuri de PE până la stadiul de granule. Capacitate = 150 t/an

Compostarea deşeurilor

Instalaţia de compostare din comuna Chieşd, realizată printr-un program finanţat de FRDS, în valoare de 45.000 de dolari, cuprinde şi două platforme de compostare locală a deşeurilor biodegradabile, estimate la 131 tone anual, dintr-un total de  285 tone de deşeuri generate. Fiind o instalaţie cu aerare naturală nu sunt încă date privind cantităţile de compost rezultate.

Operatorul de salubritate S.C. AVE Sălaj Ecoserv S.R.L. Zalău, a colectat selectiv de pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, a oraşului Cehu Silvaniei şi a comunei Sărmăşag 114 tone deşeuri hârtie-carton şi 77 tone deşeuri din materiale plastice. Operatorul S.C. Salubris Slatina S.A. a colectat selectiv din Şimleu Silvaniei 3,99 tone deşeuri hârtie-carton 1,33 tone deşeuri din materiale plastice şi 1,32 metale. Serviciul de salubritate al oraşului Jibou a colectat selectiv 1,22 tone deşeuri hârtie-carton şi 3,40 tone deşeuri din materiale plastice.

În total deşeurile valorificate din deşeurile municipale în anul 2007 sunt:

a) hârtie-carton     1497,9 tone

b) PET                  157,06 tone

c) PE                       71,94 tone

În vederea unei gestionări eficiente, creşterea gradului de valorificare a deşeurilor municipale, s-au promovat două proiecte cu cofinanţare PHARE CES 2004, pe valea Crasnei şi valea Barcăului, prin colaborarea consililor locale din cele două zone. Proiectele au ca obiectiv realizarea dotărilor şi a infrastructurii necesare implementării colectării selective şi pregătirii integrării sistemelor locale în sistemul judeţean de gestionare a deşeurilor.

Eliminarea deşeurilor municipale

Eliminarea deşeurilor municipale se realizează prin depozitarea acestora pe sol. În prezent toate localităţile urbane şi rurale au depozite de deşeuri municipale. Conform inventarului realizat există un număr de 160 depozite rurale, cu o suprafaţă totală de 37,802 ha.

Conform Directivei nr.1999/31/EC, transpusă în legislaţia naţională prin HG 349/2005, până la 16 iulie 2009 depozitele rurale vor sista depozitarea.

Depozitele municipale urbane

| Denumire municipiu / oraş | Nr. locuitori | Suprafata depozit (ha) | An sistare depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Zalău | 64648 | 3,78 | 2017 |
| Şimleu Silvaniei | 16409 | 1,30 | 2009 |
| Jibou | 11658 | 2,60 | 2017 |
| Cehu Silvaniei | 8260 | 1,00 | 2016 |

Depozitul de deşeuri municipale din Şimleu Silvaniei va sista depozitarea în anul 2009, conform CALENDARULUI  din ANEXA Nr. 5, Tabelul 5.1 din HG 349 / 2005, datorită impactului negativ asupra ariei protejate Balta Cehei, din apropierea depozitului.

Evaluarea cantităţilor de deşeuri existente în depozite este dificilă, din următoarele cauze:

- Înfiinţarea depozitelor s-a realizat fără a exista  proiecte iniţiale

- Nu se cunoaşte configuraţia şi cotele iniţiale ale terenurilor

- Deşeurile depozitate s-au aprins în mod repetat

- Deşeurile nu au fost cântărite înainte de depozitare

- S-au extras nesistematic materiale reciclabile de către diverşi cetăţeni

- Gradul de tasare este variabil

- Deşeurile depozitate nu prezintă o suprafaţă geometrică sistematizată.

Deşeuri de producţie

Deşeuri periculoase

S.C. Tenaris Silcotub S.A. Zalău a produs în anul 2007, o cantitate de 890,74 tone de ţunder uleios, cod 12 01 14 din care o cantitate de 826 tone a fost valorificată la SC ISPAT SIDEX GALAŢI, rămânând în stoc 64,74 tone. În depozitul de deşeuri periculoase mai sunt 2000 de tone de deşeu din stocul de la începutul anului.

Bateriile auto uzate au fost colectate  în cantitate de 446,52 tone şi a fost valorificată prin reciclare la SC ROMBAT SA Bistriţa o cantitate de 465,36 tone. Stocul rămas era de 6,72 tone la sfârşitul anului. Nu s-a instituit încă un sistem de colectare şi valorificare a bateriilor non-auto.

Nu au fost tratate uleiuri cu conţinut de PCB/PCT.

Deşeurile cu conţinut de azbest constau în deşeuri din plăci de azbociment şi din ferodouri. Au fost generate 7,5 tone de deşeuri din plăci de azbociment, din care au fost eliminate 6,0 tone la Fibrocim Aleşd. Au fost generate o cantitate de 0,057 tone de deşeuri de ferodouri, care sunt stocate în spaţii închise.

Gestionarea deşeurilor de producţie.

Depozitele de deşeuri industriale din judeţul Sălaj sunt următoarele:

| Nr. Crt. | Agent economic | Tip depozit | Suprafaţă ha | An sistare depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SC ROMINSERV VALVES IAIFO Zalău | C | 3,25 | 2009 |
| 2 | SC UZINA ELECTRICĂ SA Zalău | B | 46,30 | 2013 |
| 3 | SC SILVANIA SA Zalău | B | 0,54 | 2006 |
| 4 | SC SILCOTUB SA Zalău | B | 1,14 | 2006 |
| 5 | SC SILCOTUB SA Zalău | A | 0,58 | - |

Depozitul de deşeuri industriale  -SC SILVANIA SA

S.C. SILVANIA S.A ZALĂU, aparţinând grupului Michelin a finalizat închiderea depozitului propriu de deşeuri industriale. Deşeurile specifice industriei de prelucrare a cauciucului produse în cantitate de 2001,623 au fost valorificate în industria cimentului, rămânând în stoc 2,88 tone.

Deşeurile de uz general: metale vechi, ambalaje, uleiuri industriale şi absorbanţii în cantitate de 1061,5 tone, au fost valorificate integral.

Depozitul de deşeuri industriale - SC ROMINSERV S.A.

S.C. ROMINSERV S.A. punct de lucru Zalău, deţine un depozit propriu de deşeuri industriale nepericuloase de zgură şi nisip ars. În anul 2007 au fost depozitate 1800 tone de deşeuri. În paralel a început extragerea, sortarea şi valorificarea deşeurilor cu conţinut metalic ridicat. S-a extras o cantitate de 401,4 tone de deşeu. Prin ridicări topo a fost determinată cantitatea de deşeuri existentă în depozit. S-a apreciat că stocul de deşeu depus este de 444593 tone la sfârşitul anului 2007.

Depozitul de zgură şi cenuşă - SC UZINA ELECTRICĂ SA

S.C. UZINA ELECTRICĂ S.A. Zalău deţine un depozit propriu de deşeuri industriale nepericuloase. Depozitul de zgură şi cenuşă a SC UZINA ELECTRICĂ SA este un depozit tip „vale”, realizat şi completat pe măsură ce cantitatea de deşeuri s-a acumulat în depozit. Stabilitatea haldei este verificată printr-un program propriu de monitorizare. Depozitul a fost în mare măsură acoperit cu pământ, pe care s-a dezvoltat o vegetaţie ierboasă. Datorită schimbării combustibilului utilizat, prin renunţarea la arderea cărbunilor, în prezent se depozitează doar nămolul rezultat de tratarea apei, care conţine în special suspensii mecanice. Zgura şi cenuşa existentă în haldă este valorificată în prezent.

În cursul anului 2007 s-au scos din depozit 43330 mc de zgură şi cenuşă, stocul la 31.12.2007 fiind evaluat la 4290390 mc.

S.C. CEMACON S.A. Zalău a produs în anul 2007 1227,460 tone deşeuri ceramice uscate, cod 10 12 01,  3092,708 tone de deşeuri ceramice arse, cod 10 12 08 şi 31,415 tone deşeu praf, cod 10 12 03, care au fost integral valorificate inclusiv pentru amenajări de drumuri de acces.

Deşeurile de cărămizi refractare în cantitate de 77,080 tone au fost valorificate la S.C VULTURUL S.A. Comarnic.

Deşeurile nespecifice activităţii: deşeurile metalice, anvelopele uzate, uleiurile uzate, deşeurile de ambalaje, bateriile uzate, au fost predate agenţilor colectori specializaţi.

Gestionarea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

În prezent în judeţul Sălaj au fost inventariate un număr de 689 bucăţi condensatoare cu conţinut de PCB aflate în funcţiune  şi deţinute de către trei agenţi economici din judeţ - SC Silcotub SA Zalău, SDFEE Zalău şi SC Samtex SA Jibou. Pentru acestea au fost întocmite de către agenţii economici deţinători, planuri de eliminare, fiind planificate pentru eliminare la sfârşitul existentei lor utile. Totodată a fost informat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa Sălaj, pentru a decide metodele cele mai adecvate de stingere a incendiilor în caz de accident pe amplasamentele unde există compuşi desemnaţi.

La această dată mai există în stoc un număr de 94 bucăţi condensatoare scoase din uz care sunt planificate pentru eliminare în anul 2010 şi sunt deţinute de societăţile SC Samtex SA Jibou (78 buc.) şi SC Silcotub SA Zalău (16 buc.).

În anul 2007 nu s-au eliminat uleiuri cu conţinut de PCB/PCT.

Deseuri generate de activităţi medicale

Deşeurile generate de activităţi medicale sunt cele tăietoare-înţepătoare, infecţioase şi provenite din medicamente şi preparate devenite deşeuri. Datorită faptului că acestea sunt deşeuri periculoase, prin fluxuri speciale instituite prin Ordinul ministrului sănatăţii nr. 219 / 2002 cu modificările ulterioare, ele sunt dirijate spre incinerare. Instalaţiile de incinerare din judeţul Sălaj constau în crematorii. Acestea au fost închise datorită neconformării cu cerinţele de mediu. Singurul crematoriu în funcţiune este cel din Şimleu Silvaniei, acesta având termenul de închidere în anul 2008.

În prezent majoritatea unităţilor medicale mici încredinţează deşeurile medicale societăţii Bio Pak Baia Mare, care le transportă la incineratorul ecologic al societăţii IF Tehnologii Cluj Napoca.

Caracteristicile crematoriului de deşeuri medicale

| Nr. Crt. | Tipul de incinerator | Temp. [C] de incinerare | Cu/fără recuperare de energie | Tipuri de deşeuri incinerate | Capacitate [tone/zi sau tone/oră] | Cantitate de cenuşă rezultată [tone/zi] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crematoriu deşeuri medicale | 800—900 | Fără | 180102 180103 | 0,510 t/zi 0,085 t/oră | 0,070 t/zi |

Cantităţile de deşeuri medicale colectate şi incinerate la nivelul judeţului Sălaj

| Nr. Crt. | Denumirea societăţii | Cantitatea colectată în anul 2006 | Cantitatea eliminată în anul 2006 | Cantitatea ramasă in stoc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spitalul Orăşenesc Şimleu-Silvaniei | 26,392 tone | 13,972 tone | - |
| 2 | SC Bio Pak SRL | 649 Kg | 829 kg | - |

Nămoluri

La nivelul judeţului Sălaj  există un număr de 9 de staţii de epurare sau preepurare aflate în funcţiune, din care 4 sunt staţii de epurare a apelor uzate menajere se află în cele 4 oraşe ale judeţului şi 5 sunt staţii de epurare-preepurare industriale.

Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

Acestea sunt nămolurile reţinute şi colectate din decantoarele primare şi secundare ale staţiilor de epurare mecano - biologice ale municipiului Zalău şi ale localităţilor Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou. Apele uzate tratate în staţiile de epurare provin din zonele populate, dar şi din întreprinderi industriale, care sunt racordate direct la reţeaua de canalizare menajeră, iar de la cele neracordate sunt transportate cu vidanja în staţia de epurare.

Cantitatea de nămol uscat generată în cursul anului 2007 a fost de cca.779 tone. Pentru deshidratarea nămolurilor umede s-au utilizat paturile de uscare din dotarea fiecărei staţii de epurare. După deshidratare, cca. 245 tone au fost depozitate la depozite de deşeuri, iar 1632 tone au rămas în stoc la staţiile de epurare.

Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate industriale

În urma tratării apelor uzate industriale în instalaţii de preepurare, înainte de evacuarea acestora în sistemul de canalizare municipală au fost reţinute următoarele cantităţi de nămoluri:

SC ROMINSERV VALVES IAIFO SA ZALĂU  - 0,35 tone / an nămol umed primar (0,2 tone / an nămol uscat);

SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA – 1 tone / an nămol rezidual ( suspensii) rezultat în urma regenerării filtrelor mecanice, din staţia de epurare a apei.

SC CUPROM SA ZALĂU  - 2 tone / an nămol chimic (50-60% umiditate);

SC SILCOTUB SA ZALĂU - Staţia ciclon decantor de la gospodaria de ape – 4390 tone / an nămol umed primar (3951 t/an nămol uscat);

SC SILCOTUB SA ZALĂU – Staţia de neutralizare ape acide – 1326,26 tone/an ( 1167,1 tone nămol uscat)

Şlamul uleios, rezultat din staţia-ciclon decantor de la gospodaria de ape a societăţii SC Silcotub SA, având ca compoziţie amestec de ţunder(oxid de fier), ulei, vazelină, apă, altele, se depozitează în halda ecologică special construită sau se valorifică cu ţunderul.

Şlamul chimic, rezultat din staţia de neutralizare ape acide aparţinând aceleaşi societăţi, a fost depozitat pe halda special amenajată din localitatea Crişeni, proprietate a firmei. Acesta prin uscare formează o crustă care nu poate fi spulberată/afectată sau dizolvată de factorii atmosferici (precipitaţii,vânt).

Deşeuri din echipamente electrice şi electronice

Gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice a demarat în anul 2006, prin înfiinţarea punctelor de colectare ale acestora. S-a înfiinţat un punct de colectare la nivelul municipiului Zalău şi un punct  de colectare judeţean. Punctele de colectare sunt gestionate de SC AVE SĂLAJ ECOSERV SRL.

La nivelul anului 2007 au fost colectate în total 59,2 tone de deşeuri de echipamente electrice şi electronice. A fost organizată şi o campanie naţională de colectare de DEEE, în urma căruia s-a reuşit să se colecteze o cantitate de 15 tone de DEEE.

Uleiuri uzate

Uleiurile uzate a fost colectat în cantitate de 80,73 tone în 2007, din care 77,087 tone au fost valorificate în special energetic în industria cimentului.

Cantităţile de uleiuri industriale uzate colectate raportate la cantităţile de ulei proaspăt utilizate sunt încă reduse, în mare parte datorită şi parcului de vehicule utilitare şi tractoare învechit. Un procedeu frecvent utilizat este şi folosirea uleiurilor de motor uzate în instalaţiile hidraulice. Spargerea furtunurilor hidraulice ale tractoarelor este o sursă importantă de pierdere de ulei, dar şi de poluare punctiformă a terenurilor agricole.

Impactul activităţilor de gestionare a deşeurilor asupra mediului

Gestionarea deşeurilor menajere este deficitară în special în mediul rural, datorită mentalităţilor învechite ale populaţiei, susţinute şi de autorităţile publice locale, care nu ţin seama de schimbările survenite în structura deşeurilor.  Concepţia potrivit căreia evacuarea deşeurilor, alimentarea cu apă şi evacuarea apei uzate nu trebuie să implice cheltuieli din partea populaţiei şi nici efort, ele fiind oferite de natură fără restricţii, are ca rezultat aruncarea deşeurilor în cursuri de apă, de a lungul căilor de comunicaţie sau la liziera pădurilor şi în alte locuri de agrement  neamenajate. Analiza raportărilor făcute de consiliile locale pe baza unor evaluări, indică gradul de subiectivitate ale acestora, dar şi date certe mai ales în cazul consiliilor locale care raportează că nu au colectat deloc deşeurile generate pe teritoriul administrativ.

Nici un depozit de deşeuri municipale nu este conform, datorită amplasamentelor şi lipsei amenajărilor de la baza depozitelor.

Măsurile de reducere a cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate sunt doar simbolice (comuna Chieşd, Crasna).

Localităţile urbane care gestionează cantităţi mari de deşeuri nu au iniţiat astfel de măsuri.

În stare critică este din acest punct de vedere oraşul Şimleu Silvaniei, depozitul de deşeuri municipale care deserveşte această localitate având termenul de sistare a depozitării anul 2009. După acest termen deşeurile vor fi transportate la un alt depozit în stare de funcţionare. În vederea minimizării cheltuielilor la limita suportabilităţii, va fi necesară reducerea cantităţilor trimise spre depozitare.

Gestionarea deşeurilor industriale specifice activităţilor din judeţul Sălaj, generate de societăţile care au depozite proprii de deşeuri, s-a modificat radical. Depozitul de deşeuri a .SC.  SILVANIA S.A. a fost închis. Depozitul de deşeuri nepericuloase a S.C. SILCOTUB S.A. a sistat activitatea.

Iniţiative adoptate pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului

Deşeurile din depozitele aparţinând S.C. UZINA ELECTRICĂ S.A şi S.C. ROMINSERV S.A. au început să fie exploatate la scară din ce în ce mai mare. De asemenea S.C. SILCOTUB S.A.,  S.C. SILVANIA S.A.,  S.C . CERAMICA S.A. au valorificat integral deşeurile produse.

Construirea autostrăzii Borş-Oradea-Zalău-Cluj Napoca  constituie o oportunitate pentru utilizarea deşeurilor industriale nepericuloase.  În cazul utilizării integrale a deşeurilor industriale s-ar reduce semnificativ cheltuielile de închidere şi impactul deşeurilor depozitate.

Tendinţe privind generarea deşeurilor

Prognoza privind generarea deşeurilor municipale

Factorii relevanţi care stau la baza calculului prognozei de generare a deşeurilor municipale sunt:

-evoluţia populaţiei

-evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare

-evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor municipale

Evoluţia populaţiei

Studiul „Proiectarea populaţiei pe medii în perioada 2004-2005”, elaborat de către Institutul Naţional de Statistică în anul 2006, evidenţiază evoluţii ale mărimii şi structurii populaţiei pe medii rezidenţiale şi pe regiuni, utilizând patru scenarii: varianta constantă, medie, optimistă şi pesimistă. Definirea scenariilor de proiectare s-a realizat pe baza evoluţiei recente a fenomenelor demografice din mediul urban şi rural, la nivelul fiecărei regiuni.

La calculul prognozei de generare a deşeurilor municipale s-a luat în considerare varianta medie, ca şi scenariu de prognoză a populaţiei.

Vehicule scoase din uz- agenţi economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea VSU, număr de vehicule colectate şi dezmembrate.

Agenţii economici autorizaţi să emită certificate de distrugere pentru preluarea în vederea dezmembrării a VSU din judeţul Sălaj sunt:

Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare

|  | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total populaţie din care: | 245638 | 243017 | 242142 | 241289 | 240487 | 238768 |
| Populaţia din mediul urban | 100118 | 98516 | 98011 | 97515 | 97004 | 96013 |
| Populaţia în mediul rural | 145520 | 144501 | 144131 | 143774 | 143483 | 142755 |
| Total populaţie nedeservită de serviciile de salubritate din care: | 146472 | 138585 | 14413 | 6901 | 4304 | 0 |
| Populaţia nedeservită din mediul urban | 8810 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Populaţia nedeservită din mediul rural | 137662 | 133659 | 14413 | 6901 | 4304 | 0 |
| Total populaţie deservită de serviciile de salubritate din care: | 99166 | 104432 | 227729 | 234388 | 236183 | 238768 |
| -Populaţia deservita din mediu urban: | 91308 | 93590 | 98011 | 97515 | 97004 | 96013 |
| -Populaţia deservita din mediu rural: | 7858 | 10842 | 129718 | 136873 | 139179 | 142755 |

Evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor menajere

| Indicele de generare a deşeurilor municipale (kg/loc/zi) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 20012 | 2013 |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Mediul urban | 0,91 | 0,917 | 0,925 | 0,932 | 0,939 | 0,947 |
| Mediul rural | 0,41 | 0,413 | 0,416 | 0,420 | 0,423 | 0,426 |

Evoluţia anuală a cantităţilor de deşeuri menajere colectate de la populaţie

| Cantităţi de deşeuri menajere colectate (tone) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 20012 | 2013 |
| Total | 32798 | 52359 | 53706 | 54335 | 54994 | 55384 |
| Mediul urban | 31171 | 32805 | 32923 | 32999 | 33165 | 33187 |
| Mediul rural | 1627 | 19554 | 20783 | 21336 | 21829 | 22197 |

Prognoza generării deşeurilor de producţie ( aspecte care trebuie  tratate, factori relevanţi, cantităţi prognozate etc. )

Având în vedere că principalii generatori de deşeuri industriale din judeţ S.C. SILVANIA S.A., S.C. ROMINSERV S.A., S.A. SILCOTUB S.A. fac parte din companii transnaţionale, nu se poate prognoza evoluţia nivelului lor de producţie, decizia în acest sens fiind  luată în afara graniţelor ţării.

Nici creşterea economică de pe piaţa materialelor de construcţie din ceramică nu poate fi prognozată, fabrica de profil fiind nevoită să-şi schimbe amplasamentul datorită impactului negativ de pe actualul amplasament situat în intravilanul destinat locuinţelor. Asigurarea necesarului de argilă pentru producţie implică rute prea lungi de transport.

Certe sunt orientările ce vizează refolosirea deşeurilor deja depozitate în depozitele de deşeuri industriale, fie ca sursă de materii prime sau ca materiale de umplutură.

Îmbunătăţirea calităţii managementului deşeurilor

Adoptarea unui management integrat al deşeurilor municipale este condiţionată de realizarea infrastructurii necesare. Realizarea acestui obiectiv este posibil prin accesarea fondurilor de coeziune, după finalizarea Master planului, Evaluarea de mediu şi Studiului de fezabilitate aflate în lucru la consorţiul internaţional care a fost desemnat prin finanţare din fonduri ISPAPrin Phare CES 2004 sunt finanţate alte două proiecte vizând îmbunătăţirea calităţii managementului deşeurilor:

2.2.7 Situaţia stării de sănătate a populaţiei, în relaţie cu mediul înconjurător

În  anul  2007  indicele  de  mortalitate  generală  a  fost  de  12,7‰,  înregistrând  o  uşoară  scădere  faţă  de  anul 2001, iar indicele de mortalitate infantilă a fost de 12,3‰,  în creştere faţă de anul 2001.

Atât în cazul adulţilor, cât şi al copiilor primul loc în ierarhia mortalităţii este ocupat de bolile aparatului respirator.  Aparatul  respirator  este  primul  afectat  mai  ales  în  cazul  poluării  aerului.  Factorii  de  mediu intervin  ca  agenţi  etiologici  ai  anumitor  boli,  cât  şi  ca  factori  determinanţi  sau  favorizanţi  ai  apariţiei puseurilor evolutive. Morbiditatea generală prin  afecţiuni ale aparatului respirator se situează pe locul 5 pe judeţ în anul 2007, reprezentând 121 decese, 3,7 % din total decese. Populaţia infantilă reprezintă categoria cu risc mai crescut la îmbolnăviri datorită particularităţilor biologice.

Chiar dacă în judeţul Sălaj morbiditatea prin astm bronşic şi bronşită cronică este destul de ridicată, nu se poate stabili o legătură cauzală între aceasta şi poluarea atmosferei.

În judeţul Sălaj exista zone cu risc permanent de apariţie a unor epidemii hidrice, în special în mediul urban unde reţeaua este veche şi degradată şi deserveşte un mare număr de locuitori. În perioada 1995-2007 s-au înregistrat  o  serie  de  epidemii  (dizenterie,  BDA,  hepatită  virală  A)  localizate  în  oraşul  Jibou  şi  la  diverşi agenţi economici din Zalău, Cehu Silvaniei şi Jibou.

O altă problemă o ridică fântânile publice din mediul rural (Crasna) care au un conţinut ridicat de nitriţi, fapt care a condus la apariţia în această zonă a methemoglobinemiei la sugari (15 cazuri).

În ceea ce priveşte morbiditatea specifică prin tumori maligne, cancerul aparatului respirator se află pe locul doi, cu menţiunea ca în majoritatea tumorilor maligne condiţiile de mediu pot acţiona ca factori declanşatori sau potenţatori ai altor substanţe.

Pe locul şase se află cancerul ţesutului  cutanat, puternic influenţat de radiaţiile ultraviolete solare, ale căror efecte  sunt  determinate  de  gradul  de  distrugere  a  stratului  de  ozon  şi  implicit  de  gradul  de  poluare  a mediului.

- Poluări accidentale

Fenomenele  de  poluare  accidentală  din  anul  2007  au  fost  de  mică  amploare.  Măsurile  şi  intervenţiile realizate au condus la limitarea fenomenelor pe teritoriului judeţului Sălaj. Poluări accidentale din perioada 1997-2007, sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. Crt | Localizare şi dată | Fenomen | Cauză | Efecte | Măsuri de sistare a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pârâul Panic 2,5 km amonte de confluenţa cu Valea Zalăului. 25.07.2007 | Culoare gălbuie , miros specific | Fisură în digul batalului de stocare dejecţii animaliere aparţinând SC Oncos Impex SRL Cluj. | Depăşirea valorilor limită admise a indicatorului CCO-Mn cu 100% şi a indicatorilor NH4 şi NH3 de 17 respectiv 8 ori | Sistarea poluării prein refacerea digului în zona fisurată. Asigurarea diluţiei pe râul Crasna prin evacuarea din acumularea Vârşolţ a unui debit de cca 2 mc/s pe o durată de 4 ore. Monitorizarea văilor Panic şi Zalău |
| 2 | Râul Someş – traversare undă poluantă provenită din judeţul Cluj. 20-21.09.2007 | Mortalitate piscicolă | Evacuare de ape tehnologice neepurate provenite de la SC Someş SA Dej | Mortalitate piscicolă datorată creşterii încărcării organice şi diminuării cantităţii de OD, cu afectarea tuturor speciilor piscicole, fiind recoltată o cantitate de 430 kg peşte mort. | Monitorizare până la încadrarea calităţii apei în limitele STAS 4706/1998. |
| 3 | Valea Zalăului în zona staţiei de epurare 2001 | Culoare albicioasă, conţinut ridicat de substanţe organice şi detergenţi | Neidentificată | Depăşirea valorii limită admise pentru indicatorul CCO-Mn cu 30% şi a conţinutului în detergenţi cu 100% pe o durată de cca 6 ore. Nu a fost afectată biocenoza cursului de apă şi nici folosinţele în aval. | Monitorizarea cursurilor de apă, Valea Zalăului şi a râului Crasna suplimentarea debitului pentru mărirea gradului de diluţie. |
| 4 | Şimleu Silvaniei, pârâul Bic, amonte de confluenţa cu râul Crasna, pe o porţiune de 0,3 km 2001 | Peliculă de produse petroliere pe cursul de apă al pârâului Bic | Antrenarea de produse petroliere din canalizarea SC IAIFO SA în canalizarea pluvială a localităţii ce se descarcă în pârâul Bic. | Depăşirea valorii limită admise pentru indicatorul substanţe extractibile cu 55,8 %, pe o durată de cca 3 ore. | Sancţiune contravenţională conform L107/1996, intervenţie pe cursul de apă pentru îndepărtarea totală a poluantului, aplicarea de flotant pe suprafaţa apei. |
| 5 | Localitatea Deja, comuna Sălăţig 24.09.2000 | Poluarea cu colorant organic | Nu a fost afectată biocenoza cursului de apă şi nici folosinţele din aval. | Colorarea cursului de apă pe o lungime de 8 km | Îndepărtarea sursei de poluare , suplimentarea debitului pentru mărirea gradului de diluţie şi urmărirea zonei. |
| 6 | Râul Crasna, aval de localitatea Şimleu Silvaniei 24.02.2000 | Poluare cu substanţe organice | Evacuarea de borhot epuizat în cursul de apă | Modificarea indicatorilor de calitate a cursului de apă V Sălaj | Curăţirea bazinului pentru colectare a borhotului etanşeizarea bazinului, urmărirea zonei. |
| 7 | Remiza CFR Jibou 27.07.1999 | Poluarea cu produse petroliere | Inundaţii datorate precipitaţiilor abundente | Poluarea incintei unităţii | Curăţarea rigolelor pluviale, vidanjarea decantorului de la staţia de preepurare. |

2.2.9. Zone critice privind deteriorarea calităţii mediului de pe teritoriul judeţului Sălaj

2.2.9.1. Zone critice din punct de vedere al calităţii aerului

Pe  teritoriul  judeţului  Sălaj,  sursele  fixe  de  poluare  a  aerului  sunt  amplasate  în  centrele  urbane.  Dacă  ne referim la nivel naţional, acestea nu conferă zonei probleme majore de poluare atmosferică.

Calitatea aerului în judeţul Sălaj a fost urmărită în 23 puncte de prelevare dispuse în 7 localităţi ale judeţului (zone locuite, industriale şi cu trafic auto intens). Prin prelucrarea datelor din sistemul propriu de monitorizare a calităţii aerului şi din cele prelucrate de către Direcţia de Sănătate Publică Sălaj, zona cea mai afectată de poluarea atmosferică este municipiul Zalău, care deţine cea mai mare parte a industriei şi  traficul  cel  mai  intens,  concentraţiile  maxime  se  situează  puţin  peste  nivelul  admis,  nefiind  depăşiri semnificative.  Astfel,  s-au  înregistrat	9 depăşiri  la  indicatorul  O3  (probe  momentane),  4  depăşiri  la indicatorul pulberi în suspensie (probe zilnice) în cele 2 puncte de prelevare situate la sediul IPM şi Staţia Meteo, precum şi 2 depăşiri înregistrate la indicatorul pulberi sedimentabile.

2.2.9.2. Zone critice din punct de vedere al calităţii apelor de suprafaţă

Evaluarea  calităţii  apelor  curgătoare  de  suprafaţă  pe  anul  2007  s-a  bazat  pe  prelucrarea  datelor  analitice primare obţinute de la 3 secţiuni de control de ordinul I şi 6 secţiuni de control de ordinul II. Din lungimea totală de 370 km cursuri de apă monitorizată de SGA Sălaj, în secţiuni de supraveghere şi de ordin I şi II, 198 km (53,5%) se încadrează în categoria  I-a de calitate, 151 km (40,8%) în categoria II-a de calitate şi 21 km (5,7 %) în categoria a III-a de calitate.

Schela de extracţie Suplacu de Barcău-Secţia V, amplasată pe teritoriul judeţului Sălaj- constituie o sursă de poluare cu produse petroliere în perioadele de ploi şi viituri, atât a apelor de suprafaţă, cât şi subterane (la revărsarea răului Barcău din matcă).

2.2.9.3. Zone critice din punct de vedere al calităţii apelor subterane

În decursul anului 2007, calitatea apelor subterane a fost urmărită prin analiza probelor recoltate în 4 din cele 27  foraje  existente  în  reţeaua  hidrologică  de  stat.  Concluzia  este  că  apele  din  forajele  de  urmărire  sunt caracterizate  prin  prezenţa  apelor  feruginoase  şi  dure,  care  fără  tratări  specifice  nu  pot  fi  utilizate  ca  apă potabilă sau chiar industrială.

2.2.9.4. Zone critice din punct de vedere al calităţii  solului

Cele  mai  mari  probleme,  nerezolvate  până  în  prezent  le  constituie  depozitele  de  deşeuri  urbane.  Aceste depozite  poluează  factorii  de  mediu  prin  apele  exfiltrate  şi  gazele  degajate  prin  fermentare  şi  arderea deşeurilor.  Din  analiza  probelor  de  apă  exfiltrată,  rezultă  că  depozitul  de  deşeuri  din  Zalău  este  o  sursă importantă de poluare, atât a terenului din aval, cât şi a apelor de suprafaţă (V. Zalău) în care se descarcă, în special cu substanţe organice şi cu metale grele.

Datorită orizonturilor bogate în argilă galbenă şi a alimentării straturilor cu apă provenită atât din precipitaţii, cât  şi  de  la  rezervoarele  de  apă   potabilă  a  SC  Publiserv  SA,  în  zona  carierei  Tunari  au  loc  alunecări  de suprafaţă şi chiar de adâncime. Aceste alunecări au efect atât asupra   cartierului de locuit Porolissum, cât şi asupra infrastructurii din zonă.

Terenurile agricole devenite slab productive sau chiar neproductive datorită proceselor de degradare naturală cât şi datorită intervenţiei omului, reprezintă 54% din suprafaţa totală a judeţului.

2.2.9.5. Zone critice din punct de vedere al habitatelor naturale, ariilor protejate, pădurilor şi a florei şi faunei sălbatice.

Balta Cehei, arie protejată de interes naţional, situată în loc. Şimleu Silvaniei.

Localitatea Cehei este afectată de impactul produs de depozitul de deşeuri menajere din loc Şimleu Silvaniei. Nu a fost evaluat gradul de afectare al ecosistemelor, nefiind întocmit bilanţul de mediu pentru depozitul de deşeuri.

În ceea ce  priveşte Lunca cu laleaua pestriţă din Valea Sălajului, oraşul Cehu Silvaniei, identificată ca arie protejată de interes naţional, s-a constatat dispariţia speciei protejate. Cauzele identificate sunt: efectuarea unor lucrări de ameliorare a calităţii solurilor prin desecări şi lucrări agropedologice necorespunzătoare.

2.2.9.6. Zone critice din punct de vedere al aşezărilor umane

Aşezările  umane  din  vecinătatea  exploatărilor  Prodăneşti  şi  Cuciulat  sunt  afectate  de  cantităţile  mari  de pulberi rezultate din activitatea de extracţie a calcarului.

Pentru municipiul Zalău, problema poluării atmosferei datorată traficului rutier tindă să devină tot mai acută datorită ratei foarte mari de creştere a numărului de autovehicule. În zonele centrale ale municipiului Zalău se înregistrează frecvent depăşiri ale nivelului echivalent de zgomot şi a poluanţilor specifici,   în special la orele cu trafic intens.

2.2.9.7. Zone critice din punct de vedere al gestiunii deşeurilor

Depozitarea  necontrolată  a  deşeurilor  pe  malurile  şi  în  albiile  cursurilor  de  apă,  în  zona  podurilor  şi podeţelor,  a  căilor  de  acces  şi  în  locurile  de  recreere  reprezintă  o  problemă  majoră  în  ceea  ce  priveşte gestionarea deşeurilor la nivelul întregului judeţ.

2.2.9.8. Zone critice din punct de vedere al sănătăţii umane

În  judeţul  Sălaj,  morbiditatea  prin  astm  bronşic  şi  bronşită  cronică  este  destul  de  ridicată,  dar  nu  se  poate stabili o legătură cauzală între aceasta şi poluarea atmosferei.

Există în schimb zone cu permanent risc de apariţie a unor epidemii hidrice, în special în mediul urban unde reţeaua  este  veche  şi  degradată  şi  deserveşte  un  mare  număr  de  locuitori.  În  perioada  1995-2007 s-au înregistrat o serie de epidemii (dizenterie, BDA, hepatită virală A) localizate în oraşul Jibou şi diverşi agenţi economici din Zalău, Cehu Silvaniei şi Jibou.

O altă problemă o ridică fântânile publice din mediul rural (Crasna) care au un conţinut ridicat de nitriţi, fapt care a condus la apariţia în această zonă a methemoglobinemiei la sugari (15 cazuri).

2.2.9.9. Zone vulnerabile care necesită reconstrucţie ecologică

Toate zonele de exploatare a zăcămintelor naturale (Zăghid, Zăuan, Bobota), arealele supuse fenomenelor de alunecare  sau  de  eroziune  şi  zonele  de  depozitare  a  deşeurilor  necesită  măsuri  nu  numai  de  înlăturare  a efectelor distructive produse asupra mediului şi construcţiilor civile, ci şi de stopare a avansării lor pe mari suprafeţe, prin lucrări specifice (consolidări de versanţi, împăduriri, etc.).

CAPITOLUL 3 – PROBLEME/ASPECTE DE MEDIU PRIORITARE ÎN JUDEŢUL SĂLAJ

3.1. Descrierea metodologiei de identificare, evaluare şi selectare a problemelor/aspectelor

A. Informaţiile utilizate în identificarea şi evaluarea problemelor

Informaţiile  utilizate  în  evaluarea  şi  identificarea  problemelor  a  fost  realizată  pe  baza  a  trei  instrumente principale:

a)   Utilizarea  unor  chestionare  standardizate  –  acest  instrument  a  fost  aplicat  pentru  administraţia publica locală în scopul eficientizării procesului de evaluare şi sinteza a datelor transmise

b)   Utilizarea  studiilor,  rapoartelor  şi  analizelor  de  specialitate  –  acest  instrument  a  fost  utilizat  în special pentru instituţiile publice descentralizate cu atribuţii în controlul şi managementul factorilor de mediu

c)   Utilizarea strategiilor şi planurilor de măsuri ale agenţilor economici – acest instrument s-a utilizat  în special pentru integrarea datelor şi informaţiilor agenţilor economici cu privire la impactul asupra mediului înconjurător precum şi planurile de conformare şi master-planurile agenţilor economici

d)   Utilizarea strategiilor, programelor şi planurilor locale sau naţionale de acţiune – acest instrument a fost   utilizat   în   special   pentru   identificarea   viziunii   comunităţii   asupra   dezvoltării   durabile, implementarea  unor  măsuri  cu  impact  direct  asupra  mediului,  precum  şi  în  corelarea  şi  integrarea PLAM în strategiile existente

e)   Legislaţia  naţională  şi  locală  în  vigoare  –  acest  instrument  a  fost  aplicat  în  special  pentru identificarea limitelor şi condiţionărilor de mediu ca suport în stabilirea unor sisteme de evaluare pentru diferitele probleme / aspecte de mediu

f)  Consultare comunitară – acest instrument a fost utilizat prin punerea la dispoziţia comunităţii prin mijloace directe (întâlniri) şi mass media (presa scrisa, afişe) a informaţiilor necesare implicării în evaluarea problemelor de mediu

g)   Cunoştinţe  individuale  –  acest  instrument  a  fost  utilizat  în  special  în  cadrul  întâlnirilor  de  grup expert,  experienţa  şi  informaţiile  individuale  constituind  un  element  deosebit  de  important  în evaluarea şi ierarhizarea problemelor de mediu

B. Utilizarea sistemelor de evaluare şi ierarhizare a problemelor

Există trei moduri de bază pentru abordarea proceselor de luare a deciziilor pentru ierarhizarea problemelor de  mediu:

- matrice  multicriterială  de  evaluare  a  problemelor  de  mediu,

- metoda  consensului  negociat,

- metoda votării,

scopul fiind stabilirea priorităţilor de mediu, atât din punct de vedere al obiectivităţii, cât şi din punct de vedere al diminuării lipsei de informaţii şi indicatori pentru domenii de mediu cu incertitudini de monitorizare.

Pentru ierarhizarea problemelor de mediu în procesul de elaborare a PLAM Sălaj au fost utilizate primele două metode, respectiv aplicarea matricii multicriteriale de evaluare şi consensul negociat.

În prima fază a evaluării problemelor de mediu a fost utilizată metoda matricei de evaluare, prin care s-a identificat  o  sumă  de  punctaje  de  evaluare  acordate  pe  baza  unor  indicatori  caracteristici  pentru  toate problemele de mediu identificate.

În etapa următoare s-a aplicat metoda consensului negociat, în general existând numeroase opinii divergente privind acordarea punctajului pentru diferiţii indicatori utilizaţi. Acest consens negociat a fost utilizat atât în cadrul  întâlnirilor  Grupului  de  Lucru,  cât  şi  în  analiza  realizată  de  către  Comitetul  de  Coordonare  pentru aprobarea Ierarhizării Problemelor de Mediu.

1.    Matricea de evaluare şi ierarhizare a problemelor de mediu

Fiecare matrice de evaluare a problemelor de mediu are drept scop gestionarea complexităţii analizelor prin împărţirea  unei  probleme  de  mediu  în  mai  multe  părţi.  Fiecare  parte  este  apoi  evaluată  şi  recombinată matematic pentru a se obţine un rezultat final.

Metoda utilizată se bazează pe sistemul “scorurilor ponderate” şi a implicat parcurgerea a cinci etape:

a)  Identificarea criteriilor pentru evaluarea riscului,

b) Acordarea unui punctaj fiecărei probleme pentru fiecare criteriu,

c)  Distribuirea ponderilor pe fiecare criteriu,

d) Înmulţirea scorurilor criteriilor cu ponderile şi însumarea rezultatelor pentru a obţine un scor total,

e) Ordonarea problemelor în funcţie de scorurile totale.

Matricea de ierarhizare utilizată pentru elaborarea PLAM Sălaj conţine trei seturi de indicatori specifici:

a)   Indicatori ce vizează dezvoltarea durabilă a unei comunităţi bazată pe respectarea şi aplicarea unor reglementari   şi   standardizări   specifice   conservării   şi   protecţiei   mediului   natural   (evaluarea impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane, conformarea cu cerinţele legale în vigoare);

b)   Indicatori  ce  vizează  complexitatea  şi  obiectivitatea  informaţiilor  utilizate  în  caracterizarea  şi evaluarea  unei  probleme  de  mediu  ( identificarea  gradul  de  incertitudine  a  evaluării  problemei  în scopul ierarhizării acesteia);

c)   Indicatori ce vizează implicarea publică în luarea deciziilor ce privesc mediul şi dezvoltarea viitoare a comunităţii din care fac parte (ordinul de prioritate acordat de comunitate problemei evidenţiate);

Modelul matricii utilizate pentru evaluarea individuală a fiecărei probleme de mediu este următorul:

| PROBLEMA - ... ... ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteriu A |  | Criteriu B |  |  | Criteriu C |  |  | Criteriu D |  | Criteriu E |  |  |
| În ce măsură problema afectează sănătatea umană |  | În ce măsură problema afectează mediul |  |  | În ce măsură problema generează neconformarea cu cerinţele legale |  |  | Care este nivelul de incertitudine asupra evaluării problemei |  | Care este ordinul de prioritate acordat de comunitatea locală |  |  |
| Extrem | 3 | Extrem |  | 3 | Extrem |  | 3 | Extrem | 1 | Extrem |  | 3 |
| Considerabil | 2 | Considerabil |  | 2 | Considerabil |  | 2 | Considerabil | 2 | Considerabil |  | 2 |
| Redus | 1 | Redus |  | 1 | Redus |  | 1 | Redus | 3 | Redus |  | 1 |
| Scorul pe criterii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 x ... |  |  | 5 x ... |  |  | 3 x ... |  | 2 x ... |  |  | 2 x ... |  |
| Total Scor pe problemă Total (I) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fiecare din cele cinci criterii utilizate are o pondere definită în cadrul evaluării finale a problemei de mediu.

Astfel,  cel  mai  important  criteriu  este  cel  legat  de  afectarea  mediului  înconjurător,  urmat  de  impactul poluării asupra sănătăţii umane şi neconformarea cu cerinţele legale. Ultimele două criterii ca pondere în evaluarea  finală  a  problemelor  de  mediu  sunt  cele  legate  de  nivelul  de  incertitudine  asupra  problemei  şi ordinul de prioritate acordat de comunitate.

Valorile maxime şi minime intre care o problemă de mediu poate să obţină un punctaj sunt:

a)   Punctaj minim – 16 puncte

b)   Punctaj maxim – 48 puncte

c)   Punctaj mediu – 32 puncte

2. Metoda consensului negociat

Obiectivul acestui mod de abordare este obţinerea acordului de grup asupra unei evaluări realizate. Pentru aceasta s-au folosit discuţii deschise în cadrul cărora grupul implicat a analizat şi argumentat datele, valorile şi incertitudinile.

Aceasta metoda a fost utilizată în special în cadrul Grupului de Lucru a PLAM, paşii parcurşi fiind:

a)   Revizuirea  datelor  –  s-au  prezentat  şi  discutat  analizele  asupra  fiecărei  probleme,  luând  în considerare estimările de risc, metodele analitice şi ipotezele.

b)   Formularea  propunerilor  de  ordonare  pentru  fiecare  problemă  –  s-au  realizat  propuneri  privind încadrarea fiecărei probleme într-o anumită categorie de risc.

c)   Discutarea  şi  dezbaterea  obiecţiilor  nerezolvate  şi  a  problemelor  de  ordonare  restante  -  pentru fiecare problemă incertă din punct de vedere al evaluării s-au analizat dezacordurilor, clarificându-se poziţiile, explicându-se criteriile şi luând în considerare informaţiile privind rezultatele actuale ale monitorizării.

d)   Revizuirea rezultatelor – finalizarea propunerilor de grup şi reordonarea problemelor în funcţie de punctajele obţinute.

C. Constrângeri şi dificultăţi în evaluarea problemelor / aspectelor de mediu

Pentru anumite domenii ale evaluării de mediu,  informaţiile sunt deficitare şi incomplete, în acest scop fiind necesare o serie de întâlniri şi solicitări suplimentare.

Astfel, pentru calitatea fondului forestier s-au utilizat în general datele existente pentru anul 2007.

Pentru  calitatea  atmosferei,  reţelele  de  monitoring  sunt  în  general  amplasate  în  municipiul  reşedinţă  de judeţ,  atât  datorită  concentrării  surselor  majore  de  poluare  cât  şi  datorită  costurilor  reduse  în  exploatarea acestora. Acoperirea monitoringului pe calitatea aerului la nivelul întregului judeţ se realizează prin probe momentane (30 minute) şi prin reţeaua de pulberi sedimentabile. Astfel, la nivelul judeţului, caracterizarea calităţii atmosferei în raport cu sursele de emisii identificate şi inventariate, a creat o serie de probleme în evaluarea şi caracterizarea impactului surselor de poluare.

Calitatea  apei  potabile  este  suficient  evaluată  pentru  sistemele  centralizate  de  alimentare  şi  slab  evaluată pentru sistemele de alimentare din puţuri individuale. Sistemele de monitoring ale D.S.P. şi SGA acoperă sistemele şi puţurile publice din sistemul rural şi doar parţial puţurile particulare.

În domeniul calităţii apelor de suprafaţă, informaţiile puse la dispoziţie de S.G.A. şi agenţii economici, cu evacuări importante în emisar, au acoperit satisfăcător capitolul de apă de suprafaţă, problemele identificate fiind  legate  de  capacitatea  financiară  a  unor  poluatori  (agenţi  economici  şi  operatori  de  apă-canal)  de  a susţine diminuarea impactului asupra mediului a activităţilor proprii.

În domeniul calităţii şi cantităţii apelor subterane, informaţiile utilizate sunt relativ restrânse ca areal şi nu pot caracteriza şi susţine evaluarea la nivel judeţean. Reţeaua naţională de foraje de control (exploatată de S.G.A.)  nu  are  capacitatea  de  a  identifica  toate  sursele  de  poluare  pentru  apa  subterană.  Sectoarele neacoperite sunt cele ale calităţii apelor freatice din zonele industriale, din zonele agricole şi rurale, datorită inexistenţei puţurilor de hidroobservaţie, respectiv a sistemului de monitorizare.

Calitatea  solului   este  slab  caracterizată,  datele  O.S.P.A.  şi  O.C.A.O.T.A.  sunt  neactualizate,  aceste informaţii fiind utilizate doar pentru a stabilii zonele de interes şi imaginea generala privind tipurile genetice şi calitatea solurilor.

Pentru conservarea biodiversităţii, a faunei şi florei ocrotite, evaluarea este în general satisfăcătoare, în special   datorită   activităţii   A.J.V.P.S.   (Agenţia   Judeţeana   a   Vânătorilor   şi   Pescarilor   Sportivi)   şi   a ROMSILVA. Nu există un sistem de monitoring performant în privinţa evoluţiei faunei şi florei ocrotite, acest lucru fiind datorat în special lipsei unor administraţii proprii ale arealelor protejate cuprinse în Legea 5/2000 sau prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean.

Informaţiile transmise de către administraţia publica locală sunt în general satisfăcător sintetizate şi evaluate pentru oraşele din judeţ şi mai puţin cuprinzătoare pentru zona rurală. În principal, problemele identificate de administraţia publică locală sunt legate de infrastructură (alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate, reţele de gaz metan, căi rutiere).

Evaluarea şi caracterizarea problemelor /aspectelor de mediu în judeţul Sălaj

În baza evaluarii calităţii mediului şi a surselor de poluare existente, prin aplicarea metodologiei de evaluare şi ierarhizare, pentru Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Sălaj s-a obţinut următoarea listă ierarhizată de probleme/ aspecte de mediu:

| POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI A APELOR SUBTERANE | PM – 01 |  |
| --- | --- | --- |
| PROBLEMA | COD IDENTIFICARE | SCOR PROBLEMĂ |
| Utilizarea nedurabilă a resurselor de apă potabilă care asigură cerinţa sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă si accesul limitat al populatiei la sisteme centralizate de distributie apa potabila | PM-0101 | 48 |
| Poluarea mediului acvatic datorita efluentilor proveniti din aglomerarile umane | PM-0102 | 44 |
| Poluarea mediului acvatic datorita efluentilor proveniti din activitati industriale | PM-0103 | 42 |
| Poluarea mediului acvatic cu nitrati proveniti din surse agricole | PM-0104 | 42 |
| GESTIONAREA DEŞEURILOR | PM – 02 |  |
| PROBLEMA | COD IDENTIFICARE | SCOR PROBLEMĂ |
| Riscuri pentru sănătatea populaţiei, calitatea vieţii şi pentru factorii de mediu în localităţile urbane, generate de lipsa de performanţă a serviciilor de salubritate | PM-0201 | 48 |
| Riscuri pentru sănătatea populaţiei, calitatea vieţii şi pentru factorii de mediu în localităţile rurale, generate de lipsa serviciilor de salubritate | PM-0202 | 48 |
| Riscuri pentru sănătatea populaţiei, calitatea vieţii şi pentru factorii de mediu în localităţile urbane, generate de lipsa infrastructurii specifice | PM-0203 | 48 |
| Riscuri pentru sănătatea populaţiei, calitatea vieţii şi pentru factorii de mediu în localităţile rurale, generate de lipsa infrastructurii specifice | PM-0204 | 48 |
| Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor municipale | PM-0205 | 40 |
| Poluarea mediului datorată tratării necorespunzătoare a deşeurilor medicale | PM-0206 | 39 |
| Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale | PM-0207 | 39 |
| Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor electrice şi electronice | PM-0208 | 32 |
| Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a vehiculelor scoase din uz | PM-0209 | 32 |
| POLUAREA ATMOSFEREI | PM – 03 |  |
| PROBLEMA | COD IDENTIFICARE | SCOR PROBLEMĂ |
| Vibraţii şi zgomot generate în special de traficul auto în mediul urban şi traficul greu | PM 0301 | 44 |
| Poluarea atmosferei datorită emisiilor de poluanţi rezultaţi din activităţi industriale | PM 0302 | 39 |
| Insuficienţa implementării conceptelor de dezvoltare şi reabilitare urbanistică, în abordare durabilă | PM 0303 | 38 |
| POLUAREA ŞI DEGRADAREA SOLULUI | PM-04 |  |
| PROBLEMA | COD IDENTIFICARE | SCOR PROBLEMĂ |
| Inventarierea siturilor contaminate din judeţ | PM 0401 | 41 |
| Deteriorarea solurilor datorită exploatărilor miniere | PM 0402 | 40 |
| RISCURI NATURALE ŞI RISCURI TEHNOLOGICE | PM – 05 |  |
| PROBLEMA | COD IDENTIFICARE | SCOR PROBLEMA |
| Insuficienţa lucrărilor şi a măsurilor de apărare a populaţiei împotriva riscurilor şi a calamităţilor naturale | PM 0501 | 40 |
| Insuficienta evaluare a riscurilor de natură tehnologică | PM 0502 | 36 |
| ADMINISTRAREA INEFICIENTĂ A CALITĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII BIODIVERSITĂŢII LANIVEJUDEŢULUI SĂLAJ | PM-06 |  |
| PROBLEMA | COD IDENTIFICARE | SCOR PROBLEMĂ |
| Management deficitar al ariilor naturale protejate şi resurselor de interes naţional | PM 0601 | 40 |
| Lipsa unui inventar şi a distribuţiei speciilor de plante şi animale cu regim special de protecţie | PM 0602 | 38 |
| Supraexploatarea fondului forestier | PM 0603 | 38 |
| Diminuarea, degradarea şi lipsa spaţiilor verzi şi de agrement în mediul urban şi rural | PM 0604 | 38 |
| STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI | PM – 07 |  |
| PROBLEMA | COD IDENTIFICARE | SCOR PROBLEMĂ |
| Evaluarea insuficientă a stării de sănătate a populaţiei în legătură cu calitatea apei potabile din mediul urban şi rural | PM 0701 | 33 |
| Evaluarea insuficientă a stării de sănătate influenţată de mediul de muncă | PM 0702 | 30 |
| CONŞTIENTIZARE ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ | PM – 08 |  |
| PROBLEMA | COD IDENTIFICARE | SCOR PROBLEMĂ |
| Educaţie ecologică insuficientă în instituţiile de învăţământ | PM 0801 | 40 |
| Cunoştinţe insuficiente în domeniul mediului : drepturi, obligaţii şi responsabilităţi ale cetăţenilor | PM 0802 | 40 |

Analiza ierarhizării problemelor de mediu a fost realizată având în vedere trei aspecte principale:

a)   Numărul problemelor / aspectelor de mediu identificate

b)   Media punctajelor problemelor specifice alocate unei categorii de probleme

c)   Severitatea problemelor / aspectelor de mediu identificate

a). Din punct de vedere al numărului şi al complexităţii şi/sau a impactului unor activităţi socio-economice asupra factorilor de mediu de probleme / aspecte de mediu specifice identificate în Judeţul Sălaj, situaţia centralizată pe categorii de probleme este următoarea:

| Nr. Crt. | CATEGORIA DE PROBLEME | Număr probleme | Scor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poluarea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane | 4 | 44 |
| 2 | Gestionarea deşeurilor | 3 | 41,5 |
| 3 | Poluarea atmosferei | 9 | 40,3 |
| 4 | Poluarea şi degradarea solului | 4 | 40,5 |
| 5 | Riscuri naturale şi riscuri tehnologice | 2 | 38 |
| 6 | Administrarea ineficientă a calităţii şi integrităţii biodiversităţii la nivelul judeţului Sălaj | 4 | 38,5 |
| 7 | Starea de sănătate a populţiei | 2 | 31,5 |
| 8 | Conştientizare şi educaţie ecologică | 2 | 40 |

CAPITOLUL 4 – ACŢIUNI STRATEGICE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

4.1 Introducere

Punctele principale ale Planului Local de Acţiune pentru Mediu sunt reprezentate de obiectivele, ţintele şi acţiunile necesare pentru rezolvarea celor mai importante probleme de mediu identificate.

Pregătirea Planului de Acţiune pentru Mediu implică:

a)   examinarea practicilor privind managementul mediului existente în cadrul comunităţii;

b)   identificarea criteriilor de identificare a acţiunilor;

c) coordonarea  analizelor  economice,  tehnice  şi  sociale  necesare  pentru  asigurarea  fundamentării procesului de selectare a acţiunilor.

Planul de Acţiune se construieşte pe baza activităţilor şi rezultatelor anterioare şi anume:

a)   viziunea comunităţii, care constituie un ghid în elaborarea obiectivelor şi ţintelor.

b)   evaluarea  problemelor  de  mediu,  care  defineşte  problemele  şi  facilitează  determinarea  celor  mai adecvate acţiuni necesare a fi incluse în PLAM.

c)   procesul de stabilire a priorităţilor, care focalizează PLAM asupra celor mai serioase probleme de mediu din cadrul comunităţii.

În  esenţă,  Planul  de  Acţiune  pentru  Protecţia  Mediului  poate  fi  privit  ca  fiind  acordul  multitudinii de participanţi asupra celor mai bune căi de soluţionare a problemelor de mediu identificate în cadrul evaluării realizate.

Este  deosebit  de  important  ca  publicul  să  fie  permanent  informat  asupra  elaborării  PLAM,  asigurându-l astfel  de  reflectarea  propriilor  priorităţi  în  acţiunile  care  se  propun.  Un  efort  eficient  de  implicare  a publicului  poate  facilita  conştientizarea  membrilor  comunităţii  privind  costurile  şi  beneficiile  acţiunilor propuse, precum şi privind cele mai bune soluţii, prin solicitarea punctelor sale de vedere.

Pentru  a  putea  crea  cadrul  adecvat  identificării  obiectivelor  specifice  şi  acţiunilor  necesare  rezolvării problemelor de mediu este necesar ca într-o primă etapă să fie analizată strategia de dezvoltare durabilă a României  şi  a  judeţului  Sălaj,  precum  şi  acţiunile  strategice  necesare  a  fi  implementate  pe  termen  scurt, mediu şi lung.

În  acest  scop  au  fost  identificate  priorităţile  naţionale,  regionale  şi  locale  privind  dezvoltarea  durabilă, definite de către Guvernul României în Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, precum şi principalele axe de acţiune a căror sinteză este prezentată în conformitate cu aceasta.

Analizele  economice,  sociale  şi  de  protecţia  mediului  corelate  cu  toate  informaţiile  primite  în  cadrul parteneriatului creat pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, au evidenţiat şapte axe prioritare pe care trebuie articulată dezvoltarea economică a României în perioada 2007-2013.

Abordarea  acestor  axe  prioritare  de  dezvoltare  urmează  îndeaproape  cerinţele  formulate  în  Programul Naţional de Aderare a României la UE şi în Programul Economic de Pre-aderare, cât şi principiile dezvoltării durabile.

Axa  1-Dezvoltarea  sectorului  productiv şi  a  serviciilor  conexe,  întărirea  competitivităţii  activităţilor economice  şi  promovarea  sectorului  privat  :  În  această  direcţie,  scopul  principal  este  orientat  înspre dezvoltarea  celor  mai  adecvate  structuri  economice,  corespunzătoare  cerinţelor  economiei  de  piaţă  şi condiţiilor concrete ale perioadei 2007-2013,   care să permită crearea şi asigurarea de locuri de muncă în toate  regiunile  ţării  şi,  în  mod  special,  în  regiunile,  zonele şi judeţele  afectate  negativ,  îndeosebi,  de restructurarea  întreprinderilor industriale.

Axa  2-Îmbunătăţirea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  :  În  România,  infrastructurile  sociale  şi  economice  nu sunt suficient dezvoltate pentru a face faţă cerinţelor unei economii în dezvoltare. O importanţă tot mai mare în   actuala   etapă   de   dezvoltare   şi   structuri   economice   internaţionale,   a   dobândit-o infrastructura comunicaţiilor şi infrastructura   reprezentată de suprafeţele de teren care trebuie amenajate, astfel încât să corespundă cerinţelor implantării de noi industrii. Acest ultim tip de infrastructură este cu atât mai căutat, cu cât s-a constatat că vechile industrii, chiar în condiţii de retehnologizare sunt necompetitive, iar investiţiile în "green areas" ridică mult prea mult costul investiţiilor.

Axa 3-Întărirea potenţialului resurselor umane, a capacităţii forţei de muncă de a se adapta la   cerinţele pieţei	şi  îmbunătăţirea  calităţii  serviciilor  sociale:  Politica  în  domeniul  social  este  orientată  înspre atenuarea sărăciei, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, creşterea calităţii vieţii. Această axă este importantă  pentru  realizarea  coeziunii  sociale  în  România  şi  constituie  o  direcţie  importantă  de  acţiune pentru atingerea coeziunii economice deoarece, în actuala perioadă, creşte pericolul de accentuare a sărăciei şi de excludere socială a unor categorii de populaţie, ca efecte ale proceselor de restructurare economică.

Axa  4-Sprijinirea  agriculturii  şi  a  dezvoltării  rurale:  Conform  concluziilor  unor  studii,  spaţiul  rural românesc se caracterizează printr-un grad accentuat de subdezvoltare, existând un decalaj sensibil faţă de mediul urban . Dezvoltare integrată a spaţiului rural presupune: dezvoltarea potenţialului uman pentru a face faţă unor noi cerinţe de dezvoltare, asigurarea accesului populaţiei din zonele rurale la servicii de sănătate şi învăţământ de calitate, dezvoltarea infrastructurilor hidro-edilitare, de transport, comunicaţii şi energetice, promovarea   şi   diversificarea   activităţilor   economice,   dezvoltarea   unei   agriculturi   performante   şi diversificate,  crearea  unor  condiţii  favorabile  dezvoltării  activităţilor  de  turism,  crearea  unor  întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol, industrial, artizanal, comercial şi de prestări servicii.

Axa 5 - Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului: Estimările au arătat că, în ultimele decenii, peste 10% din  teritoriul  României  a  fost  expus  unor  surse  de  poluare  industrială  excesive.  În  prezent,  cel  puţin  8 milioane de persoane trăiesc în condiţii incerte de mediu şi aproximativ 2 milioane de persoane suferă deja de  afecţiuni  cronice  datorate  expunerii  îndelungate  la  surse  de  poluare.  Prin  urmare,  poluarea  industrială reprezintă  o  grea  povară  a  dezvoltării  regionale   din  cauza   costurilor  publice  mari  pentru  serviciile  de îngrijire medicală şi a subdezvoltării pe care o induc.

Priorităţile naţionale privind protecţia mediului înscrise în strategia de dezvoltare durabilă sunt:

a)   Amenajarea durabilă şi utilizarea raţională a resurselor de apă;

b)   Perfecţionarea cadrului legislativ şi armonizarea cu cerinţele directivelor UE;

c)   Reabilitarea unor reţele de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a facilităţilor de tratare

a apelor uzate;

d)   Reconstrucţia ecologică, conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale;

dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii protejate;

e)   Gospodărirea  şi  protecţia  componentelor  de  mediu  în  vederea  asigurării   dezvoltării  durabile;

îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a factorilor de mediu;

f)   Managementul deşeurilor;

g)  Asigurarea  securităţii  nucleare  şi  radiologice  a  populaţiei  şi  mediului;  asigurarea  eficacităţii intervenţiilor la accidente nucleare / întărirea acţiunilor de reglementare, autorizare şi control a activităţilor.

Axa  6  -  Stimularea  cercetării  ştiinţifice  şi a dezvoltării  tehnologice,  inovării,  comunicaţiilor,  tehnologiei informaţiei  şi crearea societăţii informaţionale: în ultimii zece ani, în România s-a înregistrat un declin accentuat în ce priveşte introducerea şi  utilizarea  inovaţiilor şi a noilor tehnologii. Această situaţie a dus la o economie industrială şi de servicii care, treptat, a devenit din ce în ce mai puţin competitivă. De aceea, este imperativă  cerinţa  de  a  schimba  această  tendinţă  şi  de  a  face  ca  sectoarele  industriale  şi  de  servicii  în

România să-şi recâştige competitivitatea.

Axa 7 - Îmbunătăţirea structurii economice a Regiunilor, sprijinirea dezvoltării regionale echilibrate şi durabile: Obiectivul fundamental al politicii de dezvoltare regională, astfel cum a fost formulat prin Legea nr.58/2005 privind aprobarea OUG nr.111/2004 pentru modificarea  şi completarea  Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România"reducerea disparităţilor regionale existente, în special prin stimularea unei dezvoltări echilibrate şi prin accelerarea redresării acelor zone  rămase în urmă din punct de vedere al   nivelului   de dezvoltare datorită circumstanţelor istorice, geografice, economice şi politice precum şi prevenirea apariţiei unor noi disparităţi şi dezechilibre regionale".

4.2. Recomandări cadru pentru protecţia şi conservarea mediului natural

Acţiunile strategice privind protecţia mediului natural fac referire la măsurile generale ce trebuie realizate pentru îmbunătăţirea calităţii mediului.

Aceste recomandări cadru vor stabili direcţiile prioritare necesar a fi abordate în Planul Local de Acţiune pentru Mediu a Judeţului Sălaj

A. Gospodărirea durabilă a resurselor de apa

Concepţia de gospodărire integrată a apelor îmbină aspectele de utilizare a acestora cu cele de protecţie a ecosistemelor naturale. Astfel, se au în vedere următoarele obiective:

Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special, a populaţiei prin:

a)   realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosinţă complexă în zonele deficitare în apă;

b)   realizarea  de  reţele  de  distribuţie  separate  de  alimentare  cu  apă  pentru  populaţie  şi  pentru industrie;

c)   economisirea apei şi reducerea pierderilor din reţelele de distribuţie a apei;

Îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă

a)   retehnologizarea proceselor de producţie prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante;

b)   realizarea de noi staţii de epurare şi modernizarea celor existente;

c)   implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării accidentale;

Reconstrucţia ecologică a râurilor

a ) îmbunătăţirea şi realizarea de habitate corespunzătoare conservării biodiversităţii;

b) asigurarea  de  debite  corespunzătoare  pe  cursurile  de  apă  în  scopul  protecţiei  ecosistemelor acvatice;

c) asigurarea  continuităţii  debitului  pe  cursurile  de  apă  pentru  facilitarea  migraţiei  speciilor piscicole;

Reducerea riscului producerii de inundaţii

a)   realizarea   de   acumulări   cu   folosinţe   complexe   prevăzute   cu   volum   de   protecţie   contra inundaţiilor;

b)   realizarea de îndiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede;

c)   interzicerea amplasării construcţiilor în zonele inundabile;

B. Acţiuni strategice privind atmosfera şi schimbările climatice

Evaluarea  impactului  activităţilor  antropice  asupra  atmosferei  în  România  trebuie  făcută  în  condiţiile realizării următoarelor:

a)   definitivarea elaborării sistemului de monitoring integrat al mediului;

b)   crearea unei baze de date, ataşată sistemului informaţional de mediu;

c)  scăderea principalelor emisii de poluanţi (dioxid de sulf, oxizi de azot, substanţe organice volatile, amoniac);

d)  reducerea  sub  normele  de  emisie  a  evacuărilor  de  poluanţi  în  atmosferă,  pe  baza  principiului “poluatorul plăteşte”;

e)  stabilizarea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul care să permită prevenirea interferenţelor antropice periculoase cu sistemul climatic;

C. Acţiuni strategice privind conservarea naturii

Luându-se  în  considerare  starea  actuală  a  diversităţii  biologice  în  România,  au  fost  stabilite  următoarele obiective prioritare:

a)   organizarea  Reţelei  Naţionale  de  Arii  Protejate  şi  asigurarea  managementului  necesar  ocrotirii habitatelor naturale şi conservării diversităţii biologice;

b)   conservarea  in-situ  şi  ex-situ  a  speciilor  ameninţate,  endemice  şi/sau  rare,  precum  şi  a  celor  cu valoare economică ridicată;

c) protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice terestre şi acvatice, existente în afara ariilor protejate:  reducerea  şi  eliminarea  efectelor  negative  cauzate  de  poluarea  mediilor  de  viaţă  şi reconstrucţia ecosistemelor şi habitatelor deteriorate;

d) protecţia,  conservarea  şi  refacerea  diversităţii  biologice  specifice  agrosistemelor  prin  aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile.

e) dezvoltarea programelor speciale de cercetare şi monitorizare pentru cunoaşterea stării diversităţii biologice.

D. Acţiuni strategice privind calitatea solului

Ameliorarea şi menţinerea pe termen lung a funcţiilor solului şi contracararea deteriorării lor sunt obiectivele primordiale ale strategiei privind protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a solurilor din România. Pentru aceasta, este necesar să se instituie un set de măsuri pentru a se asigura:

a)   limitele maxime admise cu privire la degradarea solurilor;

b)   inventarierea arealelor cu probleme şi prioritizarea acţiunilor;

c)   modernizarea sistemului naţional de monitorizare a calităţii solului;

d)  cunoaşterea  potenţialelor  naturale  şi  stabilirea  modalităţilor  eficiente  de  utilizare  a  terenurilor,  în concordanţă cu cerinţele dezvoltării economice şi ale protecţiei mediului;

e)   reabilitarea şi reconstrucţia ecologică a solurilor;

E. Acţiuni strategice privind calitatea pădurilor

Gestionarea durabilă a pădurilor necesita promovarea unor acţiuni specifice orientate pe următoarele direcţii:

a)   asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, în condiţiile şi cu respectarea situaţiei rezultate în urma schimbării formei de proprietate a acestuia;

b)   întregirea fondului forestier naţional pana la nivelul optim de 35% din teritoriul ţării;

c)   reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate structural de factori naturali şi antropici;

d)   menţinerea volumului recoltelor anuale de lemn la nivelul posibilităţilor pădurilor;

e)   conservarea biodiversităţii şi asigurarea stabilităţii, sănătăţii şi polifuncţionalităţii pădurilor.

F. Acţiuni strategice privind dezvoltarea agriculturii

Dezvoltarea  şi  modernizarea  agriculturii  în  România  trebuie  să  aibă  ca  obiectiv  principal  crearea  unor sisteme şi structuri moderne şi eficiente care să asigure:

a) produse alimentare şi nealimentare pentru piaţa internă şi disponibilităţi pentru export, în condiţiile cerinţelor crescânde pentru calitate;

b) protecţia resurselor naturale: solul, apa, aerul şi biodiversitatea, resurse limitate care, în condiţiile globalizării agriculturii, vor deveni o problemă strategică mondială;

c)   menţinerea  patrimoniului  funciar  al  agriculturii  la  standarde  de  calitate  superioară,  atât  prin eliminarea  dereglărilor  provocate  de  propria  activitate,  cât  şi  acţiuni  de  anulare  a  efectelor dăunătoare produse de industrializare şi urbanizare.

d)   crearea  de  sisteme  şi  structuri  viabile  de  organizare  şi  producţie  adecvate  aplicării  tehnicilor  şi tehnologiilor  eficiente  în  producţia  agricola,  specifice  condiţiilor  ecologice,  luând  în  considerare pluralismul categoriilor de proprietate în agricultura.

G. Acţiuni strategice privind industria

Strategia industrială de dezvoltare durabilă trebuie să urmărească stimularea competitivităţii şi realizarea pe această bază a unei creşteri economice stabile şi de durată, în concordanţă cu protecţia mediului. În acest mod va fi posibilă integrarea României în structurile europene şi în circuitul mondial de valori, în condiţiile globalizării  economiei  mondiale  şi  eliminării  treptate  a  barierelor  tarifare  şi  netarifare.  Pentru  realizarea acestor obiective sunt necesare următoarele măsuri:

a)   conturarea unei macrostructuri industriale viabile;

b)   restructurarea intrasectorială;

c)   alinierea la standardele europene şi internaţionale;

d)   specializarea ofertei de export;

e)   accelerarea procesului de privatizare

f)   dezvoltarea serviciilor pentru producţie, prin dezvoltarea ofertei de pachete de produse şi servicii;

g) creşterea potenţialului concurenţial, prin promovarea concentrării industriale şi industrial-financiare;

h)  protecţia mediului în condiţiile creşterii economice din industrie.

H. Acţiuni strategice privind transporturile

Obiectivul principal al politicii din domeniul transportului îl constituie restructurarea sistemului naţional de transport şi asigurarea funcţionării acestuia în vederea realizării unui sistem de transport omogen, conectat din punct de vedere al structurii la coridoarele pan-europene. Politica în domeniul asigurării unei dezvoltări durabile a sectorului transporturi are în vedere următoarele acţiuni generale:

a) reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi echipamentelor;

b) asigurarea interconectării şi interoperabilităţii intre reţelele şi modurile de transport;

c) realizarea reţelelor pan-europene de transport;

d) utilizarea modurilor de transport ecologic;

e) utilizarea  de  mijloace  de  transport  performante  tehnic  şi  operaţionale  pentru  toate  tipurile de transport;

f) implementarea tehnologiilor de depoluare specifice;

g) aplicarea măsurilor preventive pentru limitarea efectelor poluării;

h) extinderea transporturilor combinate şi intermodale;

I. Acţiuni strategice privind gestiunea deşeurilor

Pentru   ţara   noastră   impactul   deşeurilor   asupra   mediului   a   crescut   în   mod   alarmant,   administrarea necorespunzătoare  a  acestora  generând  contaminări  ale  solului  şi  ale  pânzei  freatice,  precum  şi  emisii  de gaze toxice, cu efecte directe asupra sănătăţii populaţiei.

În  elaborarea  unei  strategii  pentru  îmbunătăţirea  managementului  deşeurilor  trebuie  să  se ţină  cont  de următoarele direcţii de acţiune;

a)   completarea cadrului legislativ şi a reglementarilor locale, cu privire la administrarea deşeurilor de toate categoriile;

b)   optimizarea relaţiilor de parteneriat intre firmele de reciclare şi administraţiile publice locale;

c)   crearea   reţelelor   de   colectare   selectiva   şi   valorificare   a   deşeurilor   reciclabile   şi   implicarea responsabila a administraţiilor publice locale;

d)   stimularea  prin  instrumente  economico-financiare  a  producătorilor  interni,  în  vederea  creşterii competitivităţii industriei de reciclare;

e)   stimularea producţiei care generează cantităţi reduse de deşeuri;

f)    crearea reţelei de monitorizare a deşeurilor toxice şi radioactive.

J. Acţiuni strategice privind centrele populate

Sensul  dezvoltării  durabile  al  aşezărilor  umane  îl  constituie  asigurarea  unui  mediu  sănătos  şi  coerent  sub raport  funcţional  şi  cultural,  la  nivelul  localităţilor  urbane  şi  rurale,  precum  şi  al  reţelei  de  localităţi  din teritoriu, în condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de resurse ale capitalului natural.

Obiectivele strategice pentru centrele populate sunt următoarele:

a)   dezvoltarea  echilibrată  a  regiunilor  prin  repartizarea  uniformă  a  activităţilor  social-economice  în teritoriu;

b) îmbunătăţirea  condiţiilor  de  viaţă,  a  transportului  urban  şi  valorificarea  eficientă  a  patrimoniului natural şi a celui construibil;

c)   dezvoltarea aşezărilor umane în zone care nu sunt supuse riscurilor naturale şi agenţilor poluanţi;

d)   ridicarea standardului de locuire în mediul urban şi rural;

e)   reducerea pierderilor energetice datorate izolării termice ineficiente;

f)   păstrarea  identităţii  culturale  a  oraşelor  şi  crearea  unei  reţele  de  spatii  verzi  în  conexiune  cu ecosistemele din teritoriu;

g) inventarierea  şi  cercetarea  la  nivelul  întregului  teritoriu  naţional  a  zonelor  cu  risc  de  dezastre antropice şi neantropice, în paralel cu elaborarea planificării pre-dezastru.

4.3. Stabilirea obiectivelor, ţintelor, indicatorilor şi acţiunilor Planului Local de Acţiune pentru Mediu

Instrumentele   utilizate   în   formularea   unui   cadru   logic   pentru   elaborarea   unui   plan   de   acţiuni   sunt reprezentate  de  identificarea  unui  set  de  obiective  care  să  corespunda  unor  ţinte  bine  definite  şi  să  fie sprijinite de acţiuni coerente care să conducă la rezolvarea problemelor identificate.

Evaluarea  implementării  acestor  elemente  se  bazează  pe  alocarea  de  responsabilităţi  intr-un  termen  bine delimitat, cu identificarea costurilor necesare realizării activităţilor propuse sprijinite de un set de indicatori care să evalueze progresul în realizarea acestor activităţi.

A. Planul de Acţiune

Pentru  elaborarea  Planului  Local  de  Acţiune  pentru  Mediu  s-au  utilizat  toţi  indicatorii  descrişi  anterior, modul de folosire al acestora fiind prezentat în continuare.

Obiectivele generale asigură direcţia strategică a eforturilor pe termen lung pentru rezolvarea problemelor de mediu  şi,  totodată,  posibilitatea  construirii  unui  consens  al  participanţilor  asupra  a  ceea  ce  se  spera  a  se realiza într-un anumit interval de timp. Obiectivul general reprezintă o transcriere a problemei într-o manieră afirmativă, anticipativă care să exprime jaloanele care vor trebui atinse într-o perioadă de timp.

Pentru  stabilirea  obiectivelor  generale  s-au  avut  în  vedere  următoarele  caracteristici:  să  fie  practice, realizabile, şi totodată să fie legate de Viziunea Comunităţii. Acestea oferă cadrul ce asigură formularea şi implementarea unui set coerent şi consistent de obiective şi acţiuni pentru mediu.

Obiectivele  specifice  fiecărui  scop  sau  obiectiv  general,  reprezintă  angajamentele  măsurabile  care  trebuie atinse într-un interval de timp precizat pentru atingerea scopului stabilit. Obiectivele specifice reformulează problema  într-o  manieră  afirmativă  şi  îndrumă  selectarea  tipurilor  de  acţiuni  esenţiale  a  fi  realizate  într-o erioadă de timp pentru soluţionarea problemei.

Ţintele au fost definite ca sarcinile cuantificabile necesar a fi realizate într-un anumit interval de timp şi sunt utilizate  în  evaluarea  şi  măsurarea  progreselor  în  implementarea  PLAM.  Ţintele  au  rolul  de  a  focaliza resursele şi de a servi ca ghid în selectarea acţiunilor.

Indicatorii sunt instrumente cuantificabile utilizate în evaluarea şi măsurarea progresului în implementarea PLAM.  Indicatorii  servesc  la  măsurarea  stadiului  de  realizare  a  obiectivelor  şi  a  ţintelor,  precum  şi  a eficienţei rezultatelor în îmbunătăţirea vieţii populaţiei din comunitate.

De asemenea, aceştia furnizează membrilor comunităţii un mecanism de identificare a ceea ce s-a conturat în viziunea Comunităţii.

În elaborarea şi utilizarea indicatorilor s-au avut în vedere următorii factori:

a)   Implicarea participanţilor. Este necesar ca indicatorii să fie elaboraţi pe baza sprijinului larg al diferitelor   grupuri   implicate   şi   să   reflecte   elementele   considerate   importante   de   către participanţi.

b)   Elaborarea  unor  obiective  şi  ţinte  clar  definite.  Indicatorii  trebuie  să  se  bazeze  şi  să  se  lege direct de obiectivele şi ţintele de planificare clar definite.

c)   Crearea  acţiunii  pe  baza  indicatorilor.  Indicatorii  trebuie  să  fie  legaţi  direct  de  acţiunile specifice  de  implementare  şi  trebuie  să  fie  folosiţi  pentru  măsurarea  progreselor  în  atingerea obiectivelor.

d)   Stabilirea unui sistem de monitorizare, raportare şi evaluare. După selectarea indicatorilor este necesar să se stabilească un sistem pentru standardizarea procedurilor de colectare a datelor şi de raportare a rezultatelor în mod regulat. Aceste date pot fi utilizate pentru a evidenţia aspectele pozitive şi negative ale activităţii şi pentru a identifica îmbunătăţirile necesare.

Acţiunile au fost identificate foarte concret şi sunt menite să determine schimbări în comportamentul părţilor implicate. În identificarea acţiunilor, a fost necesar a se lua în considerare următoarele aspecte:

a)   Cerinţele aderării la UE

b)   Condiţiile economice şi sociale dificile

c)  Posibilităţile limitate ale autorităţilor locale/judeţene în anumite situaţii de a constrânge poluatorii în direcţia implementării măsurilor

Categoriile de acţiuni identificate pentru elaborarea PLAM Sălaj sunt:

- Prevenirea poluării şi acţiuni tehnologice

- Acţiuni de informare şi educare

- Măsuri economice

- Măsuri legislative

- Măsuri organizatorice

- Măsuri de conformare

Programele de educarea a publicului joacă un rol important în conformarea procesului cu cerinţele europene. Informarea şi conştientizarea comunităţii locale şi de afaceri cu privire la problemele şi cerinţele legate de domeniul protecţiei mediului, contribuie la creşterea participării publicului la luarea deciziei şi a sprijinului acordat de toate părţile implicate.

B. Planul de Implementarea acţiunilor

Principalele  criterii  care  au  fost  luate  în  considerare  în  elaborarea  Planului  de  Implementare  a  Acţiunilor sunt:

Implementarea  unei  combinaţii  de  acţiuni  prin  care  să  se  obţină  rezultate  atât  pe  termen  scurt  cât  şi  pe termen lung.

Selectarea  acţiunilor  complementare  şi  implementarea  lor  în  mod  concurent,  ceea  ce  va  determina îmbunătăţirea şanselor de succes în atingerea obiectivelor.

Identificarea  unor  proiecte  mici,  realizabile,  care  au  o  mare  şansă  de  succes,  acest  lucru  conducând  la asigurarea  unei  continuităţi  în  rezolvarea  problemelor  de  mediu  identificate,  dobândirea  experienţei  în implementare,  asigurarea  suportului  comunităţii  în  ceea  ce  priveşte  progresele  realizate  şi  crearea  bazei pentru introducerea unor acţiuni mai complexe şi pe termene mai lungi.

Pentru acţiunile identificate s-a stabilit în cadrul Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru alocarea unor indicatori care să conducă în final la elaborarea Planului de Implementare. Indicatorii vizaţi sunt:

- Termenul maxim de implementare a acţiunii

- Responsabilul sau responsabilii în implementarea acţiunilor

- Costurile estimate ale implementării acţiunilor

- Sursele posibile sau sigure care pot susţine implementarea

a). Termenul de implementare a acţiunilor

Din punct de vedere al perioadei de implementare alocate acţiunilor, au fost identificate trei grupe de acţiuni necesare rezolvării problemelor de mediu:

Acţiuni pe termen scurt (maxim 1 an) – respectiv acţiuni care finalizează o activitate anterioară şi au termene scadente în anul 2008 sau primul semestru al anului 2009, acţiuni care pot fi desfăşurate în condiţiile alocării unor fonduri mici cu un impact ridicat asupra calităţii mediului, respectiv acţiuni care vizează probleme de mediu deosebit de severe şi care necesită rezolvarea acestora în cel mai scurt timp posibil.

Acţiuni pe termen mediu (între 1 şi 4 ani) – respectiv acţiuni care vizează atingerea majorităţii acţiunilor prevăzute  în  Planul  de  Acţiune.

Acţiuni pe termen lung (între 4 şi 18 ani) şi reprezintă acţiuni care vizează în general problemele complexe şi  cu  impact  deosebit  asupra  mediului  înconjurător,  probleme  care  din  punct  de  vedere  al  implementării legislaţiei  europene  în  domeniu  sunt  incluse  în  Directivele  Europene  care  solicită  tranziţie  din  punct  de vedere al implementării în România. De asemenea există un număr redus de probleme care în acest moment nu  pot  fi  clar  definite  din  punct  de  vedere  al  responsabilităţilor  şi  costurilor  de  implementare,  aceste probleme fiind analizate din punct de vedere al acţiunilor prin alocarea unui timp suficient care să permită identificarea celor mai bune căi de rezolvare efectivă.

Toate termenele de implementare a acţiunilor au fost corelate cu legislaţia naţională în vigoare, în acest sens fiind prevăzute ca termene maxime cele stipulate în legislaţie.

De asemenea, pentru anumite acţiuni s-a avut în vedere şi corelarea termenelor cu posibilităţile financiare ale responsabilului  în  implementare,  fiind  necesară  o  evaluare  obiectivă  a  capacităţii  de  implementare  a acţiunilor prevăzute în planul de acţiune.

b). Responsabilitatea implementării acţiunilor

Implementarea  acţiunilor  prin  alocarea  unor  responsabilităţi  individuale  sau  de  grup  au  vizat  patru  mari categorii de instituţii / organisme sau organizaţii:

Administraţie  publică  locală  –  care  conform  legislaţiei  în  vigoare  are  o  serie  de  atribuţii  cu  privire  la managementul  administrativ  al  localităţilor,  inclusiv  din  punct  de  vedere  al  protecţiei  calităţii  mediului înconjurător

Agenţi economici – în urma identificării unor probleme care vizează surse punctiforme de poluare alocate activităţii  unor  agenţi  economici,  acţiunile  şi  responsabilităţile  care  revin  acestora  au  fost  preluate  din Programele de Conformare sau Programele de Etapizare existente sau în absenţa acestora prin alocarea unor acţiuni specifice de reglementare a activităţii

Instituţii  publice  descentralizate  –  măsurile  şi  acţiunile  care  vizează  instituţiile  publice  descentralizate conduc  la  creşterea  capacităţii  de  monitorizare,  control  şi  reglementare  în  domeniul  protecţiei  mediului înconjurător, precum şi măsuri care vizează promovarea bunelor practici în domeniul mediului şi educaţia ecologică.

Societatea civilă – o serie de măsuri cu caracter educativ au ca responsabili în implementare comunitatea locală,   reprezentată   în   special   prin   ONG-uri   ca   structuri   comunitare   capabile   să   asigure   această implementare.

Responsabilităţile alocate au fost stabilite prin consens sau consultare între Grupul de Lucru şi organismele vizate, sau prin alocare directă în situaţia în care aceste responsabilităţi sunt incluse în acte de reglementare a activităţilor sau în legislaţia naţională.

c). Costurile estimate ale acţiunilor

Evaluarea  costurilor  alocate  acţiunilor  incluse  în  Planul  de  Acţiune  a  reprezentat  cel  mai  dificil  indicator necesar în elaborarea Planului de Implementare.

Principalele   probleme   legate   de   evaluarea   costurilor   sunt   lipsa   unor   analize   specifice   (studii   de prefezabilitate, fezabilitate) care să ofere o informaţie concretă. De asemenea, o serie de costuri estimate sunt incluse în studii specifice, dar nu sunt reactualizate la nivelul anului 2007.

Principalele tipuri de costuri estimate pentru evaluarea realizată au fost preluate astfel:

-din studii de prefezabilitate sau fezabilitate elaborate şi reactualizate,

-din  studii  de  prefezabilitate  sau  fezabilitate  elaborate  într-o  perioadă  anterioară  şi  reactualizate  în  baza indicilor de inflaţie naţională,

-din programele de conformare sau etapizare existente pentru diferitele activităţi economice,

-din documentele oficiale ale instituţiilor / organismelor sau organizaţiilor care au prevăzute acţiuni incluse şi în Planul Local de Acţiune pentru Mediu,

-din bugetele locale defalcate pentru diferite activităţi ce vizează acţiunile incluse în Planul Local de Acţiune,

-prin asimilare cu activităţi care sunt evaluate într-un context sau locaţie similară şi au acelaşi tip de măsuri tehnice, tehnologice, educative sau de altă natură,

-prin estimări directe rezultate din experienţa membrilor Grupului de Lucru sau a Comitetului de Coordonare care au implementat acţiuni similare la o altă scară.

O serie de costuri estimate au fost transmise în diferite monezi naţionale sau internaţionale. Pentru a asigura un  sistem  de  evaluare  unic  al  costurilor,  evaluarea  costurilor  s-a  realizat  în  moneda  europeană  (EURO), transformarea costurilor în această monedă realizându-se la cursul mediu al lunii martie 2004.

Pentru o serie de acţiuni şi activităţi nu au fost identificate costurile necesare implementării în cadrul acestui proces de elaborare a Planului Local de Acţiune. Pentru aceste acţiuni, în general s-a prevăzut într-o primă etapă,  elaborarea  unor  studii  specifice  care  să  realizeze  evaluarea  tehnică  şi  financiară  a  implementării acţiunilor prevăzute.

d). Sursele de finanţare

Sursele de finanţare incluse în  Planul Local de Acţiune pentru Mediu sunt de trei  tipuri:

Surse interne – respectiv surse existente în bugetul responsabilului de implementare,

Surse naţionale – respectiv surse de finanţare care sunt incluse în diferite fonduri guvernamentale naţionale şi care sunt alocate pentru tipurile de acţiuni incluse în PLAM,

Surse   externe   –   respectiv   surse   de   finanţare   extrabugetare,   alocate   de   către   fonduri   sau   instituţii internaţionale,  şi  care  în  general  vizează  tipurile  de  probleme  de  mediu  identificate  în  Planul  Local  de Acţiune.

Sursele  de  finanţare  identificate  nu  reprezintă  neapărat  surse  asigurate  din  punct  de  vedere  al  alocării acestora pentru acţiunile specificate în  Planul de Implementare a Acţiunilor.

În acest sens, în implementarea Planului Local de Acţiune se va avea în vedere atragerea acestor surse prin metodele şi mijloacele specifice fiecăreia dintre acestea, promovarea unor proiecte sau pachete de proiecte eligibile pentru alocarea resurselor externe fiind responsabilitatea instituţiei / organizaţiei sau organismului responsabil în implementare.

PM 01 : CATEGORIA DE PROBLEME – POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI  A APELOR SUBTERANE

| NrCrt. | Denumirea problemei | Cod identificare | Scor ierarhizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utilizarea nedurabilă a resurselor de apă potabilă care asigură cerinţa sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă si accesul limitat al populatiei la sisteme centralizate de distributie apa potabila | 011 | 48 |
| 2 | Poluarea mediului acvatic datorita efluentilor proveniti din aglomerarile umane | 012 | 44 |
| 3 | Poluarea mediului acvatic datorita efluentilor proveniti din activitati industriale | 013 | 42 |
| 4 | Poluarea mediului acvatic cu nitrati proveniti din surse agricole | 014 | 42 |

| PLAN DE ACTIUNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod problema | Obiectiv general | Obiective specifice | Ţinte | Indicatori | Acţiuni |
| 011 | Protejarea sanatatii populatiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinata consumului uman Asigurarea calitatii apei destinate consumului uman | Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii sistemelor de alimentare cu apa si a eficientei de tratare a apei brute in vederea respectarii prevederilor Directivei 98/83/CE si a termenelor asumate prin Pozitia Comuna (Limita clor residual in apa distribuita de 0,2-0,5 mg/l) | Accesul populatiei la o apa de calitate corespunzatoare | % din populatie care are acces la o apa de calitate corespunzatoare | Alimentare cu apa loc Stana |
|  |  |  |  |  | Reabilitare/ modernizare Statie de tratare Varsolt |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea conductelor din reteaua de distributie a apei (2,8 km), extinderea retelei de distributie (13 km) si conectarea de noi consumatori in mun.Zalau |
|  |  |  |  |  | Conducta de transport apa intre Cluj Napoca si Zalau |
|  |  |  |  |  | Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in mun.Zalau |
|  |  |  |  |  | Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in Simleu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Extinderea sistemului de alimentare cu apa in zona periurbana a orasului Simleu Silvaniei – zona Cehei |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea conductelor din reteaua de distributie (3,8 km), extinderea retelei de distributie (5,7 km) si conectarea de noi consumatori in Simleu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in Simleu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Extinderea retelelor de apa potabila in Jibou |
|  |  |  |  |  | Instituirea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica Reabilitarea şi echiparea frontului de puţuri la Jibou dotarea cu echipamente electromecanice si cu echipamente de laborator a statiei de captare |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea conductelor din reteaua de distributie (5,8 km), extinderea retelei de distributie (1,3km) si conectarea de noi consumatori in Jibou |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea si extinderea retelei in Jibou |
|  |  |  |  |  | Instituirea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica Reabilitarea şi echiparea frontului de puţuri ( captare din apă subterană ) pentru oraşul Cehu Silvaniei Statia de pompare Ulciug Instalare rezervor Ulciug, cu V=200 mc |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea conductelor din reteaua de distributie a apei, in lungime de 2,1 km, extinderea retelei de distributie 2,8 km si conectarea de noi consumatori in Cehu Silvaniei Inlocuire conducta de aductiune 9,7 km Reabilitare rezervorului de 1000 mc |
|  |  |  |  |  | Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in Cehu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Alimentarea cu apa a loc.Crasna |
|  |  |  |  |  | Alimentarea cu apa a localitatilor Pericei si Periceiu Mic |
|  |  |  |  |  | Alimentarea cu apa a localitatilor Virsolt, Recea Mare si Recea Mica |
|  |  |  |  |  | Alimentarea cu apa a localitatilor Hereclean, Badon Alimentarea cu apa a localitatilor Diosod, Bocsita, Guruslau si Panic |
|  |  |  |  |  | Alimentarea cu apa a loc.Mirsid |
|  |  |  |  |  | Alimentare cu apa Criseni,Girceiu, Cristur |
|  |  |  |  |  | Alimentare cu apa in com. Creaca |
|  |  |  |  |  | Alimentarea cu apa a com.Benesat (Benesat, Biusa si Alunis) |
|  |  |  |  |  | Alimentarea cu apa a com. Mesesenii de Jos |
|  |  |  |  |  | Alimentare cu apa potabila loc.Napradea si Cheud |
|  |  |  |  |  | Reabilitare sistem de alimentare cu apa loc.Dragu |
|  |  |  |  |  | Alimentare cu apa – captare, inmagazinare si distributie loc.Poiana Blenchii |
|  |  |  |  |  | Alimentare cu apa a loc.Pria pentru modernizarea spatiului rural in com.Cizer |
|  |  |  |  |  | Alimentarea cu apa a localitatilor Rus si Fantanele, com.Rus |
|  |  |  |  |  | Alimentarea cu apa a comunelor: Balan, Bobota, Surduc, Maieriste, Sag, Salatig, Hida, Almasu, Buciumi, Horoatu Crasnei, Galagau, Chiesd, Garbou, Banisor, Babeni, Sanmihaiu Almasului, Dobrin, Fildu de Jos, Cristolt, Simisna, Zimbor, Zalha, Treznea, Samsud |
| 012 013 014 | Protectia mediului acvatic impotriva efectelor presiunilor cauzate de efluentii de la aglomerarile umane, presiunilor cauzate de efluentii din activitatile industriale si presiunilor din agricultura | Îmbunătăţirea, dezvoltarea infrastructurii sistemelor de canalizare în mediul urban si rural | -Creşterea accesului populaţiei urbane la serviciile de canalizare | % -gradul de acoperire cu retele de canalizare a retelei stradale % apelor uzate epurate din totalul apelor uzate colectate de reţeaua publica | Extinderea canalizarii menajera in lungime de 12 km. -Zalau Inlocuirea canalizarii menajere in lungime de 7 km - Zalau |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea si extinderea canalizarii menjere in mun.Zalau |
|  |  |  |  |  | Extinderea statiei de epurare Zalau prin realizarea treptei tertiare de epurare si echiparea liniei a doua de epurare |
|  |  |  |  |  | Reabilitarea si extinderea canalizarii in Simleu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Canalizare in localitatile Cehei si Pusta |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea canalizarii menajere in lungime de 3 km in Simleu Silvaniei Extinderea canalizarii menajere, in lungime de 10,2 km in Simleu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea si extinderea canalizarii menajere in Simleu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Realizare statie de epurare noua si demolarea statiei de epurare veche in Simleu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Extindere retea canalizare menajera Jibou |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea canalizarii menajere in lungime de 1,9 km in Jibou Extinderea canalizarii menajere in lungime de 2,7 km in Jibou |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea si extinderea canalizarii menajere Jibou |
|  |  |  |  |  | Realizare statie de epurare noua si demolarea statiei de epurare veche Jibou |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea canalizarii menajere in lungime de 2,3 km in Cehu Silvaniei Extinderea canalizarii menajere in lungime de 5,3 km in Cehu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Inlocuirea si extinderea canalizarii menajere Cehu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Realizare statie de epurare noua si demolarea statiei de epurare veche Cehu Silvaniei |
|  |  |  |  |  | Realizarea de campanii de informare privind costurile şi beneficiile serviciului de canalizare |
|  |  |  |  |  | Elaborarea şi implementarea de către operatori a sistemului de management de mediu specific sistemelor de canalizare |
|  |  |  |  |  | Realizarea unor programe de pregătire profesională a personalului de exploatare a reţelelor de canalizare |
|  |  |  |  |  | Implementarea, de către operatorii de servicii publice de canalizare, a prevederilor HGR188/2002, modificata si completata cu HGR 351/2005 în cadrul procedurilor de avizare, contractare, monitorizare şi aplicarea de penalităţi, în scopul minimizării cantităţilor de poluanţi deversaţi în mediul acvatic |
|  |  |  |  |  | Canalizare apa menajera si statie de epurare in com. Crasna |
|  |  |  |  |  | Canalizarea localitatilor Pericei si Periceiu Mic |
|  |  |  |  |  | Canalizare menajera si statie de epurare, com.Sig, loc.Sig si Sirbi |
|  |  |  |  |  | Canalizare menajera in com. Criseni |
|  |  |  |  |  | Canalizare menajera in loc.Varsolt si Recea Mica |
|  |  |  |  |  | Canalizare menajera si statie de epurare, com.Letca |
|  |  |  |  |  | Canalizare menajera si statie de epurare, com.Gilgau |
|  |  |  |  |  | Canalizare menajera si statie de epurare in com. Bocsa |
|  |  |  |  |  | Extindere retea canale colectoare in loc.Sarmasag |
|  |  |  |  |  | Realizarea retelelor de canalizare in aglomerarile umana Bobota , Balan, Surduc |
|  |  |  |  |  | Realizarea retelelor de canalizare in aglomerarile umane Hereclean, Maieriste, Salatig, Hida, Ileanda |
|  |  |  |  |  | Realizarea retelelor de canalizare in aglomerarile umane Mesesenii de Jos, Somes Odorhei, Creaca, Napradea, Romanasi, Almasu, Buciumi, Horoatu Crasnei, Chiesd, Cizer, Garbou, Banisor, Mirsid, Cuzaplac, Babeni, Sanmihaiu Almasului, Coseiu |
|  |  |  |  |  | Realizarea statiilor de epurare in aglomerarile umane Bobota, Balan, Surduc, Hereclean, Maieriste, Salatig, Hida, Ileanda |
|  |  |  |  |  | Realizarea statiilor de epurarere in aglomerarile umane Mesesenii de Jos, Somes Odorhei, Creaca, Napradea, Romanasi, Almasu, Buciumi, Horoatu Crasnei, Chiesd, Cizer, Garbou, Banisor, Mirsid, Cuzaplac, Babeni, Sanmihaiu Almasului, Coseiu |
|  |  | Reducerea poluarii cauzate de anumite substante periculoase periculoase deversate in mediul acvatic | -eliminarea treptata a evacuarilor , emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase | Conformarea cu nivelele de reducere stabilite prin actele de reglementare | Lucrari de imprejmuire a haldei, realizare acces, colectare si decantare a apelor provenite din precipitatii |
|  |  |  |  |  | Reabilitarea canalizarii de incinta |
|  |  |  |  |  | Refacerea retelei de canalizare pentru asigurarea colectarii apelor pluviale provenite din toate zonele potential afectate de scurgeri de produse petroliere (rampa CF, rampa de incarcare auto, rezervoare) |
|  |  |  |  |  | Realizarea drenului la baza depozitului de deseuri menajere Jibou langa digul de barare existent pentru evitarea colmatarii |
|  |  |  |  |  | Realizarea bazinului colector pentru apele uzate din corpul depozitului de deseuri menajere Jibou , dimensionat conform Normativului tehnic aprobat prin Ordinul MMGA 757/2004 |
|  |  |  |  |  | Realizarea bazinului colector pentru apele uzate din corpul depozitului de deseuri menajere Cehu Silvaniei, dimensionat conform Normativului tehnic aprobat prin Ordinul MMGA 757/2004 |
|  |  |  |  |  | Realizarea sistemului de colectare a apelor de pe suprafata depozitului de desuri menajere Simleu Silvaniei (levigat) prin rigole perimetrale (executate la baza depozitului) si colectarea acestora intr-un bazin etans dimensionat conform prevederilor Ordinului MMGA 757/2004 (V=50mc) |
|  |  |  |  |  | Racordarea canalului pluvial perimetral depozitului de desuri menajere Simleu Silvaniei la r.Crasna printr-un canal de deversare |
|  |  |  |  |  | Monitorizare in conformitate cu Directiva 76/464/CEE si Directivele “fiice” referitoare la poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic |
|  |  |  |  |  | Actualizarea inventarului surselor de poluare cu substanţe periculoase a mediului acvatic |
|  |  | Prevenirea poluării cu nitraţi din surse agricole | -reducerea progresiva a riscului poluarii mediului acvatic cu nitrati proveniti din surse agricole | Concentratiile nitratilor in resursele de apa | Retehnologizarea halelor de productie prin inlocuirea vechilor tehnologii cu sisteme alternative BREF-BAT agreate de UE |
|  |  |  |  |  | Implementarea Codului de bune practice agricole |

| PLAN DE IMPLEMENTARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Responsabili | Termen | Costuri < mii Euro> | Surse de finanţaree |
| Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa în municipiul Zalău |  |  |  |  |
| Alimentare cu apa loc Stana | Consiliul Local Zalău | 2009 | 129,56 | Ordonanta 7/2006 |
| Reabilitarea, modernizarea Staţiei de Tratare Vârşolţ | Consiliul Judeţean Sălaj Operator apă-canal | 2012 | 3441 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Inlocuirea conductelor din reteaua de distributie a apei (2,8 km), extinderea retelei de distributie (13 km) si conectarea de noi consumatori | Consiliul Local Zalau Operator apă-canal | 2012 | 1661,2 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Conducta de transport apa intre Cluj Napoca si Zalau | Consiliul Local Zalău Operator apă-canal | 2014 | 30000 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa | Consiliul Local Zalău Operator apă-canal | 2016 | 5953 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa în orasul Simleu Silvaniei |  |  |  |  |
| Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa | Consiliul Local Şimleu Silvaniei | 2008 | 19,4 | Buget local |
| Extinderea sistemului de alimentare cu apa in zona periurbana a orasului Simleu Silvaniei – zona Cehei | Consiliul Local Şimleu Silvaniei | 2009 | 252,68 | Ordonanta 7/2006 |
| Inlocuirea conductelor din reteaua de distributie (3,8 km), extinderea retelei de distributie (5,7 km) si conectarea de noi consumatori | Consiliul Local Şimleu Silvaniei Operator apă-canal | 2010 | 843,5 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa | C.L.Şimleu Silvaniei Operator apă-canal | 2016 | 1502,5 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa în orasul Jibou |  |  |  |  |
| Extinderea retelelor de apa potabila in Jibou | Consiliul Local Jibou | 2010 | 16,5 | Buget local |
| Instituirea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica Reabilitarea şi echiparea frontului de puţuri Dotarea cu echipamente electromecanice si cu echipamente de laborator a statiei de captare | Consiliul Local Jibou Operator apă-canal | 2013 | 277,929 648 65 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Inlocuirea conductelor din reteaua de distributie (5,8 km), extinderea retelei de distributie (1,3km) si conectarea de noi consumatori | Consiliul Local Jibou Operator apă-canal | 2011 | 787,5 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Inlocuirea si extinderea retelei | C.L.Jibou Operator apă-canal | 2016 | 386,571 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa în orasul Cehu Silvaniei |  |  |  |  |
| Instituirea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica Reabilitarea şi echiparea frontului de puţuri ( captare din apă subterană ) pentru oraşul Cehu Silvaniei Statia de pompare Ulciug Instalare rezervor Ulciug, cu V=200 mc | Consiliul Local Cehu Silvaniei Operator apă-canal | 2012 2011 | 160,763 409 62 92 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Inlocuirea conductelor din reteaua de distributie a apei, in lungime de 2,1 km, extinderea retelei de distributie 2,8 km si conectarea de noi consumatori Inlocuire conducta de aductiune 9,7 km Reabilitare rezervorului de 1000 mc | Consiliul Local Cehu Silvaniei Operator apă-canal | 2011 | 518,5 1102 75 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa | Consiliul Local Cehu Silvaniei Operator apă-canal | 2016 | 2746,737 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Realizarea sistemelor de alimentare cu apa in mediul rural |  |  |  |  |
| Alimentarea cu apa a loc.Crasna | Consiliu Judetean Salaj Consiliul LocalCrasna | 2010 | 637,6 | MTCT (HG 577/1997) |
| Alimentarea cu apa a localitatilor Pericei si Periceiu Mic | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Pericei | 2010 | 405,5 | MTCT (HG 577/1997) |
| Alimentarea cu apa a localitatilor Virsolt, Recea Mare si Recea Mica | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Varsolt | 2010 | 710,46 | MTCT (HG 577/1997) |
| Alimentarea cu apa a localitatilor Hereclean, Badon Alimentarea cu apa a localitatilor Diosod, Bocsita, Guruslau si Panic | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Hereclean | 2009 | 1412,5 | MTCT (HG 577/1997) Ordonanta 7/2006 |
| Alimentarea cu apa a loc.Mirsid | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Mirsid | 2009 | 1141,05 | Ordonanta 7/2006 |
| Alimentare cu apa Criseni,Girceiu, Cristur | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Criseni | 2010 | 1053,8 | MTCT (HG 577/1997) |
| Alimentare cu apa in com. Creaca | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Creaca | 2009 | 1140,6 | Ordonanta 7/2006 |
| Alimentarea cu apa a com.Benesat (Benesat, Biusa si Alunis) | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Benesat | 2009 | 1090,0 | Ordonanta 7/2006 |
| Alimentarea cu apa a com. Mesesenii de Jos | Consiliu Judetean Salaj C. L. Mesesenii de Jos | 2009 | 1253,05 | Ordonanta 7/2006 |
| Alimentare cu apa potabila loc.Napradea si Cheud | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Napradea | 2009 | 1640 | Ordonanta 7/2006 |
| Reabilitare sistem de alimentare cu apa loc.Dragu | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Dragu | 2015 | 1151,5 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Alimentare cu apa – captare, inmagazinare si distributie loc.Poiana Blenchii | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Poiana Blenchii | 2015 | 1015,2 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Alimentare cu apa a loc.Pria pentru modernizarea spatiului rural in com.Cizer | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Cizer | 2015 | 1370 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Alimentarea cu apa a localitatilor Rus si Fantanele, com.Rus | Consiliu Judetean Salaj Consiliul Local Rus | 2015 | 630 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Alimentarea cu apa a comunelor: Balan, Bobota, Surduc, Maieriste, Sag, Salatig, Hida, Almasu, Buciumi, Horoatu Crasnei, Galagau, Chiesd, Garbou, Banisor, Babeni, Sanmihaiu Almasului, Dobrin, Fildu de Jos, Cristolt, Simisna, Zimbor, Zalha, Treznea, Samsud | Consiliu Judetean Salaj Consiliile Locale | 2018 | 32450 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în municipiul Zalău |  |  |  |  |
| Extinderea canalizarii menajera in lungime de 12 km. Inlocuirea canalizarii menajere in lungime de 7 km. | Consiliul Local Zalău Operator apa-canal | 2011 | 2506 2208 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar:12,8% |
| Inlocuirea si extinderea canalizarii menjere | C.L.Zalau Operator apa –canal | 2016 | 18360 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Extinderea statiei de epurare Zalau prin realizarea treptei tertiare de epurare si echiparea liniei a doua de epurare | C.L.Zalau Operator apa -canal | 2013 | 8174 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar:12,8% |
| Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în orasul Simleu Silvaniei |  |  |  |  |
| Reabilitarea si extinderea canalizarii | C.L. Simleu Silvaniei | 2008 | 58,3 | Buget local |
| Canalizare in localitatile Cehei si Pusta | C.L. Simleu Silvaniei | 2009 | 510,698 | Ordonanta 7/2006 |
| Inlocuirea canalizarii menajere in lungime de 3 km Extinderea canalizarii menajere, in lungime de 10,2 km | C.L. Simleu Silvaniei Operator apa-canal | 2010 | 1355 2358 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar:12,8% |
| Inlocuirea si extinderea canalizarii menajere | C.L. Simleu Silvaniei Operator apa-canal | 2016 | 2507 | Bugete locale Surse nerambursabile – Fonduri Structurale |
| Realizare statie de epurare noua si demolarea statiei de epurare veche | C.L. Simleu Silvaniei Operator apa-canal | 2012 | 4289 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în orasul Jibou |  |  |  |  |
| Extindere retea canalizare menajera Jibou | Consiliul Local Jibou | 2008 | 52,9 | Buget local |
| Inlocuirea canalizarii menajere in lungime de 1,9 km. Extinderea canalizarii menajere in lungime de 2,7 km. | Consiliul Local Jibou Operator apa-canal | 2011 | 590 480 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Inlocuirea si extinderea canalizarii menajere | C.L. Jibou Operator apa-canal | 2016 | 3455 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Realizare statie de epurare noua si demolarea statiei de epurare veche | C.L. Jibou Operator apa-canal | 2012 | 3617 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în orasul Cehu Silvaniei |  |  |  |  |
| Inlocuirea canalizarii menajere in lungime de 2,3 km. Extinderea canalizarii menajere in lungime de 5,3 km. | Consiliul Local Cehu Silvaniei Operator apa-canal | 2011 | 595 1036 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Inlocuirea si extinderea canalizarii menajere | C.L. Cehu Silvaniei Operator apa-canal | 2016 | 2368 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Realizare statie de epurare noua si demolarea statiei de epurare veche | C.L. Cehu Silvaniei Operator apa-canal | 2012 | 2472 | Subventie UE: 74% Guvernul: 11,3% Autoritatea locala: 1,9% Imprumut bancar: 12,8% |
| Realizarea de campanii de informare privind costurile şi beneficiile serviciului de canalizare | Operator apa-canal | 2008 - 2013 | - | Surse proprii |
| Elaborarea şi implementarea de către operatori a sistemului de management de mediu specific sistemelor de canalizare | Operator apa-canal | 2008-2013 |  | Surse proprii |
| Realizarea unor programe de pregătire profesională a personalului de exploatare a reţelelor de canalizare | Operator apa-canal | 2008-2022 |  | Surse proprii |
| Implementarea, de către operatorii de servicii publice de canalizare, a prevederilor HGR 188/2002, modificata si completata cu HGR 351/2005 în cadrul procedurilor de avizare, contractare, monitorizare şi aplicarea de penalităţi, în scopul minimizării cantităţilor de poluanţi deversaţi în mediul acvatic | Operator apa-canal | 2008-2013 | - | Buget local, Surse proprii, Fonduri nerambursabile |
| Realizarea etapizata a sistemelor de canalizare in mediul rural |  |  |  |  |
| Canalizare apa menajera si statie de epurare in com. Crasna | Consiliul Local Crasna | 2008 | 1143 | Ordonanta 7/2006 |
| Canalizarea localitatilor Pericei si Periceiu Mic | Consiliul Local Pericei | 2009 | 1136,5 | Ordonanta 7/2006 |
| Canalizare menajera si statie de epurare, com.Sig, loc.Sig si Sirbi | Consiliul Local Sag | 2009 | 1228 | Ordonanta 7/2006 |
| Canalizare menajera in com. Criseni | Consiliul Local Criseni | 2009 | 1910 | Ordonanta 7/2006 |
| Canalizare menajera in loc.Varsolt si Recea Mica | Consiliul Local Varsolt | 2009 | 1142,8 | Ordonanta 7/2006 |
| Canalizare menajera si statie de epurare, com.Letca | Consiliul Local Letca | 2010 | 1105,8 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Canalizare menajera si statie de epurare, com.Gilgau | Consiliul Local Galgau | 2010 | 984,8 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Canalizare menajera si statie de epurare in com. Bocsa | Consiliul Local Bocsa | 2010 | 731,266 | MMDD |
| Extindere retea canale colectoare in loc.Sarmasag | Consiliul Local Sarmasag | 2010 | 628 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Realizarea retelelor de canalizare in aglomerarile umana Bobota , Balan, Surduc | Consiliul Judetean Salaj Consiliile Locale | 2015 | 6608 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Realizarea retelelor de canalizare in aglomerarile umane Hereclean, Maieriste, Salatig, Hida, Ileanda | Consiliul Judetean Salaj Consiliile Locale | 2017 | 9107 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Realizarea retelelor de canalizare in aglomerarile umane Mesesenii de Jos, Somes Odorhei, Creaca, Napradea, Romanasi, Almasu, Buciumi, Horoatu Crasnei, Chiesd, Cizer, Garbou, Banisor, Mirsid, Cuzaplac, Babeni, Sanmihaiu Almasului, Coseiu | Consiliul Judetean Salaj Consiliile Locale | 2018 | 24682 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Realizarea statiilor de epurare in aglomerarile umane Bobota, Balan, Surduc, Hereclean, Maieriste, Salatig, Hida, Ileanda | Consiliul Judetean Salaj Consiliile Locale | 2017 | 6735 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Realizarea statiilor de epurarere in aglomerarile umane Mesesenii de Jos, Somes Odorhei, Creaca, Napradea, Romanasi, Almasu, Buciumi, Horoatu Crasnei, Chiesd, Cizer, Garbou, Banisor, Mirsid, Cuzaplac, Babeni, Sanmihaiu Almasului, Coseiu | Consiliul Judetean Salaj Consiliile Locale | 2018 | 10386 | Bugete locale Surse nerambursabile- Fonduri structurale |
| Reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluentii din activitatile industriale |  |  |  |  |
| Lucrari de imprejmuire a haldei, realizare acces, colectare si decantare a apelor provenite din precipitatii | SC Rominserv SA Punct de lucru Rominserv Valves IAIFO Zalau cu Halda de zgura si nisip ars Criseni | 2008 | 44 | Surse proprii |
| Reabilitarea canalizarii de incinta | SC Silvania SA Zalau | 2009 | 40 | Surse proprii |
| Refacerea retelei de canalizare pentru asigurarea colectarii apelor pluviale provenite din toate zonele potential afectate de scurgeri de produse petroliere (rampa CF, rampa de incarcare auto, rezervoare) | SC PETROM SA Bucuresti Sucursala PECO SALAJ -Depozit Desfacere Zalau | 2008 | 5.714 | Surse proprii |
| Realizarea drenului la baza depozitului de deseuri menajere Jibou langa digul de barare existent pentru evitarea colmatarii | Primaria Jibou | 2008 | 2.5 | Surse proprii |
| Realizarea bazinului colector pentru apele uzate din corpul depozitului de deseuri menajere Jibou , dimensionat conform Normativului tehnic aprobat prin Ordinul MMGA 757/2004 | Primaria Jibou | 2009 | 15 | Surse proprii |
| Realizarea bazinului colector pentru apele uzate din corpul depozitului de deseuri menajere Cehu Silvaniei, dimensionat conform Normativului tehnic aprobat prin Ordinul MMGA 757/2004 | Primaria Cehu Silvaniei | 2007 | 11 | Surse proprii |
| Realizarea sistemului de colectare a apelor de pe suprafata depozitului de desuri menajere Simleu Silvaniei (levigat) prin rigole perimetrale (executate la baza depozitului) si colectarea acestora intr-un bazin etans dimensionat conform prevederilor Ordinului MMGA 757/2004 (V=50mc) | Primaria Simleu Silvaniei | 2009 | 25 | Surse proprii |
| Racordarea canalului pluvial perimetral depozitului de desuri menajere Simleu Silvaniei la r.Crasna printr-un canal de deversare | Primaria Simleu Silvaniei | 2008 | 15.5 | Surse proprii |
| Monitorizare in conformitate cu Directiva 76/464/CEE si Directivele “fiice” referitoare la poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic | SC SILVANIA SA Zalau SC CUPROM SA Buc.-Suc. Zalau | 31.12.2009 | - | - |
| Actualizarea inventarului surselor de poluare cu substanţe periculoase a mediului acvatic | A.N. Apele Romane, SGA Sălaj | Anual | - | Surse proprii |
| Reducerea efectelor presiunilor din agricultura |  |  |  |  |
| Retehnologizarea halelor de productie prin inlocuirea vechilor tehnologii cu sisteme alternative BREF-BAT agreate de UE | SC FLAVOIA SRL | 20009 | 1200 | Fonduri postaderare si credite bancare |
| Implementarea Codului de Bune Practici Agricole | Direcţia Agricola Consiliile Locale Agentii economici | - | - | Surse proprii |

PM – 02 GESTIUNEA DEŞEURILOR

| Nr. crt | Denumirea problemei | Cod identificare | Scor ierarhizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riscuri pentru sănătatea populaţiei, calitatea vieţii şi pentru factorii de mediu în localităţile urbane, generate de lipsa de performanţă a serviciilor de salubritate | PM-0201 | 48 |
| 2 | Riscuri pentru sănătatea populaţiei, calitatea vieţii şi pentru factorii de mediu în localităţile rurale, generate de lipsa serviciilor de salubritate | PM-0202 | 48 |
| 3 | Riscuri pentru sănătatea populaţiei, calitatea vieţii şi pentru factorii de mediu în localităţile urbane, generate de lipsa infrastructurii specifice | PM-0203 | 48 |
| 4 | Riscuri pentru sănătatea populaţiei, calitatea vieţii şi pentru factorii de mediu în localităţile rurale, generate de lipsa infrastructurii specifice | PM-0204 | 48 |
| 5 | Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor municipale | PM-0205 | 40 |
| 6 | Poluarea mediului datorată tratării necorespunzătoare a deşeurilor medicale | PM-0206 | 39 |
| 7 | Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale | PM-0207 | 39 |
| 8 | Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor electrice şi electronice | PM-0208 | 32 |
| 9 | Poluarea mediului datorată gestionării necorespunzătoare a vehiculelor scoase din uz | PM-0209 | 32 |

| PLAN DE ACTIUNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod problema | Obiectiv general | Obiective specifice | Ţinte | Indicatori | Acţiuni |
| PM -0201 | Eliminarea riscurilor pentru calitatea vieţii generate de lipsa de perfomanţă a serviciilor de salubritate | Deservirea întregii populaţii | Colectarea tuturor deşeurilor | % populaţie deservită | Monitorizarea activităţii serviciilor de salubrizare |
|  |  |  |  |  | Includerea tuturor zonelor în traseul de colectare |
|  |  | Generalizarea colectării selective | Actualizarea caietelor de sarcini | Nr. sortimente valorificate | Contractarea materialelor rezultate din fracţiile colectate |
|  |  | Asigurarea continuităţii serviciului | Asigurarea finanţării sistemului | % de încasare a taxelor de salubritate | Urmărirea extinderii ariei de încheiere a contractelor |
|  |  |  |  |  | Instituirea taxelor speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi juridice fără contract de salubrizare |
| PM -0202 | Eliminarea riscurilor pentru calitatea vieţii generate de lipsa serviciilor de salubritate | Deservirea întregii populaţii | Colectarea tuturor deşeurilor | % populaţie deservită | Contractarea serviciului cu operatori autorizaţi de ANRSC |
|  |  |  |  |  | Includerea tututror zonelor în traseul de colectare |
|  |  | Asigurarea continuităţii serviciului | Asigurarea finanţării sistemului | % de încasare a taxelor de salubritate | Urmărirea extinderii ariei de încheiere a contractelor |
|  |  |  |  |  | Instituirea taxelor speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi juridice fără contract de salubrizare |
|  |  | Acordul populaţiei | Reducerea costurilor | % de deşeuri biodegradabile colectate separat | Stimularea populaţiei pentru achiziţionarea facilităţilor casnice destinate selectării deşeurilor în locuinţele proprii, prin elaborarea şi distribuirea de materiale educative privind colectarea selectivă a deşeurilor. |
| PM -0203 | Eliminarea riscurilor pentru sănătatea populaţiei, calitatea vieţii şi pentru factorii de mediu în localităţile urbane, generate de lipsa infrastructurii specifice | Realizarea investiţiilor necesare asigurării infrastructurii specifice gestionării integrate a deşeurilor. | Amenajarea şi dotarea punctelor de colectare | Nr. puncte de colectare amenajate | Amenajarea şi dotarea punctelor de colectare în număr suficient pentru o deservire de 100% a populaţiei |
|  |  |  | Realizarea depozitului zonal de deşeuri | Realizarea unui depozit conform judeţean | Construirea unui depozit zonal de deşeuri municipale |
|  |  |  | Realizarea instalaţiilor de tratare mecano-biologică şi condiţionare a deşeurilor reciclabile | Asigurarea capacităţii necesare tratării tuturor deşeurilor colectate. | Construirea unei Staţii de transfer care să asigure primirea, tratarea, sortarea şi condiţionarea tuturor fracţiilor din deşeurile municipale, inclusiv cele periculoase şi DEEE, în vederea realizării ţintelor specifice, de reciclare a deşeurilor de ambalaje şi reducere a fracţiei biodegradabile depozitate. |
| PM -0204 | Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a factorilor de mediu în localităţile rurale | Realizarea investiţiilor necesare gestionării integrate a deşeurilor | Realizarea staţiilor de transfer | Nr. staţii de transfer construite | Construirea staţiilor de transfer necesare optimizării colectării şi transportului deşeurilor. |
|  |  |  | Dotarea cu recipienţi de colectare | Nr. fracţii colectate integral separat | Dotarea populaţiei şi a punctelor de colectare cu recipienţii necesari, într-un număr suficient |
| PM -0205 | Eliminarea poluării mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor municipale | Eliminarea impactului depozitelor neconforme | Ecologizarea vechilor amplasamente | Nr. depozite neconforme închise | Sistarea depozitării pe depozitele neconforme. |
|  |  |  |  |  | Închiderea ecologică a depozitelor neconforme |
|  |  | Desfiinţarea depozitelor necontrolate | Ecologizarea amplasamentelor | Nr. depozite necontrolate desfiinţate | Colectarea tuturor deşeurilor produse |
|  |  |  |  |  | Identificarea şi desfiinţarea depozitelor necontrolate |
| PM -0206 | Eliminarea poluării mediului datorată tratării necorespunzătoare a deşeurilor medicale | Oprirea instalaţiilor neconforme | Desfiinţarea instalaţiilor neconforme | Nr. instalaţii neconforme desfiinţate | Desfiinţarea crematoriului de deşeuri medicale de la Spitalul din Şimleu Silvaniei |
|  |  | Tratarea deşeurilor medicale numai în instalaţii conforme | Arondarea tuturor producătorilor la instalaţiile conforme | Nr. producători arondaţi la instalaţiile conforme | Asigurarea capacităţilor de tratare a tuturor deşeurilor medicale |
|  |  |  |  |  | Contractarea tratării tuturor deşeurilor medicale în instalaţii conforme |
| PM -0207 | Eliminarea poluării mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale | Înlăturarea impactului deşeurilor periculoase depozitate | Evitarea depozitării pe haldă a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale | Cantitatea de deşeuri periculoase din deşeurile municipale rezultată din sortare sau colectată separat | Includerea în caietele de sarcini ale operatorilor de salubritate colectarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale |
|  |  |  |  |  | Asigurarea recipienţilor specifici pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale |
|  |  |  |  |  | Asigurarea sortării fracţiunilor de deşeuri periculoase în instalaţiile de sortare |
|  |  |  |  |  | Contractarea eliminării deşeurilor periculoase din deşeurile municipale rezultate din sortare sau colectate separat |
| PM -0208 | Eliminarea poluării mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice | Generalizarea colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice | Colectarea tuturor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice | Cantitatea de DEEE colectată raportată la nr.populaţiei | Elaborarea şi distribuirea de materiale educative privind colectarea selectivă a DEEE, în special în mediul rural |
|  |  |  |  |  | Responsabilizarea primarilor privind atingerea obiectivelor de colectare a DEEE |
|  |  |  | Contractarea valorificării tutturor DEEE | Cantitatea de DEEE valorificată | Identificarea instalaţiilor de valorificare a DEEE, asigurarea şi accesarea surselor de finanţare a operaţiilor de gestionare |
| PM-0209 | Eliminarea poluării mediului datorată gestionării necorespunzătoare a vehiculelor scoase din uz | Colectarea şi tratarea tuturor vehiculelor scoase din uz | Colectarea şi tratarea ecologică a vehiculelor scoase din uz | Nr. vehicule tratate pentru care s-a eliberat certificat de distrugere | Scoaterea din circulaţie a vehiculelor care depăşesc normele de poluare |
|  |  |  |  |  | Confiscarea şi tratarea vehiculelor abandonate pe domeniul public |
|  |  |  | Conformarea tuturor operatorilor specializaţi |  |  |
|  |  |  |  |  | Realizarea de către producători a obiectivelor de reutilizare şi valorificare, prin contractarea tratării VSU cu operatori specializaţi |

| PLAN DE IMPLEMENTARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Responsabili | Termen | Costuri <mii Euro> | Surse de finanţare |
| Monitorizarea activităţii serviciilor de salubrizare | Primăriile | 2008 |  | Proprii |
| Includerea tuturor zonelor în traseul de colectare | Primăriile | 2008 |  | Proprii |
| Contractarea materialelor rezultate din fracţiile colectate | Primăriile | 2008 |  | Proprii |
| Urmărirea extinderii ariei de încheiere contractelor | Primăriile | 2008 |  | Proprii |
| Instituirea taxelor speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi juridice fără contract de salubrizare | Primăriile | 2008 |  | Proprii |
| Contractarea serviciului cu operatori autorizaţi de ANRSC | Primăriile | 2009 |  | Proprii |
| Includerea tuturor zonelor în traseul de colectare | Primăriile | 2009 |  | Proprii |
| Urmărirea extinderii ariei de încheiere contractelor | Primăriile | 2009 |  | Proprii |
| Instituirea taxelor speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi juridice fără contract de salubrizare | Primăriile | 2009 |  | Proprii |
| Stimularea populaţiei pentru achiziţionarea facilităţilor casnice destinate selectării deşeurilor în locuinţele proprii, prin elaborarea şi distribuirea de materiale educative privind colectarea selectivă a deşeurilor. | Primăriile | 2010 |  | Proprii |
| Amenajarea şi dotarea punctelor de colectare în număr suficient pentru o deservire de 100% a populaţiei | Primăriile | 2009 |  | Proprii+Fonduri de coeziune |
| Construirea unui depozit zonal de deşeuri municipale | CJ +CL | 2012 |  | Fonduri de coeziune |
| Construirea unei Staţii de transfer care să asigure primirea, tratarea, sortarea şi condiţionarea tuturor fracţiilor din deşeurile municipale, inclusiv cele periculoase şi DEEE, în vederea realizării ţintelor specifice, de reciclare a deşeurilor de ambalaje şi reducere a fracţiei biodegradabile depozitate | CJ +CL | 2010 |  | Proprii+Fonduri de coeziune |
| Construirea staţiilor de transfer necesare optimizării colectării şi transportului deşeurilor. | CJ +CL | 2010 |  | Proprii+Fonduri de coeziune |
| Dotarea populaţiei şi a punctelor de colectare cu recipienţii necesari, într-un număr suficient | Primăriile | 2010 |  | Proprii+Fonduri de coeziune |
| Sistarea depozitării pe depozitele neconforme. | Primăriile | Conf. Grafic |  | Proprii |
| Închiderea ecologică a depozitelor neconforme | CJ +CL | Conf. Grafic |  | Pr.+F. de coeziune |
| Colectarea tuturor deşeurilor produse | Primăriile | 2010 |  | Proprii |
| Identificarea şi desfiinţarea depozitelor necontrolate | GNM+Primăriile | 2009 |  | Proprii |
| Desfiinţarea crematoriului de deşeuri medicale de la Spitalul din Şimleu Silvaniei | ASP | 2008 |  | Proprii |
| Asigurarea capacităţilor de tratare a tuturor deşeurilor medicale | ASP | 2008 |  | Surse private |
| Contractarea tratării tuturor deşeurilor medicale în instalaţii conforme | Producătorii de deş. medicale | 2008 |  | Proprii |
| Includerea în caietele de sarcini ale operatorilor de salubritate colectarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale | Primăriile | 2008 |  | Proprii |
| Asigurarea recipienţilor specifici pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale | Primăriile | 2009 |  | Proprii+Fonduri de coeziune |
| Asigurarea sortării fracţiunilor de deşeuri periculoase în instalaţiile de sortare | CJ +CL | 2010 |  | Proprii+Fonduri de coeziune |
| Contractarea eliminării deşeurilor periculoase din deşeurile municipale rezultate din sortare sau colectate separat | CJ +CL | 2009 |  | Proprii |
| Elaborarea şi distribuirea de materiale educative privind colectarea selectivă a DEEE, în special în mediul rural | CJ +CL | 2008 |  | Proprii |
| Responsabilizarea primarilor privind atingerea obiectivelor de colectare a DEEE | CJ +CL | 2008 |  | Proprii |
| Identificarea instalaţiilor de valorificare a DEEE, asigurarea şi accesarea surselor de finanţare a operaţiilor de gestionare | CJ +CL | 2009 |  | Proprii |
| Scoaterea din circulaţie a vehiculelor care depăşesc normele de poluare | RAR+MAI | 2009 |  | Proprii |
| Confiscarea şi tratarea vehiculelor abandonate pe domeniul public | Primăriile | 2009 |  | Proprii |
| Realizarea de către producători a obiectivelor de reutilizare şi valorificare, prin contractarea tratării VSU cu operatori specializaţI | Producătorii şi importatorii | 2010 |  | Proprii |

PM 03  :POLUA REA ATMOSFEREI

| Ncrt | Denumirea problemei | Cod identificare | Scor ierarhizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vibraţii şi zgomot generate în special de traficul auto în mediul urban şi traficul greu | PM 0301 | 44 |
| 2 | Poluarea atmosferei datorită emisiilor de poluanţi rezultaţi din activităţi industriale | PM 0302 | 39 |
| 3 | Insuficienţa implementării conceptelor de dezvoltare şi reabilitare urbanistică, în abordare durabilă | PM 0303 | 38 |

| PLAN DE ACTIUNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod problema | Obiectiv general | Obiective specifice | Ţinte | Indicatori | Acţiuni |
| 0301 0302 0303 | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin limitarea şi/sau eliminarea emisiilor de poluanţi evacuate in atmosfera | Reducerea nivelului de poluare a atmosferei asociată traficului rutier pe arterele principale ale municipiului Zalău | Creşterea gradului de protecţie a sănătăţii umane prin reducerea emisiilor , zgomotului şi vibraţiilor generate de trafic şi în special de traficul greu | Lungimi de drum realizate Lungimi de drum reabilitate Număr maşini destinate transportului în comun înlocuite | Realizarea drumului de centură din DN 1F în DJ 191C pentru devierea traficului greu din municipiul Zalău şi fluidizarea traficului |
|  |  |  |  |  | Extinderea şi reorganizarea transportului în comun din municipilu Zalău |
|  |  |  |  |  | Dezvoltarea unor programe de modernizare şi reparare a reţelei stradale |
|  |  | Reducerea poluării aerului datorată emisiilor provenite de la SC Rominserv SA | Reducerea emisiilor de poluannţi specifici rezultaţi din activitatea de turnare fontă şi oţel | Valoarea emisiilor de poluanţi în atmosferă Valoarea investiţiilor | Reţinerea emisiilor de la cuptoarele cu inducţie electromagnetică prin proiectarea şi realizarea unei instalaţii pentru captarea şi tratarea emisiilor |
|  |  |  |  |  | Realizarea instalaţiei de reţinere şi tratare a emisiilor de la cuptorul de creuzet din secţia turnătorie-neferoase |
|  |  |  |  |  | Captarea şi tratarea emisiilor de la instalaţiile funcţionale de formare mierzuri |
|  |  |  |  |  | Reţinerea pulberilor de la liniile de formare –turnare, dezbatere prin realizarea unui sistem de captare şi tratare a emisiilor la liniile de liniile de formare –turnare, dezbatere |
|  |  |  |  |  | Modernizarea instalaţiei de captare şi tratare a pulberilor la SPAF-ul pentru oţel |
|  |  | Reducerea poluării aerului datorată emisiilor provenite de la SC Silvania SA |  | Valoarea emisiilor de poluanţi în atmosferă Valoarea investiţiilor | Reducerea graduală până la înlocuire a uleiului aromatic utilizat la fabricarea amestecurilor cu ulei nearomatic |
|  |  | Reducerea emisiilor totale anuale de COV rezultaţi la SC Mezy Com SRL | Reducerea emisiilor totale anuale de COV rezultaţi la încărcarea benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de distribuţie sub valoarea de referinţă de 0,01% de greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată | Valoarea emisiilor de poluanţi în atmosferă Valoarea investiţiilor | Montarea sistemului de recuperare vapori la pompe sau înlocuirea pompelor existente cu pompe prevăzute cu recuperatoare de vapori |
|  |  | Reducerea emisiilor totale anuale de COV rezultaţi de la SC Petrom SA Bucureşti –Sucursala PECO Sălaj – Depozit desfacere |  |  | Dotarea instalaţiei de depozitare a benzinei la terminale conform cerinţelor din anexa 2 a HG nr.568/2001 precum şi dotarea instalaţiilor de încărcare / descărcare a benzinei în şi din containere mobile la terminale conform cerinţelor din anexa 3, 4 |
|  |  | Reducerea emisiilor de poluanţi eliminaţi în atmosferă, proveniţi din instalaţii mari de ardere SC Uzina Electrică Zalău SA | Reducerea emisiilor de NOx şi SO2 până la conformarea cu prevederile Directivei LCP | Valoarea emisiilor de poluanţi în atmosferă Valoarea investiţiilor | Montarea a două arzătoare cu NOx redus la cazanele C3, C4, C2 |
|  |  |  |  |  | Modernizare electrofiltre la cazanele C3 şi C4 |
|  |  |  |  |  | Modernizarea instalaţiei sau Schimbarea combustibilului sau Desulfurarea umedă a gazelor de arderela cazanele C3 şi C4 |
|  |  |  |  |  | Realizarea unui sistem propriu de monitorizare a emisiilor - dotarea cu aparatură pentru măsurarea concentraţiilor poluanţilor şi cenuşii zburătoare |
|  |  | Promovarea conceptelor dezvoltării durabile | Implementarea şi includerea conceptelor de dezvoltare durabilă în documentele de planificare şi dezvoltare a localităţilor şi ale judeţului |  | Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Sălaj |

| PLAN DE IMPLEMENTARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Responsabili | Termen | Costuri <mii Euro> | Surse de finanţare |
| Realizarea drumului de centură din DN 1F în DJ 191C pentru devierea traficului greu din municipiul Zalău şi fluidizarea traficului | Consiliul Local Zalău | 2012 | 21 000 | Buget local Buget naţional Fonduri externe |
| Extinderea şi reorganizarea transportului în comun din municipilu Zalău | Consiliul Local Zalău | anual | - | Buget local |
| Dezvoltarea unor programe de modernizare şi reparare a reţelei stradale | Consiliul Local Zalău DGADP | anual | 250 |  |
| Reţinerea emisiilor de la cuptoarele cu inducţie electromagnetică prin proiectarea şi realizarea unei instalaţii pentru captarea şi tratarea emisiilor | SC Rominserv SA | 31.06.2012 | 40 | Surse proprii |
| Realizarea instalaţiei de reţinere şi tratare a emisiilor de la cuptorul de creuzet din secţia turnătorie-neferoase | SC Rominserv SA | 31.06.2012 | 25 | Surse proprii |
| Captarea şi tratarea emisiilor de la instalaţiile funcţionale de formare mierzuri | SC Rominserv SA | 31.06.2012 | 30 | Surse proprii |
| Reţinerea pulberilor de la liniile de formare –turnare, dezbatere prin realizarea unui sistem de captare şi tratare a emisiilor la liniile de liniile de formare –turnare, dezbatere | SC Rominserv SA | 31.06.2012 | 60 | Surse proprii |
| Modernizarea instalaţiei de captare şi tratare a pulberilor la SPAF-ul pentru oţel | SC Rominserv SA | 31.06.2012 | 80 | Surse proprii |
| Reducerea graduală până la înlocuire a uleiului aromatic utilizat la fabricarea amestecurilor cu ulei nearomatic | SC Silvania SA | 31.12.2009 | (540 000 RON) 154 | Surse proprii |
| Montarea sistemului de recuperare vapori la pompe sau înlocuirea pompelor existente cu pompe prevăzute cu recuperatoare de vapori | SC Mezy Com SRL Zalău | 31.10.2009 | 2,500 | Surse proprii |
| Dotarea instalaţiei de depozitare a benzinei la terminale conform cerinţelor din anexa 2 a HG nr.568/2001 precum şi dotarea instalaţiilor de încărcare / descărcare a benzinei în şi din containere mobile la terminale conform cerinţelor din anexa 3, 4 | SC Petrom SA Bucureşti –Sucursala PECO Sălaj – Depozit desfacere | 31.12.2009 | 57,142 | Surse proprii |
| Montarea a două arzătoare cu NOx redus la cazanele C3, C4, C2 | SC Uzina Electrică Zalău SA | 31.12.2011 | 2000 | Surse proprii |
| Modernizare electrofiltre la cazanele C3 şi C4 | SC Uzina Electrică Zalău SA | 31.12.2013 | 2000 | Surse proprii |
| Modernizarea instalaţiei sau Schimbarea combustibilului sau Desulfurarea umedă a gazelor de arderela cazanele C3 şi C4 | SC Uzina Electrică Zalău SA | 31.12.2013 | 44 000 | Surse proprii |
| Realizarea unui sistem propriu de monitorizare a emisiilor - dotarea cu aparatură pentru măsurarea concentraţiilor poluanţilor şi cenuşii zburătoare | SC Uzina Electrică Zalău SA | 31.12.2013 | 30 | Surse proprii |
| Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Sălaj | Consiliul Judeţean Sălaj | 31.12.2010 | 20 | Buget judeţean |

PM 04 :POLUAREA ŞI DEGRADAREA SOLULUI:

| Nr.crt | Denumirea problemei | Cod identificare | Scor ierarhizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventarierea siturilor contaminate din judeţ | PM 0401 | 41 |
| 2 | Deteriorarea solurilor datorită exploatărilor miniere | PM 0402 | 40 |

| PLAN DE ACTIUNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod problema | Obiectiv general | Obiective specifice | Ţinte | Indicatori | Acţiuni |
| PM -0401 | Stadiul reconstrucţiei ecologice a solurilor deteriorate datorită exploatărilor din cariere | Refacerea zonelor afectate de activitatea de extracţie a rocilor utile | Ameliorarea calităţii solurilor afectate de exploatări | Valoarea investiţiilor pentru reconstrucţia ecologică Valoarea garanţiilor realizate pentru protecţia mediului | Urmărirea aplicării în practică a proiectelor pentru închiderea carierelor Refacerea şi redarea în circuitul agricol a terenurilor afectate de alunecările de teren din 2006 – 2007, în zona conductei de aducţiune a apei, abandonate, prin lucrări de nivelare, taluzare şi acoperire cu sol vegetal(S = cca. 2 Ha); |
|  |  | Deteriorarea mediului datorită extracţiei de minerale utile | Identificarea prejudiciilor directe şi conexe datorită exploatărilor de roci utile |  |  |
|  |  |  |  |  | Continuarea urmăririi stabilitărţii versantului prin măsurători înclinometrice pe întreg arealul dealului(11 foraje înclinometrice); |
|  |  |  |  |  | Execuţia de contraforţi de pământ între cele 2 maluri şi umplerea golului produs în urma excavaţiilor, pe întreaga suprafaţî exploatată (S = 58190 mp) cu pământ provenit din săspături de la fundaţii şi materiale inerte provenite din demolări; |
|  |  |  |  |  | Refacerea mediului în cariera istorică exploatată în anii 1948 – 1997(S = 87967 mp), prin lucrări de taluzare, înierbare şi împădurire, inclusiv realizare PUZ S.C. Cemacon S.A. |
|  |  |  |  |  | Eliminarea conductei de ducţiune a apei abandonate şi executarea pe traseul ei a unui dren de colectare a apelor de edscărcare în aval de zona excavată a carierei( S = 2 Ha, lungime conductă abandonată cca. 500 ml); |
| PM -0402 | Stadiul reconstrucţiei ecologice a solurilor deteriorate datorită exploatărilor cărbunelui | Refacerea zonelor afectate de activitatea de extracţie a cărbunelui | Ameliorarea calităţii solurilor afectate de exploatări | Valoarea investiţiilor pentru reconstrucţia ecologică Valoarea garanţiilor realizate pentru protecţia mediului | Urmărirea aplicării în practică a proiectelor pentru închiderea minelor de cărbuni |
|  |  |  |  |  | Rambleierea excavaţiei remanente şi amenajarea terenului în suprafaţă de 32,64 Ha; |
|  |  |  |  |  | Amenajare drumuri de exploatare cu L = 1210 m; |
|  |  |  |  |  | Remediere dig protecţie Crasna cu L = 1000 m; |
|  |  |  |  |  | Redarea în circuitul economic a terenurilro amenajate cu S = 32,56 Ha, din care 16,97 Ha teren agricol, 6,93 Ha teren înierbat şi împădurit, şi 8,66 ha iaz piscicol; S. N. C. Ploieşti |

| PLAN DE IMPLEMENTARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Responsabili | Termen | Costuri <mii Euro> | Surse de finanţare |
| Urmărirea aplicării în practică a proiectelor pentru închiderea carierei de argilă Tunari: |  |  |  |  |
| Refacerea şi redarea în circuitul agricol a terenurilor afectate de alunecările de teren din 2006 – 2007, în zona conductei de aducţiune a apei, abandonate, prin lucrări de nivelare, taluzare şi acoperire cu sol vegetal(S = cca. 2 Ha); | S.C. Cemacon S.A. | 30.06.2009 | - | Surse proprii |
| Continuarea urmăririi stabilitărţii versantului prin măsurători înclinometrice pe întreg arealul dealului(11 foraje înclinometrice); | S.C. Cemacon S.A. | 31.05.2009 | 5682492 – total 473541 – anual | Surse proprii |
| Execuţia de contraforţi de pământ între cele 2 maluri şi umplerea golului produs în urma excavaţiilor, pe întreaga suprafaţî exploatată (S = 58190 mp) cu pământ provenit din săspături de la fundaţii şi materiale inerte provenite din demolări; | S.C. Cemacon S.A. | Anual | - | Surse proprii |
| Refacerea mediului în cariera istorică exploatată în anii 1948 – 1997(S = 87967 mp), prin lucrări de taluzare, înierbare şi împădurire, inclusiv realizare PUZ S.C. Cemacon S.A. | S.C. Cemacon S.A. | 31.12.2009-31.12.2020 | - | Surse proprii |
| Eliminarea conductei de ducţiune a apei abandonate şi executarea pe traseul ei a unui dren de colectare a apelor de edscărcare în aval de zona excavată a carierei( S = 2 Ha, lungime conductă abandonată cca. 500 ml) | S.C. Cemacon S.A. | 2009 -2019 | - | Surse proprii |
| Urmărirea aplicării în practică a proiectelor pentru închiderea minelor de cărbuni – cariera Bobota II Sud, Sărmăşag: |  |  |  |  |
| Rambleierea excavaţiei remanente şi amenajarea terenului în suprafaţă de 32,64 Ha; | S. N. C. Ploieşti | 31.12.2011 | 19457.127 | Surse proprii |
| Amenajare drumuri de exploatare cu L = 1210 m; | S. N. C. Ploieşti | 30.06.2012 | 339.478 | Surse proprii |
| Remediere dig protecţie Crasna cu L = 1000 m; | S. N. C. Ploieşti | 30.06.2012 | 60.952,32 | Surse proprii |
| Redarea în circuitul economic a terenurilro amenajate cu S = 32,56 Ha, din care 16,97 Ha teren agricol, 6,93 Ha teren înierbat şi împădurit, şi 8,66 ha iaz piscicol; S. N. C. Ploieşti | S. N. C. Ploieşti | 30.12.2013 | 1.020.812 | Surse proprii |

PM: 05  - RISCURI NATURALE ŞI RISCURI TEHNOLOGICE

| Nr. Crt. | Denumirea problemei | Cod identificare | Scor ierarhizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Insuficienţa lucrărilor şi a măsurilor de apărare a populaţiei împotriva riscurilor şi a calamităţilor naturale | PM 0501 | 40 |
| 2 | Insuficienta evaluare a riscurilor de natură tehnologică | PM 0502 | 36 |

| PLAN DE ACŢIUNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv general | Obiective specifice | Ţinte | Indicatori | Acţiuni |
| Îmbunătăţirea sistemului de apărare a localităţilor împotriva riscurilor naturale | Dezvoltarea infrastructurii judeţene de apărare împotriva calamităţilor naturale | Apărarea localităţilor împotriva inundaţiilor | Nivelul de siguranţă al populaţiei Numărul şi calitatea lucrărilor efectuate în scopul protecţiei populaţiei Nr. de construcţii evaluate şi planuri măsuri întocmite şi realizate în scopul protecţiei eficiente a populaţiei Nr. de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor realizate Nr. de documentaţi actualizate Nr. de acţiuni şi campanii de instruire | Întocmirea studiilor de inundabilitate şi cartografierea zonelor inundabile pentru fiecare localitate. |
|  |  |  |  | Realizarea etapizată a lucrărilor de apărare a localităţilor împotriva inundaţiilor în conformitate cu prevederile Schemelor Cadru de Amenajare a bazinelor Somş-Crasna şi Crişuri |
|  |  |  |  | Evaluarea construcţiilor de traversare a cursurilor de apă în scopul asigurării secţiunii de scurgere a viiturii corespunzătoare clasei de importanţă a localităţilor |
|  |  |  |  | Actualizarea documentaţiilor de urbanism în baza studiilor de inundabilitate cu scopul planificării şi gestiunii teritoriului din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor |
|  | Creşterea performanţei măsurilor nestructurale de apărare împotriva inundaţiilor |  |  | Acţiuni de creştere a performanţelor sistemului informaţional de avertizare şi prognozare hidrologică a viiturilor |
|  |  |  |  | Actualizarea documentaţiilor de urbanism în baza studiilor de inundabilitate cu scopul planificării şi gestiunii teritoriului din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor |
|  |  |  |  | Desfăşurarea de campanii de instruire teoretică şi practică a populaţiei şi agenţilor economici în scopul cunoaşterii Planurilor Locale de Apărare împotriva inundaţiilor şi pentru a face faţă problemelor care apar în perioada de inundaţie. |
| Îmbunătăţirea calităţii mediului | Reconstrucţia ecologică a zonelor expuse la riscuri naturale | Stabilirea zonelor cu risc natural | Nivelul de siguranţă al populaţiei Numărul şi calitatea lucrărilor efectuate în scopul protecţiei populaţiei | Realizarea campaniilor de informare a cetăţenilor cu privire la planul de evacuare şi a măsurilor de protecţie în caz de dezastre |
|  |  |  |  | Fixarea terenurilor afectate de alunecări prin plantarea de arbori |
|  |  |  |  | Realizarea acţiunilor de refacere a malurilor degradate ale cursurilor de apă şi realizarea unor acţiuni locale pentru stabilizarea albiilor cursurilor de apă prin crearea departeneriate între autorităţi şi structurile administrative locale. |

| PLAN DE IMPLEMENTARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Responsabili | Termen | Costuri <mii Euro> | Surse de finanţare |
| Întocmirea studiilor de inundabilitate şi cartografierea zonelor inundabile pentru fiecare localitate. | Consiliu Judeţean | 2006-2009 | - | Bugete |
| Realizarea etapizată a lucrărilor de apărare a localităţilor împotriva inundaţiilor în conformitate cu prevederile Schemelor Cadru de Amenajare a bazinelor Someş-Crasna şi Crişuri ....VALEA ZALĂULUI..SGA | Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Consiliul Judeţean Sălaj, Consiliile Judeţene, Sistemul de Gospodărire al Apelor, SNIF | 2025 | - | Bugete Programe |
| Evaluarea construcţiilor de traversare a cursurilor de apă în scopul asigurării secţiunii de scurgere a viiturii corespunzătoare clasei de importanţă a localităţilor | Consiliul Judeţean Sălaj | 2010 | - | Bugete Programe anuale |
| Actualizarea documentaţiilor de urbanism în baza studiilor de inundabilitate cu scopul planificării şi gestiunii teritoriului din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor | Consiliul Judeţean Consilii Locale | 2015 |  | Bugete |
| Acţiuni de creştere a performanţelor sistemului informaţional de avertizare şi prognozare hidrologică a viiturilor | SGA Sălaj Inspectoratul de Protecţie Civilă Consiliile Locale | Permanent |  |  |
| Desfăşurarea de campanii de instruire teoretică şi practică a populaţiei şi agenţilor economici în scopul cunoaşterii Planurilor Locale de Apărare împotriva inundaţiilor şi pentru a face faţă problemelor care apar | Consilii Locale SNIF Regia Naţională a Pădurilor | 2025 |  | Bugete Programe anuale |
| Realizarea campaniilor de informare a cetăţenilor cu privire la planul de evacuare şi a măsurilor de protecţie în caz de dezastre | Inspectoratul de Protecţie Civilă | Periodic | - | Buget Judeţean Alte surse |
| Fixarea terenurilor afectate de alunecări prin plantarea de arbori | SNIF | Periodic |  |  |
| Realizarea acţiunilor de refacere a malurilor degradate ale cursurilor de apă şi realizarea unor acţiuni locale pentru stabilizarea albiilor cursurilor de apă prin crearea departeneriate între autorităţi şi structurile administrative locale. | SGA Sălaj | Periodic |  |  |

PM  06:  ADMINISTRAREA INEFICIENTĂ A CALITĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII BIODIVERSITĂŢII LA NIVELUL JUDEŢULUI SĂLAJ

| Nr. Crt. | Denumirea problemei | Cod identificare | Scor ierarhizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Management deficitar al ariilor naturale protejate şi resurselor de interes naţional | PM 0601 | 40 |
| 2. | Lipsa unui inventar şi a distribuţiei speciilor de plante şi animale cu regim special de protecţie | PM 0602 | 38 |
| 3. | Supraexploatarea fondului forestier | PM 0603 | 38 |
| 4. | Diminuarea, degradarea şi lipsa spaţiilor verzi şi de agrement în mediul urban şi rural | PM 0604 | 38 |

| PLAN DE ACTIUNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv general | Obiective specifice | Ţinte | Indicatori | Acţiuni |
| Adoptarea unui management eficient şi atragerea fondurilor necesare asigurării de protecţie al ariilor naturale protejate de interes naţional | Elaborarea şi aprobarea planurilor de management şi regulamentelor pentru fiecare arie naturală protejată | Elaborarea şi aprobarea planurilor de management specifice pentru fiecare arie naturală protejată | Nr. planurilor de management şi a regulamentelor întocmite, avizate şi aprobate | Elaborarea Planurilor de management specifice pentru fiecare categorie de arie naturală protejată |
| Realizarea unui sistem de informare a cetăţenilor cu privire la importanţa ariilor naturale protejate existente în judeţ | Informarea locuitorilor asupra valorii capitalului natural protejat | Informarea locuitorilor cu privire la principalele prevederi legale din domeniul ariilor naturale protejate şi a protecţiei naturii | Nivelul de educaţie şi informare a populaţiei | Dotarea şi amplasarea de panouri indicatoare cu privire la statutul de arie naturală protejată şi a principalelor caracteristici ale acestora |
| Efectuarea unui inventar al speciilor de floră şi faună cu ajutorul aparaturii GPS şi întreţinerea şi actualizarea bazei de date Natura 2000 | Efectuarea de determinări în teren cu privire la distribuţia unor habitate prioritare şi a unor specii de faună şi floră de interes comunitar | Creşterea numărului de determinări cantitativ şi calitativ pe toată suprafaţa judeţului | Număr de specii floră şi faună înregistrate în baza de date | Realizarea unui inventar cuprinzător şi fidel cu privire la distribuţia speciilor de floră şi faună importante pentru declararea de noi situri de interes comunitar în cadrul reţelei Natura 2000. Desfăşurarea de verificări în teren în scopul monitorizării şi evaluării populaţiilor biologice de interes comunitar şi conservativ. |
|  |  |  |  | Realizarea de campanii de informare şi conştientizare şi mediatizare cu privire la valoarea şi importanţa patrimoniului natural al judeţului Sălaj |
| Menţinerea suprafeţei fondului forestier în limitele actuale | Interzicerea scoaterii de terenuri din fondul forestier pentru alte obiective economice decât cele bine justificate şi numai în compensaţie de alte terenuri de aceiaşi valoare şi importanţă | Reglementarea strictă a acordurilor de mediu privind scoaterea de suprafeţe din fondul forestier al judeţului Sălaj | Menţinerea integrităţii şi dezvoltării suprafeţei fondului forestier al judeţului | Organizarea campaniilor de împăduriri în zonele cu soluri degradate sau cu alunecări de teren |
|  |  |  |  | Organizarea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa şi necesitatea protejării vegetaţiei forestiere cu ocazia marcării în calendarul ecologic a unor evenimente de mediu |
| Managementul eficient al suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră | Întocmirea de amenajamente silvice pentru întreaga suprafaţă a fondului forestier al judeţului | Impunerea întocmirii d planuri de măsuri administrative cu privire la gestionarea pădurilor. | Numărul de amenajamente silvice elaborate şi respectate | Realizarea cadrului legal şi impunerea respectării prevederilor Codului Silvic şi a altor reglementări în domeniu |
| Creşterea calitativă şi cantitativă a suprafeţelor spaţiilor verzi şi de agrement în zona urbană şi rurală | Creşterea calitativă şi cantitativă a suprafeţelor spaţiilor verzi şi de agrement în zona urbană şi rurală în localităţile Zalău, Jibou, Şimleu Silvaniei şi Cehu Silvaniei | Atingerea obiectivului de realizarea a unei suprafeţe de 20mp până în 2010, respectiv 26 mp până în 2013 | Suprafeţe noi de spaţii verzi înfiinţate | Realizarea etapizată a prevederilor a Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. |
|  |  |  |  | Reglementarea prin eliberarea de puncte de vedere pentru solicitările de tăiere a arborilor din intravilanul localităţilor |
|  |  |  |  | Reamenajarea şi îmbunătăţirea stării de calitate a spaţiilor verzi existente prin plantarea cu material dendrologic calitativ şi cantitativ corespunzător. |
|  |  |  |  | Realizarea unor programe de informare şi educaţie ecologică a populaţiei cu privire la importanţa şi rolul spaţiilor verzi în perimetrul urban şi periurban. |

| PLAN DE IMPLEMENTARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Responsabili | Termen | Costuri <mii Euro> | Surse de finanţare |
| Elaborarea Planurilor de management specifice pentru fiecare categorie de arie naturală protejată | Consiliul Judeţean Sălaj, A.P.M., custozi. | 2006-2009 | 10.000 | Buget central, local, sponsorizări. |
| Dotarea şi amplasarea de panouri indicatoare cu privire la statutul de arie naturală protejată şi a principalelor caracteristici ale acestora | Consiliul Judeţean Sălaj, administratorii ariilor naturale, custozi. | 2008-2009 | 5.000 | Buget local, finanţări externe, sponsorizări |
| Realizarea unui inventar cuprinzător şi fidel cu privire la distribuţia speciilor de floră şi faună importante pentru declararea de noi situri de interes comunitar în cadrul reţelei Natura 2000. | A.P.M. Sălaj, institute de cercetare, Direcţia Silvică Zalău, custozi, instituţii de învăţământ superior. | 2008-2010 | 10.000 | Buget central, local şi surse private. |
| Desfăşurarea de verificări în teren în scopul monitorizării şi evaluării populaţiilor biologice de interes comunitar şi conservativ. | A.P.M. Sălaj, Comisariatul Judeţean al G.N.M., custozi, Direcţia Silvică Zalău | 2008-2011 | - | Buget central |
| Realizarea de campanii de informare şi conştientizare şi mediatizare cu privire la valoarea şi importanţa patrimoniului natural al judeţului Sălaj | A.P.M Sălaj, Inspectoratul Şcolar, Direcţia Silvică Zalău, Consiliul Judeţean , O.N.G. | 2008-2011 | - | Buget central şi local |
| Organizarea campaniilor de împăduriri în zonele cu soluri degradate sau cu alunecări de teren . | Direcţia Silvică Zalău, Ocoalele silvice private, composesorate | 2008-2011 | 100.000 | Buget central, surse proprii |
| Organizarea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa şi necesitatea protejării vegetaţiei forestiere cu ocazia marcării în calendarul ecologic a unor evenimente de mediu | Direcţia Silvică Zalău, Ocoalele silvice private, composesorate, Inspectoratul Şcolar Judeţean | 2008-2011 | 50.000 | Buget central, local şi surse private. |
| Realizarea cadrului legal şi impunerea respectării prevederilor Codului Silvic şi a altor reglementări în domeniu | Direcţia Silvică Zalău, Ocoalele silvice private, G.N.M, I.S.V. | Permanent | - | Buget central, local şi surse private. |
| Realizarea etapizată a prevederilor a Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. | Consiliul Judeţean Sălaj, Consiliile Locale, G.N.M., | 2008-2013 | - | Bugetele locale |
| Reglementarea prin eliberarea de puncte de vedere şi aprobări pentru solicitările de tăiere a arborilor din intravilanul localităţilor | A.P.M., I.S.V., Direcţia Silvică Zalău, Ocoale silvice private | Permanent | - | Buget central. |
| Reamenajarea şi îmbunătăţirea stării de calitate a spaţiilor verzi existente prin plantarea cu material dendrologic calitativ şi cantitativ corespunzător. | Consiliile locale, Consiliul Judeţean Sălaj | 2008-2011 | 200.000 | Bugete locale |
| Realizarea unor programe de informare şi educaţie ecologică a populaţiei cu privire la importanţa şi rolul spaţiilor verzi în perimetrul urban şi periurban. | A.P.M., Consiliul Judeşean Sălaj, Inspectoratul Şcolar Sălaj, O.N.G | 2008-2009 | 100.000 | Buget central, local, surse private, sponsorizări. |

PM  07:  STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI

| Nr. Crt. | Denumirea problemei | Cod identificare | Scor ierarhizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Evaluarea insuficientă a stării de sănătate a populaţiei în legătură cu calitatea apei potabile din mediul urban şi rural | PM 0701 | 33 |
| 2. | Evaluarea insuficientă a stării de sănătate influenţată de mediul de muncă | PM 0702 | 30 |

| PLAN DE ACTIUNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv general | Obiective specifice | Ţinte | Indicatori | Acţiuni |
| Supravegherea stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea apei | Evaluarea riscului pe mediu şi sănătate privind calitatea apei de băut în judeţul Sălaj | Îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi scăderea morbidităţii specifice | Număr de evaluări realizate | Evaluarea capacităţii şi tehnologiilor de tratare a apei potabile |
| Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei în raport cu alimentaţia | Cuprinderea în diferite forme de învăţământ, a personalului cu atribuţii de serviciu în legătură cu alimentele: instruire, educare continuă într-un procent de 100% | Ridicarea nivelului de cunoştinţe profesionale ale personalului care are atribuţii de serviciu în legătură cu alimentele pe tot parcursul circuitului acestora. | Nr. instruiri cu personalul care activează la domiciliu | Aplicarea întocmai a legislaţiei în vigoare privind producţia, depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor precum şi respectarea normelor privind calităţile fizico-chimice şi microbiologice ale acestora. |
|  | Participarea a cel puţin a unui membru din fiecare familie la o formă de CIE | Ridicarea nivelului de cunoaştere a populaţiei privind alimentaţia sănătoasă şi modul de evitare a îmbolnăvirilor cauzate de alimente. | Nr. campanii Nr. participanţi | Campanii de informare educare-comunicare ale populaţiei, privind importanţa unei alimentaţii sănătoase. |

| PLAN DE IMPLEMENTARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Responsabili | Termen | Costuri <mii Euro> | Surse de finanţare |
| Evaluarea capacităţii şi tehnologiilor de tratare a apei potabile | ASP Sălaj | 2010 |  | Programe naţionale de sănătate |
| Evaluarea riscurilor si costurilor pe sănăte asociate calităţii apei potabile | ASP Sălaj | 2010 |  | Programe naţionale de sănătate |
| Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale la nivel judeţean | ASP Sălaj | 2010 |  | Programe naţionale de sănătate |
| Participarea personalului la o formă de educaţie profesională | ASP Sălaj | 1/an |  | Programe naţionale de sănătate |
| Campanii de informare educare-comunicare ale populaţiei, privind importanţa unei alimentaţii sănătoase. | ASP Sălaj consiliile locale | 4/ an |  | Programe naţionale de sănătate |

PM  08:  CONŞTIENTIZARE şi  EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

| Nr. Crt. | Denumirea problemei | Cod identificare | Scor ierarhizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Educaţie ecologică insuficientă în instituţiile de învăţământ | PM 0801 | 40 |
| 2. | Cunoştinţe insuficiente în domeniul mediului : drepturi, obligaţii şi responsabilităţi ale cetăţenilor | PM 0802 | 40 |

| PLAN DE ACŢIUNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod problemă informaţional de mediu | Obiectiv general | Obiective specifice | Ţinte | Indicatori | Acţiuni |
| 0801 0802 | Conştientizarea comunităţii asupra importanţei problemelor ecologice şi creşterea nivelului educaţiei ecologice | Creşterea nivelului educaţiei ecologice în şcolile judeţului Sălaj | Integrarea noţiunilor de protecţia mediului şi a acţiunilor de educaţie ecologică şi în programa şcolară | Număr ore de ecologie în şcoli Număr apariţii materiale informative | Realizarea unor materiale informativ educative pe tematici de mediu: prezentăti, pliante, broşuri, etc. Şi prezentarea acestora în şcoli |
|  |  |  |  | Număr campanii Număr participanţi | Campanii de informare publică: “anul / ziua internaţională a ...” şi de diseminare a informaţiei prin materiale promoţionale, implicare mass media / permanent |
|  |  | Creşterea nivelului educaţiei ecologice comunitare | Creşterea nivelului educaţiei ecologice a comunităţii şi crearea unei conduite ecologice | Număr articole publicate în mass media locală Număr instruiri, întâlniri de lucru | Mediatizarea unor probleme punctuale de protecţia mediului (exemplu: organisme modificate genetic; gropile de gunoi; utilizarea / reciclarea ambalajelor etc) |
|  |  |  |  | Număr campanii de informare Număr articole publicate în mass media locală | Realizarea unor campanii periodice de informare a populaţiei asupra problemelor de mediu |
|  |  |  |  | Număr dezbateri publice Număr participanţi | Implicarea activă a publicului în procesul de luare a deciziei privind mediul |

| PLAN DE IMPLEMENTARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Responsabili | Termen | Costuri <mii Euro> | Surse de finanţare |
| Realizarea unor materiale informativ educative pe tematici de mediu: prezentăti, pliante, broşuri, etc. Şi prezentarea acestora în şcoli | APM Sălaj Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj | trimeestrial | - | Surse proprii Sponsorizări |
| Campanii de informare publică: “anul / ziua internaţională a ...” şi de diseminare a informaţiei prin materiale promoţionale, implicare mass media / permanent | APM Sălaj Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj | Conform calendarului ecologic | - | Surse proprii Sponsorizări |
| Mediatizarea unor probleme punctuale de protecţia mediului (exemplu: organisme modificate genetic; gropile de gunoi; utilizarea / reciclarea ambalajelor etc) | APM Sălaj Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj | trimestrial | - | Surse proprii |
| Realizarea unor campanii periodice de informare a populaţiei asupra problemelor de mediu | APM Sălaj Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj | trimestrial | - | Surse proprii Sponsorizări |
| Implicarea activă a publicului în procesul de luare a deciziei privind mediul | APM Sălaj Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj | permanent | - | Surse proprii |