CLAUZE CONTRACTUALE SERVICII

Nr._____________data  ______________

Între

JUDEŢUL SĂLAJ, cu sediul în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalău, telefon 0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie RO_______________________________________, deschis la Trezoreria Zalău, în calitate de autoritate contractantă („Autoritatea Contractantă”), reprezentat prin Tiberiu Marc, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj, pe de o parte,

şi

S.C.  _______________________ S.R.L., cu sediul în __________, str. ___________, nr. ___, tel./fax:  _______________, cod  fiscal  ____________, număr de înmatriculare ____________, cont trezorerie nr.  ____________________, deschis la Trezoreria __________,  reprezentată prin  _____________ ,  în calitate de Inginer, pe de altă parte,

fiecare denumite, în continuare, „Partea” şi împreună „Părţile”,

PREAMBUL

Având în vedere că:

(A)	Autoritatea Contractantă a încheiat un contract de execuţie lucrări având ca obiect „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj – Bogdana: KM 7+400 – 19+000” („Contractul de Lucrări”),

(B)	Potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe parcursul execuţiei Lucrărilor este obligatorie asigurarea asistenţei tehnice din partea dirigintilor de santier,

(C)	Autoritatea Contractantă a organizat o procedură simplificata, oferta depusă de inginer fiind desemnată drept ofertă câştigătoare,

(D)	Autoritatea Contractantă şi inginerul au ajuns la un acord cu privire la clauzele prezentului contract,

Părţile au încheiat prezentul contract („Contractul”) în următoarele condiţii:

1.	Definiţii şi interpretare

1.1.	În cuprinsul Contractului (inclusiv anexele sale), următorii termeni vor avea următoarele înţelesuri, cu excepţia cazurilor în care rezultă altfel din context:

| Antreprenor | persoană juridică care a încheiat contractul de execuţie de lucrări, în urma achiziţiei publice. |
| --- | --- |
| Autoritatea Contractantă | Judeţul Sălaj, prin preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, precum şi orice cesionari sau succesori permişi ai acestuia. |
| Părţi | Autoritatea Contractantă şi inginerul. |
| Inginerul | persoană juridică participantă la procedura simplificataorganizată de Autoritatea Contractantă a cărei ofertă a fost desemnată câştigătoare şi care va presta serviciile de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier în perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj – Bogdana: KM 7+400 – 19+000” în conformitate cu prevederile Contractului de servicii, ale caietului de sarcini şi ale legislaţiei în vigoare. |
| Dirigintele de şantier | persoana fizică, angajată a Inginerului, care îndeplineşte condiţiile de studii şi experienţă profesională, fiind responsabilă pentru presta serviciile de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier în perioada lucrărilor de investiţie în conformitate cu prevederile Contractului de servicii, ale caietului de sarcini şi ale legislaţiei în vigoare. |
| Proiect | „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj – Bogdana: KM 7+400 – 19+000” |
| Contract | prezentul contract şi toate anexele sale. |
| Act adiţional | document ce modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract de prestări servicii. |
| Conflict de interese | orice eveniment care influenţează capacitatea inginerului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorităţii Contractante sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale inginerului, orice situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, de către părţi, în mod obiectiv şi imparţial. Aceste situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or altor legături sau interese comune. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul inginerului. |
| Forţa Majoră | orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil (1351 alin. (2) cod civil), care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. |
| Lucrări | lucrările permanente ce urmează a fi realizate în conformitate cu Contractul de Lucrări (inclusiv bunurile şi echipamentele furnizate Autorităţii Contractante de către executant). |
| Preţul Contractului | preţul plătibil Inginerului de către Autoritatea Contractantă, în baza prezentului Contract, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin acesta. |
| Garanţia de bună execuţie | suma de bani care se constituie de către Inginer în scopul asigurării Autorităţii Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a Contractului. |
| Servicii zile | serviciile şi/sau activităţile prestate de către Inginer în conformitate cu Contractul, astfel cum sunt descrise în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, parte a ofertei Inginerului. zi calendaristică, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; |

1.2.	În cuprinsul Contractului, cu excepţia situaţiilor în care rezultă altfel din context:

(a) masculinul include femininul şi invers;

VIZAT JURIDIC,

(b) singularul include pluralul şi invers;

(c) o referinţă la Contract la orice articol, clauză, alineat sau anexă este, exceptând situaţiile în care se prevede expres contrariul, o referinţă la respectivul articol, clauză,

alineat sau anexă la Contract;

(d) cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în Contract, orice referinţă la Contract sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului, astfel cum ar fi fost modificată, la momentul relevant în contextul referinţei;

(e) o referinţă la o persoană înseamnă o referinţă la orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, întreprinderi, societăţi comerciale sau asociere, precum şi succesorii şi cesionarii permişi ai acestora;

(f) titlurile au doar scopul de a facilita referinţele.

2.	Obiectul Contractului

2.1.	Obiectul Contractului constă în Servicii de asistenţă tehnică din partea diriginţilor de şantier în cadrul proiectului “Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj – Bogdana: KM 7+400 – 19+000”, în conformitate cu clauzele Contractului, în schimbul plăţii Preţului Contractului de către Autoritatea Contractantă.

3.	Proprietate Intelectuală

3.1. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor datelor, materialelor sau documentelor realizate de către Inginer în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Contract aparţin Autorităţii Contractante.

3.2. La încetarea Contractului, indiferent de cauza acestei încetări, Inginerul va preda Autorităţii Contractante originalele tuturor materialelor şi documentelor primite din partea Autorităţii Contractante sau elaborate de către Inginer în vederea îndeplinirii obiectului Contractului.

4.	Preţul contractului

4.1.	Preţul Contractului, plătibil Inginer de către Autoritatea Contractantă, este de  _______________ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de ___________ lei, şi este ferm pe toată perioada derulării acestuia.

4.2.	Preţul este conform ofertei şi sunt considerat ferm pe toată perioada de desfăşurare a contractului

4.3. Preţul contractului este achitat de Autoritatea Contractantă pe baza facturii emise de Inginer într-un termen de cel mult 30 de zile de calendaristice de la data primirii facturii:

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv  _______________lei fără TVA  - facturile lunare vor fi însotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de progres

- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv  _______________lei fără TVA    - factura va fi însotită de procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi cartea tehnică a construcţiei.

4.4. Pentru serviciile prestate conform legii în perioada de garanție a lucrărilor, Inginerul nu va percepe Autorității Contractante niciun fel de cost.

5.	Intrarea în vigoare şi durata Contractului

5.1.	Contractul intră în vigoare la data prevăzută în art. 5.2, însă numai după constituirea garanţiei de bună execuţie de către Inginer.

5.2.	Durata prezentului Contract este de 26 luni de la  emiterea Ordinului de incepere a serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta.

5.3.	Contractul începe la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor.

5.4.      Durata contractului  se prelungeste  automat, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al Părţilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în situaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorităţii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor prevăzute în Contractul de Lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a Serviciilor de către Inginer. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de prelungire a contractului de servicii în funcție de derularea contractului de lucrări.

5.5. Durata Contractului se prelungeşte automat, in condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului finanțat prin POR se va prelungi pe baza unui Act Adițional încheiat între Autoritatea de Management si Autoritatea Contractantă, contractul de servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de şantier va fi prelungit în mod automat cu același număr de luni, fără modificarea valorii acestuia, depăşire care face necesară prestarea în continuare a Serviciilor de către Inginer.

6.	Garanţia de bună execuţie

6.1. Garanţia de bunǎ execuţie este în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv  ____________ lei.

6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie.

1) Instrument de garantare  emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari se va prezenta în original în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa  neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

sau

2) Reţinere din suma datorată pentru factura emisă. Inginerul are obligaţia să deschidă în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului un cont la dispozitia Autoritatii Contractante la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala care se depune de Inginer fiind de cel putin 0,5% din pretul contractului si de a  prezenta în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului extrasul de cont cu suma depusa. Autoritatea Contractanta alimenteza acest cont prin retinere din suma datorata si cuvenita contractantului pâna la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in Documentatia de Atribuire.

6.3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Inginerul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.

6.4. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă are obligaţia de a notifica acest lucru Inginerului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

6.5. Autoritatea Contractantă se obligă să restituie garanţia de bună execuţie aferentă serviciilor de asistenta tehnică din partea diriginţilor de şantier, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.

7.	Documentele Contractului

Documentele Contractului sunt:

- Documentatia de atribuire;

- Propunere tehnica;

- Propunerea financiară;

- Documente de calificare prezentate de Inginer;

c)  Garanţia de bună execuţie;

d)  Graficul de prestare a serviciilor;

e)  Contractul de subcontractare (dacă este cazul);

f)   Acordul de asociere  (dacă este cazul);

g)  Angajamentul de susţinere (dacă este cazul).

8.	Obligaţii ale Inginerului

8.1.	Inginerul se obligă să presteze Serviciile în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

VIZAT JURIDIC,

8.2.  Inginerul este pe deplin responsabil pentru execuţia Serviciilor în conformitate cu prevederile prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

8.3.	Inginerul este răspunzător în faţa Autorităţii Contractante şi în faţa altor organe de control de realitatea, legalitatea şi corectitudinea documentelor elaborate/avizate.

8.4.    Inginerul se obligă să presteze Serviciile în conformitate cu specificul fiecărei etape de derulare a proiectului, după cum urmează:

- Responsabilitățile Inginerului în perioada de pregătire a execuției lucrărilor

- Inginerul are obligatia asigurarii spațiului de lucru adecvat, a logisticii necesare și a transportului specific pentru activitățile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toată perioada contractului.

- Inginerul are obligatia verificarii existenţei autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de aceasta.

- Inginerul are obligatia verificarii concordanţei dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi cele ale proiectului. Inginerul va întreprinde cu sprijinul Antreprenorului şi Proiectantului toate demersurile pentru reautorizarea lucrărilor de investiţii, dacă va fi cazul.

- Inginerul are obligatia studierii si urmaririi aplicării/execuţiei proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea lucrărilor de investiţie.

- Inginerul are obligatia verificarii proiectului tehnic ce va fi elaborat și formularea unui punct de vedere referitor la acesta.

- Inginerul are obligatia verificarii existenţei tuturor pieselor scrise și desenate în proiect, precum şi corelarea acestora.

- Inginerul are obligatia verificarii respectării reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat;

- Inginerul are obligatia verificarii existenţei în proiect a prevederilor fazelor determinante şi a programului de control al Proiectantului.

- Inginerul are obligatia studierii şi cunoașterii Ofertei declarate câştigătoare.

- Inginerul are obligatia verificarii efectuarii vizitelor pe traseul investiţiei pentru familiarizarea cu proiectul şi identificarea posibilelor probleme pe care le comunică Autorității Contractante.

- Inginerul are obligatia aplicarii prevederilor din Contractul de Execuţie referitoare la calitatea lucrărilor ce urmează a fi executate.

- Inginerul are obligatia verificarii existentei ”Planului Calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- Inginerul are obligatia verificarii tuturor condițiilor pentru ca organizările de şantier să se facă astfel încât să nu fie permis accesul persoanelor străine în incintă.

- Inginerul are obligatia participarii împreună cu Proiectantul şi Antreprenorul la trasarea generală a construcţiilor, la trasarea şi materializarea bornelor de referinţă, a căilor de acces şi a limitelor terenurilor puse la dispoziţia Antreprenorului şi la materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea şi protejarea bornelor de reper ale construcţiilor.

- Inginerul are obligatia verificarii existenței anunțului de începere a lucrărilor către emitentul Autorizației de Construire și către ISC.

- Inginerul are obligatia verificarii existenței panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil.

- Responsabilităţile Inginerul în perioada de execuţie a Lucrărilor

- Inginerul are obligatia urmaririi realizării execuţiei lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare, răspunzând în faţa Autorității Contractante de respectarea acestora.

- Inginerul are obligatia verificarii existenței documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiect;

- Inginerul ii este interzisa utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de performanță sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.

- Inginerul are obligatia verificarii respectării tehnologiilor de execuţie şi a procedurilor acceptate de Inginer, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, de contract şi în normele tehnice în vigoare.

- Inginerul are obligatia verificarii respectării ”Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrare.

- Inginerul are obligatia sa interzica executarea de lucrări de către persoane neautorizate, conform reglementărilor legale in vigoare.

- Inginerul are obligatia participarii la acțiunile de prelevare a probelor, urmărirea primirii buletinului de analiză şi verificarea rezultatelor. Păstrarea certificatelor de laborator pentru întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei.

- Inginerul are obligatia verificarii din punct de vedere cantitativ şi calitativ a lucrărilor real executate și corelarea acestora cu antemăsurătorile anexate la Situaţiile de lucrări elaborate de Antreprenor, precum și avizarea Situațiilor de lucrări în vederea decontării lucrărilor efectuate, asumând astfel corectitudinea şi legalitatea Situaţiilor de lucrări elaborate de Antreprenor (inclusiv a documentelor atașate acestora: antemăsurători, etc).

- Inginerul are obligatia întocmirii Certificatelor de plată în baza situaţiilor de lucrări avizate, înaintarea lor spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului desemnată de către Autoritatea Contractantă. Toate Certificatele de plată vor conţine în plus față de informațiile referitoare la plăţile curente și situaţia clară a plăţilor precedente, respectiv a plăţilor cumulate.

- Inginerul are obligatia emiterii Certificatelor de plată doar pentru lucrări/cantităţi real executate, care corespund antemăsurătorilor prezentate de către Antreprenor şi care sunt atașate la Situaţiile de lucrări.

- Inginerul are obligatia verificarii întocmirii Situațiilor de lucrări cu utilizarea preţurilor unitare şi cu încadrarea lucrărilor în articolele de deviz conform ofertei.

- Inginerul are obligatia verificarii documentelor de plată, acestea trebuind să fie semnate de Antreprenor, de Inginer şi de Autoritatea Contractantă.

- Inginerul are obligatia de a notifica Autorității Contractante şi Proiectantul asupra situaţiilor identificate în teren şi - în colaborare cu Antreprenorul și Proiectantul - pregătirea Notelor de Comandă Suplimentară/Renunţare numai în cazul în care acestea sunt bine justificate, prin Dispoziţii de Şantier însoţite de documentaţii tehnico-economice care să justifice necesitatea intervenţiei, emise de Proiectant şi acceptate de Autoritatea Contractantă.

- Inginerul are obligatia de a accepta - în vederea efectuării plăților - doar a Notelor de Comandă Suplimentară elaborate pe baza preţurilor unitare negociate pentru cantităţile/articolele suplimentare. În cazul în care aceste preţuri se regăsesc în ofertă (anexa la Contractul de lucrări), ele se consideră că au fost negociate.

- Inginerul are obligatia elaborarii Centralizatorului Notelor de Comandă Suplimentară/Renunţare care va cuprinde balanţa centralizată a decontărilor pentru cantităţile de lucrări rezultate din variaţii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitățile incluse în fiecare Notă de Comandă Suplimentară/Renunţare să întocmească o listă de cantităţi separată.

- În scopul acceptării la plată a lucrărilor Inginerul se va asigura de existența următoarelor documente (fără a se limita la acestea): antemăsurători, procese-verbale de recepţie calitativă,

procese-verbale aferente fazelor determinante / lucrărilor ascunse, certificate de calitate, declaraţii de performanță, rapoarte de neconformitate.

- Înaintea acceptării la plată a lucrărilor Inginerul se va asigura de realitatea, legalitatea şi

corectitudinea situaţiilor de lucrări.

VIZAT JURIDIC,

- Inginerul are obligatia verificarii respectării legislaţiei cu privire la materialele utilizate (existenţa documentelor de atestare a calităţii, concordanţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte şi/sau documentaţia tehnică).

- În cazul în care constată neconformitatea materialelor propuse a fi puse în operă cu specificațiile tehnice, Inginerul are obligaţia de a întocmi “Rapoarte de Neconformitate”, în care va face descrierea detaliată a neconformităţii şi va preciza termenul maxim de remediere.

- Inginerul are obligatia efectuarii verificărilor impuse prin normele tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.

- Inginerul are obligatia urmariiri lucrărilor pe tot parcursul executării lor, conform graficului aprobat, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ.

- Inginerul are obligatia acordarii de asistenţă tehnică Autorității Contractante în ceea ce priveşte planificarea şi respectarea plăţilor către Antreprenor, în baza Graficului de realizare a lucrărilor întocmit de către Antreprenor şi a previzionării derulării fondurilor. Inginerul va verifica previzionarea derulării fondurilor şi va analiza dacă aceasta este realistă, iar dacă nu, va instrui Antreprenorul în vederea re-eșalonării fondurilor necesare.

- Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativităţii de a înainta previzionarea derulării plăţilor, în strânsă corelare cu graficul de realizare a lucrărilor, odată cu înaintarea Situaţiilor de lucrări.

- Inginerul are obligatia de a participa la verificarea lucrărilor ce vor deveni ascunse şi întocmirea documentelor specifice aferente.

- Pentru lucrările ce devin ascunse și au fost acoperite fără a fi verificate va dispune dezvelirea lor, această măsură putând fi luată şi în alte situații când sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse, şi - dacă este cazul – Inginerul va dispune refacerea lucrărilor.

- Inginerul, cu aprobarea Autorității Contractante, în baza soluţiilor elaborate de Proiectant şi verificate de verificatorul de proiect atestat poate să ceară Antreprenorului – dacă este cazul - sistarea execuţiei, demolarea lucrărilor executate necorespunzător şi refacerea lor.

- Inginerul are obligatia urmaririi respectării cu stricteţe a cerinţelor şi reglementărilor specifice.

- Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurându-se că acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții, responsabilul tehnic cu execuţia, şeful şantier, dirigintele de şantier.

- Inginerul are obligatia de a pastra procesele-verbale de lucrări ascunse şi a proceselor-verbale pe faze determinante, care vor constitui documente ale Cărţii tehnice a construcţiei.

- Inginerul are obligatia de a transmite către Proiectant pentru soluţionare sesizările proprii precum şi a celorlalte organisme abilitate, referitoare la realizarea construcţiei, la neconformităţile şi neconcordanţele apărute pe parcursul execuţiei.

- Inginerul are obligatia de a asigura respectarea cerinţelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii republicată, cu completările şi modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile tehnice iniţiale.

- Inginerul are obligatia de avizare a Dispoziţiilor de şantier emise de Proiectant şi emiterea unui punct de vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

- Inginerul are obligatia emiterii de Instrucţiuni de şantier/Notificări, care nu aduc modificări Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantităţi. Aceste documente se emit numai în vederea respectării de către Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a documentaţiei tehnice la situaţia din teren adusă din motive obiective, a Proiectului, a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantităţi va fi făcută numai de către Proiectant şi însuşită de specialiştii verificatori de proiecte, fiind apoi înaintată sub formă de Dispoziţie de şantier emisă de Proiectant.

- Inginerul are obligatia îndosarierii şi numerotarii tuturor Dispoziţiilor de şantier emise de Proiectant, inclusiv a documentelor justificative care includ informații referitoare la necesitatea tehnico-economică a lucrărilor care au făcut obiectul Dispozițiilor de șantier.

- Inginerul are obligatia urmaririi respectării întocmai de către Antreprenor a măsurilor dispuse de Proiectant și/sau de alte organisme abilitate.

- Inginerul are obligatia de a înregistra zilnic evenimentele de pe şantier şi a instrucţiunilor date Antreprenorului în Jurnalul de șantier întocmit zilnic de către Antreprenor. Înregistrările trebuie făcute în baza activităţilor Antreprenorului, incluzând echipamentul şi forţa de muncă pe şantier, precum şi toate informaţiile relevante privind factorii care pot afecta progresul lucrărilor (condiții meteorologice, defectarea echipamentului, etc).

- În cazul în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Antreprenorului, graficul de realizare a lucrărilor, Inginerul are obligaţia de a solicita Antreprenorului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Inginerul va informa Autoritatea Contractantă asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor şi acceptate de Inginer.

- Inginerul are obligatia elaborarii Rapoartelor lunare de progres care vor include toate informațiile tehnice și financiare relevante, referitoare la calitatea și progresul lucrărilor. Astfel de informații vor fi puse la dispoziția Autorității Contractante în cadrul acestor documente și ori de câte ori vor fi solicitate.

- Inginerul are obligatia de a notifica în timp util Autoritatea Contractantă cu privire la orice probleme sau schimbări semnificative care afectează îndeplinirea Contractului de Lucrări în ceea ce priveşte termenul final sau costul acestuia, recomandând Autorități Contractante soluţii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Soluţia agreată pentru evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicată Antreprenorului doar după obţinerea acceptului Autorității Contractante.

- La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autorității Contractante emiterea ordinelor de sistare/începere a lucrărilor, în funcţie de condiţiile meteorologice.

- Pentru perioadele în care lucrările sunt suspendate Inginerul se va asigura că Antreprenorul a luat toate măsurile necesare pentru protecţia lucrărilor, utilajelor, echipamentelor şi șantierului contra oricărei deteriorări, pierderi sau pagube.

- Inginerul are obligatia de a anunta  ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către Autoritatea Contractantă pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și ulterior anunță reluarea lucrărilor;

- Inginerul are obligatia urmaririi respectării programului de asigurare a calităţii la Antreprenor.

- Inginerul are obligatia verificarii existenţei şi respectării procedurilor ce revin Antreprenorului în ceea ce priveşte protecţia muncii și siguranța traficului.

- Inginerul are obligatia de a prelua documentele de la Antreprenor şi Proiectant şi completează Cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.

- Inginerul are obligatia de a urmarii dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului către Autoritatea Contractantă.

- Responsabilitățile Inginerului specifice Contractului de finanțare

- Inginerul are obligatia studierii şi cunoașterii clauzelor Contractului de Finanţare.

- Inginerul are obligatia studierii şi cunoașterii Instrucţiunilor/procedurilor/solicitărilor AM/OI POR pentru elaborarea corectă şi transmiterea în termenele stabilite prin Contractul de Finanţare a Certificatelor de Plată, respectiv a Cererilor de Rambursare;

- Inginerul are obligatia de a participa la vizita în teren a experților A.M. și O.I. ADRNV;

- Inginerul are obligatia participarii la elaborarea răspunsului la eventualele Solicitări de Informații Suplimentare pentru documentele ce vizează lucrările solicitate la plată (inclusiv modificări, completări sau refacerea acestora) sau facturile emise de Inginer în baza prezentului contractul de servicii încheiat cu Autoritatea Contractantă;

- Inginerul are obligatia aplicarii unei proceduri de verificare cantitativă și calitativă a lucrărilor care să permită decontarea corectă a lucrărilor executate, astfel încât cheltuielile angajate să fie

încadrate distinct, corespunzător tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), răspunzând în faţa Autorității Contractante de corectitudinea şi eligibilitatea cheltuielilor în vederea rambursării. Este direct răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru sumele din facturile de lucrări, acceptate de el,  solicitate la rambursare, dar neacceptate la plată de către experții

verificatori din partea OI sau AM, ca fiind aferente cantităţilor de lucrări neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depăşire linie bugetară conform deviz general aprobat.

VIZAT JURIDIC,

- Inginerul are obligatia asigurarii verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier sunt la dispoziţia Autoritatii Contractante pe tot parcursul execuţiei lucrărilor;

- Responsabilităţile Inginerului la recepţia la terminarea Lucrărilor

- După notificarea primită de la Antreprenor privind terminarea Lucrărilor, Inginerul are obligatia verificarii dacă sunt îndeplinite condiţiile de recepţie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi transmite Autorității Contractante Raportul la terminarea lucrărilor care va include și data propusă pentru efectuarea recepţiei.

- Inginerul are obligatia participarii la recepţia la terminarea lucrărilor, asigură secretariatul comisiei de recepţie şi întocmeşte actele necesare recepţiei.

- Inginerul are obligatia punerii la dispoziţia membrilor comisiei de recepţie a documentelor doveditoare ale activităţii de urmărire şi asigurare a calităţii pe timpul derulării execuţiei lucrărilor, documentaţiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispoziţia Antreprenorului, alte documente şi documentaţii elaborate conform legislaţiei în vigoare.

- Inginerul are obligatia urmaririi soluționarii problemelor/măsurilor constatate și/sau recomandate de comisia de recepţie.

- Inginerul are obligatia urmaririi întocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie.

- Inginerul are obligatia predarii Autorității Contractante a actelor de recepţie, a documentaţiei tehnice şi economice a construcţiei împreună cu Cartea tehnică a construcţiei.

- Responsabilităţile Inginerului în perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală

- După recepţia la terminarea lucrărilor, Inginerul are obligatia urmaririi rezolvarii remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv a defecțiunilor semnalate în perioada de garanție a lucrărilor, fără a depăşi termenele impuse și/sau prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Dacă Antreprenorul nu își respectă obligaţiile contractuale, Inginerul are obligaţia de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale.

- Inginerul va îndeplini toate obligaţiile legale ce-i revin pe perioada de garanţie a Lucrărilor, conform prevederilor legale în vigoare

- După notificarea primită de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor, verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de recepţie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi transmite Autorității Contractante Raportul final care va include și data propusă pentru efectuarea recepţiei.

- Inginerul are obligatia participarii la recepţia finală, asigură secretariatul comisiei de recepţie şi întocmeşte actele necesare recepţiei.

- Inginerul are obligatia punerii la dispoziţia membrilor comisiei de recepţie a tuturor  documentelor impuse de legislaţia în vigoare.

- Inginerul are obligatia urmaririi soluționarii problemelor/măsurilor constatate și/sau recomandate de comisia de recepţie.

- Inginerul are obligatia urmaririi întocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie.

- Inginerul are obligatia de a preda Autorității Contractante actele de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei asigurând astfel completarea Cărții tehnice a construcţiei.

8.6.  Inginerul are obligatia să asigure pregătirea şi transmiterea următoarelor documente:

1. Raport de început, transmis Autoritatii Contractante în maximum 15 zile de la data de începere a serviciilor. Raportul trebuie să constituie o completare şi o detaliere a ofertei Inginerului  şi va conține aspecte referitoare la organizarea spaţiului de lucru a echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce îi revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al raportului îl constituie formularea unui punct de vedere / evaluări asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme în implementare.  Raportul de început trebuie să propună un format standard al raportului lunar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres şi ori de câte ori solicită Autoritatea Contractantă pentru efectuarea rambursărilor, care să cuprindă situaţia lucrărilor conform formatului aprobat de Autoritatea Contractantă la momentul aprobării Raportului de început. Rapoartele vor fi transmise până în data de 10 a lunii următoare celei de raportare şi vor fi însoţite de adresă de înaintare şi proces-verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de progres va fi convenită de Autoritatea Contractantă cu Inginerul, în funcţie de metodologia POR, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 6.1.

3. Raportul la terminarea lucrărilor, prezentat Autorității Contractante înainte de recepția la terminarea lucrărilor.

4. Raportul final prezentat Autorității Contractante înainte de recepția finală a Lucrărilor și însoţit de Referatul Proiectantului pentru recepţia finală.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problemă majoră apărută pe perioada implementării contractului şi solicitate de Autoritatea Contractantă: rapoarte cuprinzând analiza şi recomandările de soluţionare a solicitărilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care implică riscuri pentru proiect, etc.

6. Cartea tehnică a construcţiei, elaborată în conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Raport de întreţinere, întocmit împreună cu Proiectantul, prezentat la recepția la terminarea lucrărilor, în cadrul căruia se va preciza propunerea de Program al Activităţilor de Întreţinere necesare în Perioada de Garanţie a Lucrărilor.

8.7. Inginerul are obligatia de preda toate rapoartele / documentele menţionate la art. 8.6. în limba română şi să le transmită către Autoritatea Contractantă atât  pe suport electronic, cât şi pe suport de hârtie, astfel:

- 1 (un) exemplar original și 2 (două) copii în format tipărit;

- 1 (un) exemplar în format electronic;

- Cartea tehnică a construcţiei va fi prezentată într-un exemplar original.

8.8. Prestatorul are obligatia de a respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistenţă socială, imigrare şi emigrare şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. Prestatorul  îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor Legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

8.9. Prestatorul are obligaţia de a lua toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate aspectele legate de muncă.

9.	Obligaţii ale Autorităţii Contractante

9.1.	Autoritatea Contractantă va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obţinerea de informaţii de la alte entităţi sau cu privire la orice alte elemente necesare în vederea prestării Serviciilor, în măsura permisă de dispoziţiile legale aplicabile Autorităţii Contractante.

9.2.	Autoritatea Contractantă se obligă să recepţioneze Serviciile prestate de Inginer, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

9.3.	Autoritatea Contractantă se obligă să plătească preţul către Inginer în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor emise de către Inginer, la sediul Autorităţii Contractante, astfel:

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv  _______________lei fără TVA  -

facturile lunare vor fi însotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de progres

- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv  _______________lei fără TVA    - factura va fi însotită de procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi cartea tehnică a construcţiei.

VIZAT JURIDIC,

9.4. Inginerul poate emite facturi lunar. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu ridică obiecţii cu privire la sumele înscrise în factură în termen de 10 zile de la primirea acesteia, factura se consideră acceptată. În cazul în care Autoritatea Contractantă ridică obiecţii cu privire la sumele înscrise în factură, acestea trebuie să fie motivate, iar Autoritatea Contractantă va achita sumele

necontestate.

9.5.	Dacă Autoritatea Contractantă nu achită facturile o perioadă mai mare de 60 de zile de la expirarea termenului de scadenţă prevăzut la art. 9.3, Inginerul are dreptul de a suspenda prestarea

Serviciilor. Imediat ce Autoritatea Contractantă achită factura, Inginerul va relua prestarea Serviciilor.

10.	Majorări de întârziere. Daune interese

10.1.	În cazul întârzierii prestarii serviciilor prevăzute în graficul de prestare, Inginerul  datorează majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea serviciului neprestat, pentru fiecare zi întârziere. Plata despăgubirilor pentru întârziere nu îl scuteşte pe Inginer de îndeplinirea  contractului.

10.2.	În cazul în care prin neexecutarea integrală sau executarea necorespunzătoare de către Inginer a obligaţiilor contractuale se produce un prejudiciu Autorităţii Contractante, Inginerul va repara acest prejudiciu în condiţiile stabilite de instanţele judecătoreşti competente.

10.3.	În cazul în care Autoritatea Contractantă nu achită facturile în termenul de scadenţă prevăzut la art. 9.3., atunci Inginerul are dreptul  de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

10.4.   Nerespectarea gravă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către oricare din părţi atrage rezilierea de drept a contractului şi dă dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

11.	Recepţie şi verificări

11.1.	Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica prin intermediul Echipei de Implementare a Proiectului, modul de prestare a Serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini,  propunerea tehnică şi Contract.

11.2.	Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Inginerului informaţiile necesare verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezentul Contract, acordând în acest sens Inginerului un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerea la dispoziţie a informaţiilor solicitate.

12.	Amendamente

12.1.	Pe perioada derulării prezentului Contract, Părţile, de comun acord, au dreptul de a conveni modificarea clauzelor Contractului, prin act adiţional.

13.	Personal

13.1.	În activitatea de furnizare a serviciilor Inginerul este obligat să asigure Personalul minim prevăzut în Propunerea Tehnică.

13.2.	Pe perioada de derulare a Contractului, înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante, cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016.

14. ASOCIAȚI (dacă este cazul)

14.1. Inginerul are obligaţia de a încheia acordul de asociere cu asociatul/asociaţii desemnat/desemnaţi în ofertă, în aceleaşi condiţii în care el a semnat Contractul cu Autoritatea Contractanta.

14.2. (1) La încheierea Contractului, Inginerul are obligaţia de a prezenta acordul de asociere.

(2) Acordul de asociere constituie parte integrantă a prezentului Contract.

14.3. Inginerul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea Contractanta de modul în care asociatul/asociaţii îndeplinesc Contractul.

15. SUBCONTRACTANŢI (dacă este cazul)

15.1. Inginerul are obligaţia, de a încheia contractul cu subcontractantul desemnat, SC _________, conform ofertei depuse.

15.2. (1) La încheierea contractului, Inginerul are obligaţia de a prezenta contractul cu subcontractantul nominalizat.

(2) Datele de recunoaştere ale subcontractantului se constituie în anexă la prezentul contract.

(3)Partea din contract prestată de subcontractantul SC_____________ este_______________ în valoare de________________.

15.3.(1) Inginerul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea Contractanta de modul în care îndeplineşte contractul cât şi pentru actele şi faptele subcontractantului.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Inginer de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Inginerul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului dacă acesta nu îşi îndeplineşte partea sa din contract.

15.4. Autoritatea Contractanta  va respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și ale art. 150-161 din H.G. 395/2016 .

16.	Cesiunea

16.1.	Inginerul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile şi/sau obligaţiile sale rezultate din Contract.

16.2.	În caz contrar, Autoritatea Contractantă nu va exonera Inginerul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract.

16.3. (1) Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract (dacă este cazul). Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Inginerul                                                                                               consimte că Autoritatea Contractanta se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

(2) În cazul în care Inginerul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

17.	Modificări cauzate de evenimente externe

17.1.	În cazul în care intervin situaţii pentru care nici Autoritatea Contractantă şi nici Inginerul nu sunt responsabile şi care fac imposibilă prestarea în continuare de către Inginer, total sau parţial, a Serviciilor, Inginerul va notifica Autoritatea Contractantă în cel mai scurt timp cu privire la aceste situaţii.

17.2.	În cazul prevăzut la art. 17.1:

a) dacă este necesară suspendarea anumitor Servicii, durata prestării Serviciilor se suspendă pe durata existenţei situaţiilor care au dus la suspendare;

b) dacă este necesară reducerea ritmului de prestare a Serviciilor, durata Serviciilor poate fi prelungită în funcţie de împrejurări.

18.	Forţa Majoră

18.1	Forţa Majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.2	Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a Forţei Majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.

18.3	Partea care invocă Forţa Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

VIZAT JURIDIC,

18.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

18.5	Dacă Forţa Majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare Parte are dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a Contractului, fără

ca vreuna dintre Părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19.	Soluţionarea litigiilor

19.1.	Autoritatea Contractantă şi Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

19.2.	Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractantă şi Inginerul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să

se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

20.	Răspunderea contractuală

20.1.	Neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale de către oricare din Părţi, dă dreptul celeilalte Părţi să rezilieze prezentul Contract şi să pretindă daune interese.

20.2.	În situaţia în care Inginerul nu-şi execută în mod corespunzător obligaţiile ce-i revin conform prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va transmite Inginerului o notificare în

care vor fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractantă consideră că Inginerul nu şi-a executat în mod corespunzător obligaţiile. În situaţia în care Inginerul nu remediază încălcarea sau nu transmite justificări corespunzătoare în termen de 10 de zile de la primirea notificării, Autoritatea Contractantă va emite o nouă notificare, constatând încetarea de drept a Contractului, fără intervenţia instanţei de judecată.

21.	Încetarea Contractului

21.1.	Prezentul Contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

Prezentul Contract încetează înainte de termen:

(a) prin acordul scris al Părţilor;

(b) prin reziliere, pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor cu plata de daune interese;

(c) intervenţia unui caz de Forţă Majoră în condiţiile art. 18.5;

(d) in condiţiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;

(e) prin denunţare unilaterală de către Autoritatea Contractantă, fără plata de daune-interese,  în următoarele cazuri:

- încetarea Contractului de Finanţare din motive neimputabile Autorităţii Contractante;

- imposibilitatea continuării relaţiilor contractuale,  cu un termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile;

- încetarea, din orice motiv, a Contractului de Lucrări, motiv de încetare care poate fi invocat  exclusiv de către Autoritatea Contractantă.

21.2.	Încetarea din orice motiv a Contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi obligaţiile contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.

22.	Nulitatea

22.1.	În cazul în care  se  stabileşte  că orice termen, condiţie sau prevedere inclusă în Contract este nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice fel, respectivul termen, condiţie sau prevedere nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte părţi ale Contractului.

23. Modificarea contractului

23.1.Prezentul contract va putea fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de achiziţie publică, numai în condiţiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, astfel cum aceasta este în vigoare la data încheierii contractului.

24.	Limba Contractului

24.1.	Limba Contractului este limba română.

25.	Comunicări

25.1.	(1) Orice comunicare dintre Părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie transmisă în scris, cu confirmare de primire, şi produce efecte de la momentul primirii de către destinatar.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2.	Comunicările  între Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26.	Reprezentanţii Părţilor

26.1.	Fiecare Parte va desemna o persoană pentru a acţiona ca împuternicit al său în legătură cu activităţile şi măsurile necesare în vederea executării Contractului.

27.	Legea aplicabilă Contractului

27.1.	Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ____________, prezentul contract în 5 exemplare, patru exemplare pentru Autoritatea Contractantă şi unul pentru Inginer.

AUTORITATEA CONTRACTANTA,                       	         INGINERUL,

JUDEŢUL SĂLAJ

PREŞEDINTELE				           SC ____________________

CONSILIULUI JUDEŢEAN,

Marc Tiberiu

DIRECTOR   EXECUTIV,

Maruṣca Leontina Lucica

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ghilea Ioana-Lavinia

VIZAT JURIDIC,